**Информация о проведении контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» проверки законности и эффективности использования бюджетных средств на проведение работ по восстановлению поврежденных участков основных конструктивных элементов многоквартирных деревянных домов в целях устранения аварийных ситуаций в 2013 году**

Контрольно-счетной палатой закончена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на проведение работ по восстановлению поврежденных участков основных конструктивных элементов многоквартирных деревянных домов в целях устранения аварийных ситуаций в 2013 году.

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения:

- нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2012 №171н, в части отнесения расходов городского бюджета на проведение работ по восстановлению поврежденных участков основных конструктивных элементов многоквартирных деревянных домов, находящихся в общей долевой и частной собственности, на подстатью КОСГУ не в соответствии с экономическим содержанием произведенных расходов;

- в 2013 году главным распорядителем средств городского бюджета заключены 16 муниципальных контрактов без проведения торгов с нарушением требований п. 6 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, что привело к нарушению Службой требований п.1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ в части размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд не в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;

- нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ Служба в части принятия бюджетных обязательств путем заключения муниципальных контрактов и осуществления расходов городского бюджета на 2013 год в объеме, не соответствующем требованиям жилищного законодательства, что привело к увеличению расходов городского бюджета на выполнение работ по ремонту общего имущества МКД;

- нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ в части принятия Службой бюджетных обязательств путем заключения 8 муниципальных контрактов на выполнение работ по восстановлению поврежденных участков основных конструктивных элементов МКД и осуществления расходов городского бюджета на 2013 год не в соответствии с требованиями п. 30 постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, в соответствии с которыми работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера должны осуществляться за счет средств организаций;

- нарушение Службой установленного в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принципа эффективности использования бюджетных средств;

- в рамках проверки исполнения подрядчиками и инженерной организацией МБУ «Стройсервис» муниципальных контрактов установлено несоблюдение инженерной организацией требований муниципальных контрактов в части осуществления контроля и учета объемов и стоимости выполненных подрядчиками и принятых к оплате работ, что привело к необоснованной оплате Службой подрядчикам затрат на производство работ.

В соответствии со ст. 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420, в целях устранения нарушений в адрес начальника службы заместителя мэра города по городскому хозяйству направлено представление со сроком рассмотрения в течение одного месяца со дня получения.

Информация о результатах проверки направлена в адрес главы муниципального образования – мэра города Архангельска, а также в адрес председателя Архангельской городской Думы.

Кроме того, информация по отдельным нарушениям направлена в адрес департамента городского хозяйства, департамента финансов мэрии города, а также в адрес председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Архангельска.

В связи с выявленными нарушениями законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд информация направлена в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области.

В соответствии со ст. 19 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», во исполнение п. 2.3. Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой города Архангельска и контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» от 13.12.2012 материалы проверки направлены в адрес Прокуратуры.