**Проверка** **эффективности и законности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск», в 2021 году – истекшем периоде 2023 года (совместно с прокуратурой города Архангельска).**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка эффективности и законности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий городского округа «Город Архангельск», в 2021 году – истекшем периоде 2023 года (совместно с прокуратурой города Архангельска).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения:

1. Пункта 6 Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 №261-пп, и Графика проведения инвентаризации общественных территорий муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству от 27.07.2017 №2384р, в части нарушения срока проведения инвентаризации общественной территории.

2. Недостоверное отражение в бухгалтерском учете дебиторской задолженности по начисленным пеням Подрядчику.

3. Не отражение в бухгалтерском учете предоставленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контрактов банковской гарантии на забалансовом счете, что привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе Баланса формы 0503130).

4. Статьи 743 ГК РФ и условий муниципального контракта в части принятия и оплаты невыполненных работ.

5. Требований статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) в части описания объекта закупки без указания показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы.

6. Части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес технического заказчика и подрядчика требований об уплате штрафа в связи с ненадлежащим неисполнением обязательств.

7. При проведении обследований общественной территории установлены многочисленные дефекты.

8. Условий муниципального контракта в части оплаты услуг при отсутствии документов, подтверждающих оказание услуг. В результате чего излишне оплачены денежные средства.

9. Условий муниципального контракта в части несвоевременной оплаты за оказанные услуги.

10. Пункта 53 ТР ЕАЭС 042/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и условий муниципального контракта в части отсутствия подтверждения соответствия в форме обязательной сертификации или декларирования.

11. Требований «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и условий муниципального контракта в части оформления исполнительной документации.

12. Части 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и условий муниципального контракта в части не внесения изменений в проектную документацию.

13. Требований РД 11-05-2007 «Порядка проведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительств №7», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7, в части оформления Общего журнала работ.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» и департамента городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск» направлены представления.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.