**Порядок**

**заключения концессионного соглашения (КС) по частной инициативе**

Размещение предложения о заключении КС одновременно с проектом КС на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/) (10 дней)

Лицо, выступающее с инициативой заключения КС

(предложение о заключении КС и проект КС)

Рассмотрение уполномоченным органом (УО) предложения

(30 календарных дней)

Возможность заключения КС на предложенных условиях (10 дней)

Мотивированный отказ от заключения КС (10 дней)

Переговоры с инициатором и подготовка измененного проекта КС (срок и порядок устанавливает УО)

Одобрение измененного проекта КС (10 дней)

Поступление заявок от третьих лиц

(45 дней)

Протокол рассмотрения заявок (10 дней)

Заключение КС с инициатором

нет

да

да

возмещение не более 2% от заявленных инвестиций

нет

Заключение КС с победителем

Размещение Протокола на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/) (3 дня)

да

нет