«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по реализации инициативы «Хочешь вырасти? Запомнить просто: ГТО – витамины роста!»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» / муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  | Информация об исполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Организация процесса выделения средств МБОУ СШ № 36 на реализацию инициативы | 11.01.2021 | 31.01.2021 | Департамент образования,МБОУ СШ № 36  | Направлено ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта. Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 36. |
| 2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 01.02.2021 | 27.05.2021 | МБОУ СШ № 36 | Разработана проектно-сметная документация на спортивную площадку. Проходит согласование в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры. |
| 3. | Выполнение работ по устройству спортивной площадки (подготовка территории для строительства площадки (выравнивание, отсыпка и пр.), строительно-монтажные работы, установка спортивного оборудования) | 01.06.2021 | 15.08.2021 | МБОУ СШ № 36 |  |
| 4. | Торжественное открытие спортивной площадки | 15.08.2021 | 31.08.2021 | Департамент образования, МБОУ СШ № 36 |  |