ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 1 июня 2021 г. № 1002

**"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"**(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации  программы | 2019-2025 годы | | | | |
| Заказчики программы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства), Администрация муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация города Архангельска), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) | | | | |
| Цели программы | Цель: 1. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | |
| Целевые индикаторы программы | Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей.  Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены.  Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | | | | |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"  Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансового обеспечения реализации программы составит 2 941 360,1 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | иные  источники |
| 2019 | 4 945,9 | 1 113,6 | 57 438,6 | 63 498,1 |
| 2020 | 3 733,9 | 3 580,5 | 184 679,0 | 191 993,4 |
| 2021 | 4 892,6 | 4 401,6 | 227 029,2 | 236 323,4 |
| 2022 | 3 575,9 | 24 152,6 | 955 306,7 | 983 035,2 |
| 2023 | 1 466,5 | 33 386,6 | 1 431 656,9 | 1 466 510,0 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| Всего | 18 614,8 | 66 634,9 | 2 856 110,4 | 2 941 360,1 |

Раздел 1. Основные приоритеты, цели и целевые индикаторы   
муниципальной программы

На территории муниципального образования "Город Архангельск"   
в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом   
в процессе эксплуатации 352 многоквартирных дома (общая площадь   
156,4 тыс. кв. м, проживает 9,5 тыс. человек).

Одновременно с этим по состоянию на 1 сентября 2020 года   
в муниципальном образовании "Город Архангельск" насчитывается 129 аварийных многоквартирных домов, с полной или частичной потерей устойчивости несущих конструкций, том числе в результате подвижек свайного основания. Общая площадь данных домов составляет 59,5 тыс. кв. м, количество проживающих в указанных домах составляет 1,5 тыс. человек.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Аварийные дома ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной   
из наиболее насущных проблем, существующих в муниципальном образовании "Город Архангельск", и требует использования программно-целевого метода для ее решения.

В связи с чем целью реализации муниципальной программы является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Достижение указанной цели обеспечивается путем строительства многоквартирных домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставления возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, переселение в свободный жилищный фонд муниципального образования "Город Архангельск", приобретения жилых помещений, а также реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Строительство многоквартирных домов осуществляется за счет средств городского, областного бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) путем заключения муниципальных и государственных контрактов и за счет средств внебюджетных источников путем реализации договоров   
о развитии застроенных территорий.

Достижение цели характеризуется целевыми индикаторами согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Перечень подпрограмм и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Исходя из сферы муниципальной ответственности, на развитие которой направлена муниципальная программа, ее реализация осуществляется посредством [подпрограммы 1](consultantplus://offline/ref=6C4E1C5C1D6310FD8E64094E39103F2DD7B692CB409BD11A6B1E58D300AE12E432E2CDE29803A65B8FEAA32970C9BA637E043927D3A3B244568D1ADEB9L) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", паспорт которой приведен в приложении № 3 к муниципальной программе и подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения", паспорт которой приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 "Переселение граждан   
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" осуществляется за счет средств городского, областного бюджетов и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в рамках адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп.

Переселению в рамках выполнения подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, включенных   
в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января   
2017 года, согласно приложению № 4 к муниципальной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения в рамках подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" представлен   
в приложении № 5 к муниципальной программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 "Переселение граждан   
из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" осуществляется   
за счет средств городского, областного и федерального бюджетов в рамках программы Архангельской области "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 15 декабря 2020 года № 858-пп.

Переселению в рамках выполнения подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, с полной или частичной потерей устойчивости несущих конструкций, в том числе в результате подвижек свайного основания, и признанных аварийными после 1 января 2017 года, согласно приложению № 8 к муниципальной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Чел. | 2 540 | 1 056 | 145 | 253 | 318 | 2 226 | 1 224 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Ед. | 31 | 121 | 6 | 30 | 14 | 97 | 54 | - | - |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений  в аварийных многоквартирных домах | Кв.м | 3 638,89 | 15 963,90 | 2 810,27 | 5 688,52 | 8 040,0 | 66 670,00 | 36 662,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск"  в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Кв.м | 3 638,89 | 15 963,90 | 3 881,57 | 5 688,52 | 5 040,00 | 24 511,00 | 36 662,00 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые  для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Чел. | 2 540 | 1 056 | 203 | 253 | 168 | 818 | 1 224 | - | - |
| Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | 12 | 9 | 9 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Кв.м | - | - | - | - | 799,00 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Чел. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 3. Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году | Кв.м | - | - | - | - | 2 201,00 | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 4. Количество граждан переселенных из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году | Чел. | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:

целевые индикаторы № 1, 2 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым   
до 1 января 2017 года" и № 1 - 4 подпрограммы 2 " Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства. Целевой индикатор № 3 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" является ключевым показателем деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы / Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для прожи-вания (аварийного) жилищ-ного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 236 323,4 | 983 035,2 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 4 892,6 | 3 575,9 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 4 401,6 | 24 152,6 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 227 029,2 | 955 306,7 | 1 431 656,9 | - | - |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января  2017 года" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 236 163,4 | 983 035,2 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 4 732,6 | 3 575,9 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 4 401,6 | 24 152,6 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 227 029,2 | 955 306,7 | 1 431 656,9 | - | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 226 788,7 | 560 287,5 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 278,7 | 1 479,8 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 4 308,0 | 13 261,1 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 222 202,0 | 545 546,6 | 1 431 656,9 | - | - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  (далее – отдел учета  и отчетности) | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 6 919,7 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 1 998,9 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 93,6 | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 4 827,2 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | 3 434,3 | 2 455,0 | 422 747,7 | - | - | - |
| Городской бюджет | 300,0 | 3 434,3 | 2 455,0 | 2 096,1 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 10 891,5 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 409 760,1 | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам  за изъятые жилые помещения, находящиеся  в многоквартирных домах, признанных аварийными | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 233 708,4 | 560 287,5 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 2 277,6 | 1 479,8 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 4 401,6 | 13 261,1 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 227 029,2 | 545 546,6 | 1 431 656,9 | - | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 226 788,7 | 560 287,5 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 278,7 | 1 479,8 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 4 308,0 | 13 261,1 | 33 386,6 | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 222 202,0 | 545 546,6 | 1 431 656,9 | - | - |
| Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 6 919,7 | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121 ,9 | 1 998,9 | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 93,6 | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 4 827,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Строительство многоквартирного дома  по просп. Ленинградскому  в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Строительство многоквартирного односекционного дома  по ул. Карпогорской  в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Строительство многоквартирного дома  по ул. Карпогорской  в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 5. Строительство многоквартирных домов  в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 290,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Строительство многоквартирных домов, расположенных между домами № 360 и 392  по просп. Ленинградскому  в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 296,9 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 17  по ул. Ленина  в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 557,4 | 595,0 | 100 447,4 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 557,4 | 595,0 | 447,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |
| Мероприятие 8. Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 23  по ул. Ленина  в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 495,0 | 495,0 | 100 223,8 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 495,0 | 495,0 | 223,8 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |
| Мероприятие 9. Строительство многоквартирного дома  по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 595,0 | 595,0 | 100 447,4 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 595,0 | 595,0 | 447,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 10. Строительство многоквартирных домов  по ул. Воронина В.И. в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 600,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Строительство многоквартирных домов  в Цигломенском округе  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | 770,0 | 121 629,1 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | - | 770,0 | 977,5 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 3 123,9 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 117 527,7 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан  из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" | Всего | Городской бюджет | - | - | 160,0 | - | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | 160,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся  в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | 42,7 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений на территории городского округа "Город Архангельск"  для предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | - | - | 117,3 | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства, Администрация города  Архангельска, департамент транспорта, строительства и городской  инфраструктуры Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры) | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства, отдел учета и отчетности,  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,  признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции в связи с физическим износом в процессе  эксплуатации многоквартирных домов, в муниципальном  образовании "Город Архангельск", включенных в муниципальную  программу.  Задача 1. Строительство жилья для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда, предоставление возмещения  за жилые помещения, в чьей собственности находятся жилые  помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии  со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  Задача 2. Переселение в рамках реализации договоров о развитии  застроенных территорий.  Задача 3. Переселение в свободный жилищный фонд муниципального  образования "Город Архангельск" | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых  у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального  образования "Город Архангельск" жилые помещения  в многоквартирных домах, признанных аварийными,  в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 2 941 200,1 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрог- раммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования  городского бюджета | | | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | иные источники |
|  | 2019 | 4 945,9 | 1 113,6 | 57 438,6 | 63 498,1 |
| 2020 | 3 733,9 | 3 580,5 | 184 679,0 | 191 993,4 |
| 2021 | 4 732,6 | 4 401,6 | 227 029,2 | 236 163,4 |
| 2022 | 3 575,9 | 24 152,6 | 955 306,7 | 983 035,2 |
| 2023 | 1 466,5 | 33 386,6 | 1 431 656,9 | 1 466 510,0 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| Всего | 18 454,8 | 66 634,9 | 2 856 110,4 | 2 941 200,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуа- тацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар­тирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь,  кв. м | коли- чество человек | площадь земель- ного участка, кв.м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По Программе, которой предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | | | | 152 153,93 | 9 203 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 21 | 1931 | 26.06.2012 | 349,6 | 22 | 31.12.2022 | 320 | 449 | 29:22:050515:30 | сформирован под одним домом |
| 2 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 45 | 1957 | 26.06.2012 | 529,00 | 30 | 31.12.2022 | 353 | 1145 | 29:22:050502:961 | сформирован под одним домом |
| 3 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 9 | 1921 | 11.10.2012 | 294,95 | 16 | 31.12.2022 | 160 | - | - | не сформирован |
| 4 | г. Архангельск, линия Расчалка 1-я, д. 11 | 1963 | 11.10.2012 | 61,20 | 4 | 31.12.2022 | 260 | 381 | 29:22:022210:6 | сформирован под одним домом |
| 5 | г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5 | 1964 | 11.10.2012 | 478,1 | 37 | 31.12.2022 | 743 | - | - | не сформирован |
| 6 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 373 | 1956 | 25.10.2012 | 413,00 | 29 | 31.12.2022 | 319 | - | - | не сформирован |
| 7 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 1 | 1965 | 25.10.2012 | 291,50 | 19 | 31.12.2022 | 191 | - | - | не сформирован |
| 8 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 109 | 1945 | 25.10.2012 | 296,2 | 20 | 31.12.2022 | 267 | - | - | не сформирован |
| 9 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 31, корп. 1 | 1961 | 25.10.2012 | 768,50 | 64 | 31.12.2022 | 505 | 660 | 29:22:050403:36 | сформирован под одним домом |
| 10 | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 15 | 1930 | 13.12.2012 | 409,9 | 26 | 31.12.2022 | 425 | - | - | не сформирован |
| 11 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 52 | 1958 | 13.12.2012 | 594,10 | 25 | 31.12.2022 | 362 | 533 | 29:22:040620:25 | сформирован под одним домом |
| 12 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 56 | 1958 | 13.12.2012 | 588,82 | 29 | 31.12.2022 | 356 | 453 | 29:22:040620:20 | сформирован под одним домом |
| 13 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 103 | 1950 | 24.01.2013 | 691,70 | 23 | 31.12.2022 | 449 | - | - | не сформирован |
| 14 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50, корп. 1 | 1963 | 24.01.2013 | 448,03 | 35 | 31.12.2022 | 319 | - | - | не сформирован |
| 15 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 1963 | 24.01.2013 | 430,15 | 29 | 31.12.2022 | 286 | 1036 | 29:22:031010:390 | сформирован под одним домом |
| 16 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 74 | 1955 | 31.01.2013 | 399,42 | 31 | 31.12.2022 | 270 | 411 | 29:22:040619:9 | сформирован под одним домом |
| 17 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 19 | 1931 | 31.01.2013 | 597,30 | 38 | 31.12.2022 | 375 | - | - | не сформирован |
| 18 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 1912 | 14.02.2013 | 75,3 | 5 | 31.12.2022 | 259 | 1127 | 29:22:040756:25 | сформирован под одним домом |
| 19 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 19 | 1917 | 14.02.2013 | 466,00 | 38 | 31.12.2022 | 333 | - | - | не сформирован |
| 20 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 27 | 1927 | 14.03.2013 | 638,50 | 45 | 31.12.2022 | 416 | 626 | 29:22:050515:24 | сформирован под одним домом |
| 21 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 41 | 1941 | 13.06.2013 | 582,3 | 30 | 31.12.2022 | 437 | 634 | 29:22:081004:24 | сформирован под одним домом |
| 22 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 21 | 1954 | 13.06.2013 | 346,00 | 20 | 31.12.2022 | 383 | 563 | 29:22:080903:14 | сформирован под одним домом |
| 23 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 8 | 1932 | 13.06.2013 | 483,00 | 22 | 31.12.2022 | 333 | 2266 | 29:22:090109:2408 | сформирован под одним домом |
| 24 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 6 | 1961 | 13.06.2013 | 415,50 | 37 | 31.12.2022 | 324 | - | - | не сформирован |
| 25 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 33 | 1931 | 13.06.2013 | 357,9 | 31 | 31.12.2022 | 366 | 502 | 29:22:090106:10 | сформирован под одним домом |
| 26 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 39 | 1967 | 13.06.2013 | 444,10 | 22 | 31.12.2022 | 336 | 463 | 29:22:090106:7 | сформирован под одним домом |
| 27 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 53 | 1955 | 20.06.2013 | 776,70 | 36 | 31.12.2022 | 582 | 1912 | 29:22:050502:999 | сформирован под одним домом |
| 28 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1 | 1939 | 20.06.2013 | 632,40 | 53 | 31.12.2022 | 460 | 680 | 29:22:050404:22 | сформирован под одним домом |
| 29 | г. Архангельск, ул. Революции, д. 29, корп. 1 | 1959 | 20.06.2013 | 353,60 | 20 | 31.12.2022 | 252 | - | - | не сформирован |
| 30 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 6 | 1957 | 25.06.2013 | 525,90 | 26 | 31.12.2022 | 325 | - | - | не сформирован |
| 31 | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 45 | 1905 | 25.06.2013 | 267,70 | 18 | 31.12.2022 | 375 | - | - | не сформирован |
| 32 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 1 | 1963 | 25.06.2013 | 395,88 | 26 | 31.12.2022 | 285 | 1393 | 29:22:031010:397 | сформирован под одним домом |
| 33 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 79 | 1935 | 25.06.2013 | 631,20 | 48 | 31.12.2022 | 482 | - | - | не сформирован |
| 34 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 11 | 1928 | 09.08.2013 | 397,6 | 25 | 31.12.2022 | 319 | 404 | 29:22:050404:11 | сформирован под одним домом |
| 35 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 3 | 1936 | 09.08.2013 | 472,1 | 27 | 31.12.2022 | 382 | - | - | не сформирован |
| 36 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80, корп. 1 | 1964 | 09.08.2013 | 445,70 | 33 | 31.12.2022 | 312 | 1682 | 29:22:050106:2874 | сформирован под одним домом |
| 37 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 27 | 1960 | 09.08.2013 | 285,50 | 25 | 31.12.2022 | 214 | 264 | 29:22:050404:29 | сформирован под одним домом |
| 38 | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 32, корп. 1 | 1932 | 09.08.2013 | 382,4 | 26 | 31.12.2022 | 374 | 512 | 29:22:050506:15 | сформирован под одним домом |
| 39 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 52, корп. 1 | 1933 | 09.08.2013 | 609,32 | 51 | 31.12.2022 | 502 | - | - | не сформирован |
| 40 | г. Архангельск, пер. Ленинградский 1-й, д. 6 | 1951 | 15.08.2013 | 84,50 | 13 | 31.12.2022 | 95 | - | - | не сформирован |
| 41 | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 6 | 1931 | 15.08.2013 | 586,64 | 32 | 31.12.2022 | 479 | - | - | не сформирован |
| 42 | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1916 | 15.08.2013 | 12,10 | 2 | 31.12.2022 | 151 | - | - | не сформирован |
| 43 | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61, корп. 1 | 1932 | 23.08.2013 | 328,48 | 9 | 31.12.2022 | 687 | 1744 | 29:22:040751:37 | сформирован под одним домом |
| 44 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 68 | 1956 | 23.08.2013 | 376,00 | 14 | 31.12.2022 | 319 | - | - | не сформирован |
| 45 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 4 | 1950 | 23.08.2013 | 235,6 | 9 | 31.12.2022 | 260 | 927 | 29:22:031015:184 | сформирован под одним домом |
| 46 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 9 | 1928 | 23.08.2013 | 409,8 | 27 | 31.12.2022 | 278 | - | - | не сформирован |
| 47 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 | 1932 | 23.08.2013 | 343,38 | 23 | 31.12.2022 | 281 | 1854 | 29:22:031615:235 | сформирован под одним домом |
| 48 | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 8, корп. 3 | 1957 | 18.10.2013 | 47,50 | 3 | 31.12.2022 | 96 | 185 | 29:22:050109:17 | сформирован под одним домом |
| 49 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 14 | 1960 | 18.10.2013 | 462,5 | 45 | 31.12.2022 | 361 | 2000 | 29:22:050108:7 | сформирован под одним домом |
| 50 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 10 | 1936 | 18.10.2013 | 451,2 | 21 | 31.12.2022 | 391 | 1490 | 29:22:031012:197 | сформирован под одним домом |
| 51 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 11 | 1930 | 18.10.2013 | 886,10 | 49 | 31.12.2022 | 540 | - | - | не сформирован |
| 52 | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2 | 1932 | 18.10.2013 | 380,65 | 27 | 31.12.2022 | 291 | 417 | 29:22:050515:19 | сформирован под одним домом |
| 53 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 67 | 1959 | 18.10.2013 | 321,35 | 27 | 31.12.2022 | 248 | 304 | 29:22:050108:24 | сформирован под одним домом |
| 54 | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 69 | 1962 | 18.10.2013 | 301,5 | 19 | 31.12.2022 | 253 | 321 | 29:22:050108:25 | сформирован под одним домом |
| 55 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 11 | 1954 | 25.10.2013 | 406,30 | 23 | 31.12.2022 | 326 | - | - | не сформирован |
| 56 | г. Архангельск, ул. Морская, д. 3 | 1966 | 25.10.2013 | 383,90 | 20 | 31.12.2022 | 334 | - | - | не сформирован |
| 57 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 2 | 1935 | 28.11.2013 | 540,94 | 27 | 31.12.2022 | 367 | - | - | не сформирован |
| 58 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 59 | 1933 | 28.11.2013 | 418,40 | 23 | 31.12.2022 | 267 | - | - | не сформирован |
| 59 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 2 | 1932 | 28.11.2013 | 95,70 | 12 | 31.12.2022 | 228 | - | - | не сформирован |
| 60 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 377 | 1954 | 06.12.2013 | 415,08 | 31 | 31.12.2022 | 308 | - | - | не сформирован |
| 61 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 24 | 1954 | 06.12.2013 | 88,70 | 4 | 31.12.2022 | 152 | - | - | не сформирован |
| 62 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 76 | 1965 | 06.12.2013 | 331,60 | 21 | 31.12.2022 | 209 | 1049 | 29:22:080204:10 | сформирован под одним домом |
| 63 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 59 | 1931 | 24.12.2013 | 513,15 | 47 | 31.12.2022 | 350 | - | - | не сформирован |
| 64 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 36 | 1953 | 24.12.2013 | 476,80 | 25 | 31.12.2022 | 318 | 405 | 29:22:040710:14 | сформирован под одним домом |
| 65 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 5 | 1939 | 24.12.2013 | 479,90 | 19 | 31.12.2022 | 398 | - | - | не сформирован |
| 66 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 50 | 1936 | 24.12.2013 | 482,64 | 31 | 31.12.2022 | 366 | - | - | не сформирован |
| 67 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 46, корп. 1 | 1963 | 14.01.2014 | 438,10 | 37 | 01.12.2023 | 288 | - | - | не сформирован |
| 68 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1936 | 14.01.2014 | 446,10 | 23 | 01.12.2023 | 384 | 1251 | 29:22:031015:192 | сформирован под одним домом |
| 69 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 50 | 1929 | 14.01.2014 | 511,14 | 33 | 01.12.2023 | 357 | - | - | не сформирован |
| 70 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 54 | 1960 | 14.01.2014 | 503,30 | 24 | 01.12.2023 | 448 | 2423 | 29:22:012001:677 | сформирован под одним домом |
| 71 | г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 7 | 1960 | 14.01.2014 | 461,15 | 43 | 01.12.2023 | 275 | 346 | 29:22:050108:13 | сформирован под одним домом |
| 72 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | 24.01.2014 | 518,7 | 29 | 01.12.2023 | 456 | - | - | не сформирован |
| 73 | г. Архангельск, ул. Мира, д. 8 | 1940 | 24.01.2014 | 403,10 | 20 | 01.12.2023 | 373 | - | - | не сформирован |
| 74 | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 20 | 1930 | 24.01.2014 | 444,60 | 22 | 01.12.2023 | 423 | - | - | не сформирован |
| 75 | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 15 | 1963 | 24.01.2014 | 473,90 | 28 | 01.12.2023 | 333 | - | - | не сформирован |
| 76 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 61 | 1931 | 06.02.2014 | 459,80 | 44 | 01.12.2023 | 355 | - | - | не сформирован |
| 77 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 63 | 1931 | 06.02.2014 | 547,80 | 38 | 01.12.2023 | 360 | - | - | не сформирован |
| 78 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7 | 1948 | 14.03.2014 | 713,4 | 54 | 01.12.2023 | 470 | - | - | не сформирован |
| 79 | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 27 | 1975 | 25.04.2014 | 121,00 | 15 | 01.12.2023 | 250 | - | - | не сформирован |
| 80 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 2 | 1960 | 25.04.2014 | 440,7 | 34 | 01.12.2023 | 321 | 443 | 29:22:050108:10 | сформирован под одним домом |
| 81 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50 | 1938 | 25.04.2014 | 179,0 | 19 | 01.12.2023 | 212 | - | - | не сформирован |
| 82 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 68 | 1959 | 25.04.2014 | 155,60 | 16 | 01.12.2023 | 231 | - | - | не сформирован |
| 83 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 1966 | 25.04.2014 | 214,80 | 20 | 01.12.2023 | 158 | 288 | 29:22:050504:26 | сформирован под одним домом |
| 84 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 27 | 1963 | 25.04.2014 | 508,10 | 45 | 01.12.2023 | 308 | - | - | не сформирован |
| 85 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 312 | 1937 | 06.05.2014 | 110,50 | 8 | 01.12.2023 | 164 | - | - | не сформирован |
| 86 | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 2 | 1967 | 06.05.2014 | 312,30 | 19 | 01.12.2023 | 186 | - | - | не сформирован |
| 87 | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов,  д. 194 | 1955 | 06.05.2014 | 500,20 | 27 | 01.12.2023 | 439 | 440 | 29:22:040710:11 | сформирован под одним домом |
| 88 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 1937 | 06.05.2014 | 416,7 | 26 | 01.12.2023 | 368 | 518 | 29:22:040730:14 | сформирован под одним домом |
| 89 | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 60 | 1936 | 06.05.2014 | 536,90 | 34 | 01.12.2023 | 359 | - | - | не сформирован |
| 90 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50, корп. 1 | 1958 | 06.05.2014 | 464,54 | 32 | 01.12.2023 | 357 | 609 | 29:22:040620:26 | сформирован под одним домом |
| 91 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 77 | 1939 | 06.05.2014 | 531,40 | 27 | 01.12.2023 | 379 | - | - | не сформирован |
| 92 | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 3 | 1935 | 13.05.2014 | 571,20 | 25 | 01.12.2023 | 376 | - | - | не сформирован |
| 93 | г. Архангельск, ул. Горького, д. 13 | 1937 | 13.05.2014 | 566,10 | 21 | 01.12.2023 | 414 | - | - | не сформирован |
| 94 | г. Архангельск, ул. Кутузова , д. 13 | 1938 | 13.05.2014 | 416,3 | 28 | 01.12.2023 | 343 | 2805 | 29:22:031609:168 | сформирован под одним домом |
| 95 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 1 | 1963 | 13.05.2014 | 481,91 | 34 | 01.12.2023 | 303 | - | - | не сформирован |
| 96 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3 | 1963 | 13.05.2014 | 458,16 | 44 | 01.12.2023 | 288 | - | - | не сформирован |
| 97 | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 23 | 1962 | 13.05.2014 | 452,10 | 33 | 01.12.2023 | 285 | - | - | не сформирован |
| 98 | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 9 | 1937 | 20.05.2014 | 560,90 | 31 | 01.12.2023 | 368 | - | - | не сформирован |
| 99 | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 7 | 1955 | 20.05.2014 | 376,70 | 22 | 01.12.2023 | 337 | - | - | не сформирован |
| 100 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 7 | 1959 | 20.05.2014 | 95,4 | 6 | 01.12.2023 | 226 | 832 | 29:22:012003:1217 | сформирован под одним домом |
| 101 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 49 | 1969 | 20.05.2014 | 302,0 | 24 | 01.12.2023 | 344 | - | - | не сформирован |
| 102 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 33 | 1950 | 20.05.2014 | 140,00 | 5 | 01.12.2023 | 216 | - | - | не сформирован |
| 103 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 156 | 1970 | 20.05.2014 | 1 040,83 | 70 | 01.12.2023 | 736 | - | - | не сформирован |
| 104 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 4 | 1957 | 20.05.2014 | 442,2 | 24 | 01.12.2023 | 287 | - | - | не сформирован |
| 105 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 57 | 1934 | 20.05.2014 | 556,80 | 38 | 01.12.2023 | 344 | - | - | не сформирован |
| 106 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78 | 1931 | 20.05.2014 | 541,8 | 25 | 01.12.2023 | 474 | 1910 | 29:22:012003:1221 | сформирован под одним домом |
| 107 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 22, корп. 1 | 1960 | 11.07.2014 | 722,50 | 44 | 01.12.2023 | 453 | - | - | не сформирован |
| 108 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 9 | 1959 | 21.08.2014 | 191,30 | 12 | 01.12.2023 | 219 | - | - | не сформирован |
| 109 | г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 4 | 1974 | 21.08.2014 | 539,30 | 22 | 01.12.2023 | 328 | - | - | не сформирован |
| 110 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 3 | 1934 | 21.08.2014 | 371,1 | 17 | 01.12.2023 | 355 | - | - | не сформирован |
| 111 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 8 | 1966 | 21.08.2014 | 334,1 | 22 | 01.12.2023 | 324 | - | - | не сформирован |
| 112 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 64 | 1953 | 21.08.2014 | 86,80 | 10 | 01.12.2023 | 189 | - | - | не сформирован |
| 113 | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 25 | 1956 | 21.08.2014 | 472,40 | 23 | 01.12.2023 | 330 | 491 | 29:22:090109:23 | сформирован под одним домом |
| 114 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 17 | 1912 | 21.08.2014 | 208,70 | 8 | 01.12.2023 | 375 | - | - | не сформирован |
| 115 | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 4 | 1928 | 21.08.2014 | 477,40 | 20 | 01.12.2023 | 377 | - | - | не сформирован |
| 116 | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 1 | 1936 | 21.08.2014 | 457,90 | 29 | 01.12.2023 | 369 | - | - | не сформирован |
| 117 | г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 130 | 1956 | 21.08.2014 | 357,40 | 16 | 01.12.2023 | 242 | - | - | не сформирован |
| 118 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111 | 1932 | 28.08.2014 | 482,4 | 31 | 01.12.2023 | 393 | - | - | не сформирован |
| 119 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122 | 1941 | 28.08.2014 | 611,40 | 26 | 01.12.2023 | 389 | - | - | не сформирован |
| 120 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1936 | 28.08.2014 | 479,77 | 33 | 01.12.2023 | 390 | - | - | не сформирован |
| 121 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 12 | 1931 | 09.09.2014 | 522,20 | 39 | 01.12.2023 | 360 | 579 | 29:22:040730:9 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 1, корп. 2 | 1931 | 09.09.2014 | 602,60 | 40 | 01.12.2023 | 303 | 481 | 29:22:040723:16 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 57 | 1936 | 09.09.2014 | 676,50 | 30 | 01.12.2023 | 396 | 973 | 29:22:040725:28 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33, корп. 1 | 1925 | 28.10.2014 | 219,50 | 14 | 01.12.2023 | 200 | 263 | 29:22:050515:14 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39, корп. 1 | 1957 | 13.11.2014 | 590,8 | 37 | 01.12.2023 | 349 | 557 | 29:22:040605:14 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 121 | 1931 | 13.11.2014 | 533,97 | 29 | 01.12.2023 | 387 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 24 | 1958 | 13.11.2014 | 514,70 | 38 | 01.12.2023 | 329 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 17 | 1952 | 13.11.2014 | 623,30 | 41 | 01.12.2023 | 384 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2, корп. 1 | 1936 | 13.11.2014 | 561,20 | 33 | 01.12.2023 | 391 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 12 | 1947 | 13.11.2014 | 412,80 | 24 | 01.12.2023 | 311 | 1306 | 29:22:060416:1397 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 14 | 1949 | 13.11.2014 | 636,74 | 27 | 01.12.2023 | 448 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 100 | 1948 | 13.11.2014 | 426,00 | 28 | 01.12.2023 | 289 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 9 | 1910 | 13.11.2014 | 237,10 | 11 | 01.12.2023 | 173 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 30 | 1959 | 13.11.2014 | 50,30 | 5 | 01.12.2023 | 106 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 7 | 1956 | 13.11.2014 | 359,57 | 21 | 01.12.2023 | 342 | 434 | 29:22:050404:15 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 85 | 1934 | 13.11.2014 | 543,01 | 29 | 01.12.2023 | 344 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50 | 1958 | 13.11.2014 | 576,00 | 28 | 01.12.2023 | 363 | 512 | 29:22:040620:22 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 55 | 1939 | 13.11.2014 | 989,06 | 60 | 01.12.2023 | 652 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 11 | 1932 | 13.11.2014 | 412,2 | 22 | 01.12.2023 | 324 | 1382 | 29:22:031610:197 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 4 | 1932 | 11.12.2014 | 438,30 | 27 | 01.12.2023 | 280 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 5 | 1930 | 11.12.2014 | 425,10 | 29 | 01.12.2023 | 278 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 6 | 1932 | 11.12.2014 | 435,90 | 31 | 01.12.2023 | 278 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 9 | 1932 | 11.12.2014 | 429,90 | 35 | 01.12.2023 | 272 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 22 | 1930 | 11.12.2014 | 548,71 | 38 | 01.12.2023 | 349 | 2035 | 29:22:012008:316 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 10 | 1936 | 11.12.2014 | 370,30 | 25 | 01.12.2023 | 292 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 11 | 1935 | 11.12.2014 | 349,70 | 17 | 01.12.2023 | 305 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 9 | 1935 | 11.12.2014 | 622,40 | 26 | 01.12.2023 | 400 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 55 | 1931 | 11.12.2014 | 392,94 | 20 | 01.12.2023 | 374 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 109 | 1957 | 11.12.2014 | 251,9 | 17 | 01.12.2023 | 300 | 1507 | 29:22:012001:676 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56, корп. 1 | 1933 | 18.12.2014 | 628,27 | 37 | 01.12.2023 | 458 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 226,  корп. 1 | 1935 | 27.01.2015 | 550,70 | 31 | 01.08.2025 | 365 | 560 | 29:22:040729:12 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 16 | 1962 | 27.01.2015 | 433,47 | 28 | 01.08.2025 | 321 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 55 | 1942 | 27.01.2015 | 663,37 | 39 | 01.08.2025 | 372 | 528 | 29:22:040719:8 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5 | 1936 | 27.01.2015 | 475,42 | 26 | 01.08.2025 | 382 | 1196 | 29:22:031016:404 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Красина, д. 25 | 1963 | 27.01.2015 | 358,67 | 24 | 01.08.2025 | 284 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 10 | 1951 | 27.01.2015 | 562,10 | 37 | 01.08.2025 | 433 | 618 | 29:22:080903:4 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 9 | 1953 | 27.01.2015 | 571,60 | 30 | 01.08.2025 | 407 | 588 | 29:22:080903:3 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 16 | 1937 | 27.01.2015 | 351,30 | 21 | 01.08.2025 | 370 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 27 | 1935 | 27.01.2015 | 217,20 | 10 | 01.08.2025 | 307 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 4 | 1951 | 27.01.2015 | 449,30 | 17 | 01.08.2025 | 253 | 2470 | 29:22:011202:206 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 43 | 1936 | 03.02.2015 | 214,60 | 16 | 01.08.2025 | 300 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 5 | 1961 | 03.03.2015 | 348,1 | 24 | 01.08.2025 | 351 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 19 | 1932 | 17.03.2015 | 385,20 | 23 | 01.08.2025 | 401 | 1466 | 29:22:090112:154 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 60 | 1951 | 05.05.2015 | 375,60 | 26 | 01.08.2025 | 225 | 1301 | 29:22:050503:1690 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 11 | 1918 | 14.05.2015 | 310,23 | 22 | 01.08.2025 | 216 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 361 | 1962 | 14.05.2015 | 725,80 | 35 | 01.08.2025 | 448 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 4 | 1937 | 14.05.2015 | 573,30 | 27 | 01.08.2025 | 393 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31, корп. 1 | 1956 | 14.05.2015 | 615,80 | 44 | 01.08.2025 | 391 | 556 | 29:22:040605:9 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 22 | 1934 | 14.05.2015 | 578,40 | 32 | 01.08.2025 | 376 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16 | 1934 | 14.05.2015 | 579,06 | 35 | 01.08.2025 | 465 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 1 | 1961 | 14.05.2015 | 511,90 | 29 | 01.08.2025 | 310 | 818 | 29:22:050107:1075 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 12 | 1959 | 14.05.2015 | 680,5 | 36 | 01.08.2025 | 463 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 16 | 1936 | 14.05.2015 | 472,65 | 35 | 01.08.2025 | 365 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 369 | 1962 | 15.05.2015 | 513,00 | 30 | 01.08.2025 | 457 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 117 | 1956 | 15.05.2015 | 433,20 | 29 | 01.08.2025 | 325 | 452 | 29:22:040710:19 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2 | 1961 | 15.05.2015 | 712,00 | 36 | 01.08.2025 | 449 | 628 | 29:22:040705:8 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов,  д. 196 | 1955 | 15.05.2015 | 431,50 | 19 | 01.08.2025 | 315 | 730 | 29:22:040710:27 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45 | 1936 | 15.05.2015 | 760,20 | 39 | 01.08.2025 | 509 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1 | 1957 | 15.05.2015 | 604,82 | 26 | 01.08.2025 | 465 | 696 | 29:22:022225:3 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 29, корп. 1 | 1969 | 15.05.2015 | 442,90 | 25 | 01.08.2025 | 332 | 1012 | 29:22:060417:55 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 24 | 1934 | 15.05.2015 | 702,80 | 43 | 01.08.2025 | 485 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 97 | 1931 | 15.05.2015 | 280,70 | 12 | 01.08.2025 | 378 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 27 | 1969 | 15.05.2015 | 514,60 | 29 | 01.08.2025 | 315 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2 | 1938 | 15.05.2015 | 796,90 | 51 | 01.08.2025 | 640 | 1015 | 29:22:050404:42 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 22 | 1955 | 15.05.2015 | 464,40 | 37 | 01.08.2025 | 312 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 6 | 1961 | 15.05.2015 | 495,70 | 28 | 01.08.2025 | 302 | 428 | 29:22:050108:12 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Красина, д. 33 | 1965 | 15.05.2015 | 486,80 | 25 | 01.08.2025 | 340 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 16 | 1956 | 15.05.2015 | 468,10 | 18 | 01.08.2025 | 302 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 18 | 1957 | 15.05.2015 | 460,30 | 18 | 01.08.2025 | 296 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 12 | 1935 | 15.05.2015 | 684,30 | 45 | 01.08.2025 | 394 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 146 | 1933 | 15.05.2015 | 555,10 | 35 | 01.08.2025 | 370 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Портовая, д. 2 | 1932 | 15.05.2015 | 450,55 | 31 | 01.08.2025 | 382 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Речная, д. 22, корп. 1 | 1979 | 15.05.2015 | 331,00 | 25 | 01.08.2025 | 216 | 432 | 29:22:022508:5 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, корп. 3 | 1961 | 15.05.2015 | 172,8 | 14 | 01.08.2025 | 527 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 80 | 1956 | 08.06.2015 | 333,20 | 20 | 01.08.2025 | 233 | 326 | 29:22:040605:8 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 335 | 1958 | 27.07.2015 | 718,10 | 42 | 01.08.2025 | 457 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 12 | 1930 | 27.07.2015 | 703,76 | 42 | 01.08.2025 | 448 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 29 | 1930 | 27.07.2015 | 484,80 | 23 | 01.08.2025 | 364 | 497 | 29:22:090106:16 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 25 | 1953 | 29.07.2015 | 19,80 | 1 | 01.08.2025 | 124 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 10 | 1953 | 04.08.2015 | 482,20 | 31 | 01.08.2025 | 387 | 1662 | 29:22:012010:996 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 30 | 1970 | 04.08.2015 | 396,90 | 26 | 01.08.2025 | 320 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 42 | 1957 | 04.08.2015 | 320,04 | 27 | 01.08.2025 | 364 | 470 | 29:22:050403:21 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1 | 1940 | 04.08.2015 | 210,8 | 9 | 01.08.2025 | 457 | 591 | 29:22:050404:12 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 49 | 1930 | 04.08.2015 | 137,40 | 11 | 01.08.2025 | 306 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 14 | 1969 | 04.08.2015 | 361,70 | 20 | 01.08.2025 | 344 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 114 | 1932 | 05.08.2015 | 451,14 | 36 | 01.08.2025 | 373 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 4 | 1941 | 05.08.2015 | 471,30 | 25 | 01.08.2025 | 311 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 41 | 1963 | 05.08.2015 | 488,90 | 33 | 01.08.2025 | 349 | 427 | 29:22:050403:16 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул.Г. Суфтина, д. 11 | 1957 | 05.08.2015 | 559,20 | 28 | 01.08.2025 | 365 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 13 | 1937 | 10.08.2015 | 534,50 | 33 | 01.08.2025 | 371 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 48 | 1961 | 10.08.2015 | 465,76 | 36 | 01.08.2025 | 299 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 32 | 1931 | 10.08.2015 | 551,80 | 39 | 01.08.2025 | 360 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20, корп. 1 | 1949 | 12.08.2015 | 597,80 | 28 | 01.08.2025 | 388 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 42 | 1913 | 12.08.2015 | 309,40 | 21 | 01.08.2025 | 229 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Советская, д. 55 | 1939 | 17.08.2015 | 420,00 | 23 | 01.08.2025 | 376 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Горького, д. 3 | 1948 | 18.08.2015 | 586,90 | 31 | 01.08.2025 | 392 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 7 | 1934 | 18.08.2015 | 588,30 | 33 | 01.08.2025 | 379 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 35 | 1954 | 04.09.2015 | 575,10 | 28 | 01.08.2025 | 395 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 2 | 1932 | 18.09.2015 | 199,00 | 9 | 01.08.2025 | 450 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 27 | 1931 | 18.09.2015 | 677,85 | 37 | 01.08.2025 | 449 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 13 | 1952 | 18.09.2015 | 555,30 | 23 | 01.08.2025 | 375 | 604 | 29:22:080903:7 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 5 | 1935 | 18.09.2015 | 514,40 | 31 | 01.08.2025 | 367 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5 | 1951 | 28.09.2015 | 382,10 | 24 | 01.08.2025 | 260 | 1453 | 29:22:050503:1640 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 27 | 1952 | 28.09.2015 | 411,9 | 29 | 01.08.2025 | 409 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 33 | 1933 | 28.09.2015 | 523,30 | 29 | 01.08.2025 | 357 | 560 | 29:22:040725:22 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1934 | 28.09.2015 | 564,10 | 41 | 01.08.2025 | 379 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39 | 1963 | 28.09.2015 | 437,30 | 33 | 01.08.2025 | 341 | 423 | 29:22:050403:17 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 43 | 1961 | 28.09.2015 | 736,20 | 58 | 01.08.2025 | 474 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Попова, д. 55 | 1955 | 28.09.2015 | 592,20 | 35 | 01.08.2025 | 386 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73,  корп. 2 | 1957 | 28.09.2015 | 458,2 | 36 | 01.08.2025 | 346 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 3 | 1961 | 28.09.2015 | 517,40 | 24 | 01.08.2025 | 315 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 20 | 1940 | 28.09.2015 | 75,80 | 4 | 01.08.2025 | 76 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 12 | 1900 | 13.10.2015 | 386,21 | 33 | 01.08.2025 | 316 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 9 | 1958 | 13.10.2015 | 447,50 | 18 | 01.08.2025 | 307 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1 | 1937 | 13.10.2015 | 706,30 | 55 | 01.08.2025 | 456 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 17 | 1959 | 13.10.2015 | 711,00 | 39 | 01.08.2025 | 438 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп. 2 | 1968 | 13.10.2015 | 514,90 | 33 | 01.08.2025 | 348 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 144 | 1929 | 13.10.2015 | 709,30 | 33 | 01.08.2025 | 456 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 52 | 1935 | 13.10.2015 | 1 097,75 | 73 | 01.08.2025 | 804 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 20 | 1959 | 13.10.2015 | 532,20 | 31 | 01.08.2025 | 445 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 22 | 1968 | 13.10.2015 | 240,70 | 17 | 01.08.2025 | 360 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 51 | 1917 | 13.10.2015 | 215,10 | 14 | 01.08.2025 | 185 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Юности, д. 4 | 1937 | 13.10.2015 | 473,42 | 27 | 01.08.2025 | 412 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 9 | 1926 | 20.10.2015 | 203,70 | 11 | 01.08.2025 | 343 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80 | 1963 | 20.10.2015 | 477,10 | 33 | 01.08.2025 | 313 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 3 | 1968 | 20.10.2015 | 529,60 | 29 | 01.08.2025 | 345 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 12 | 1959 | 20.10.2015 | 367,70 | 16 | 01.08.2025 | 265 | 346 | 29:22:050108:23 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 67 | 1924 | 20.10.2015 | 125,90 | 17 | 01.08.2025 | 190 | 867 | 29:22:050501:283 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 1927 | 20.10.2015 | 351,60 | 17 | 01.08.2025 | 238 | 303 | 29:22:050515:41 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3 | 1928 | 20.10.2015 | 169,60 | 13 | 01.08.2025 | 560 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 46 | 1949 | 20.10.2015 | 439,30 | 26 | 01.08.2025 | 302 | 401 | 29:22:050505:8 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 21 | 1968 | 22.10.2015 | 524,90 | 40 | 01.08.2025 | 344 | 455 | 29:22:090102:17 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Водоемная, д. 8 | 1934 | 05.11.2015 | 315,80 | 18 | 01.08.2025 | 307 | 2951 | 29:22:090109:2409 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 1 | 1936 | 05.11.2015 | 569,60 | 34 | 01.08.2025 | 397 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55, корп. 1 | 1917 | 05.11.2015 | 240,80 | 20 | 01.08.2025 | 233 | 1203 | 29:22:040754:122 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1903 | 10.11.2015 | 198,20 | 13 | 01.08.2025 | 215 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Советская, д. 50 | 1956 | 13.11.2015 | 482,50 | 33 | 01.08.2025 | 308 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Шилова, д. 31 | 1936 | 13.11.2015 | 562,63 | 44 | 01.08.2025 | 353 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73 | 1930 | 13.11.2015 | 337,23 | 19 | 01.08.2025 | 371 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 9 | 1939 | 13.11.2015 | 533,40 | 25 | 01.08.2025 | 416 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 4 | 1960 | 27.11.2015 | 266,60 | 19 | 01.08.2025 | 309 | 424 | 29:22:050108:11 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 68 | 1939 | 27.11.2015 | 580,40 | 33 | 01.08.2025 | 411 | 666 | 29:22:040619:6 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 55, корп. 1 | 1957 | 27.11.2015 | 93,30 | 6 | 01.08.2025 | 112 | 164 | 29:22:050403:15 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Горького, д. 8 | 1940 | 01.12.2015 | 515,60 | 32 | 01.08.2025 | 349 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 3 | 1929 | 01.12.2015 | 397,90 | 26 | 01.08.2025 | 289 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2 | 1963 | 01.12.2015 | 462,39 | 44 | 01.08.2025 | 310 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 4 | 1964 | 11.12.2015 | 274,80 | 12 | 01.08.2025 | 486 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Мира, д. 4 | 1940 | 11.12.2015 | 462,50 | 15 | 01.08.2025 | 409 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 54 | 1953 | 11.12.2015 | 137,60 | 9 | 01.08.2025 | 165 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 55 | 1956 | 11.12.2015 | 149,90 | 7 | 01.08.2025 | 180 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 56 | 1953 | 11.12.2015 | 139,40 | 4 | 01.08.2025 | 173 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 57 | 1959 | 11.12.2015 | 111,50 | 8 | 01.08.2025 | 153 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 61 | 1953 | 11.12.2015 | 117,50 | 6 | 01.08.2025 | 165 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 62 | 1978 | 11.12.2015 | 350,00 | 14 | 01.08.2025 | 444 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 65 | 1956 | 11.12.2015 | 141,30 | 10 | 01.08.2025 | 216 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 67 | 1954 | 11.12.2015 | 135,30 | 14 | 01.08.2025 | 226 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1935 | 24.12.2015 | 614,80 | 40 | 01.08.2025 | 395 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, пер. Широкий, д. 9 | 1918 | 30.12.2015 | 277,10 | 18 | 01.08.2025 | 203 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 7 | 1934 | 30.12.2015 | 275,6 | 14 | 01.08.2025 | 362 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 7 | 1929 | 31.12.2015 | 485,50 | 24 | 01.08.2025 | 473 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 5 | 1937 | 31.12.2015 | 451,15 | 23 | 01.08.2025 | 366 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39 | 1957 | 31.12.2015 | 600,30 | 53 | 01.08.2025 | 371 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 9, корп. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 355,00 | 12 | 01.08.2025 | 285 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 7 | 1934 | 31.12.2015 | 570,40 | 29 | 01.08.2025 | 346 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 34 | 1958 | 31.12.2015 | 448,70 | 18 | 01.08.2025 | 318 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Морская, д. 1 | 1960 | 31.12.2015 | 235,50 | 11 | 01.08.2025 | 251 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 11 | 1983 | 31.12.2015 | 627,40 | 33 | 01.08.2025 | 467 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 40, корп. 1 | 1932 | 31.12.2015 | 544,30 | 39 | 01.08.2025 | 354 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 16 | 1963 | 31.12.2015 | 96,20 | 2 | 01.08.2025 | 156 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 16 | 1971 | 31.12.2015 | 430,6 | 25 | 01.08.2025 | 367 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 39 | 1903 | 31.12.2015 | 75,70 | 2 | 01.08.2025 | 182 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 41 | 1903 | 31.12.2015 | 76,20 | 3 | 01.08.2025 | 183 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29 | 1957 | 17.05.2016 | 467,50 | 26 | 01.08.2025 | 456 | 1396 | 29:22:011306:424 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28, корп. 1 | 1952 | 25.05.2016 | 586,80 | 39 | 01.08.2025 | 417 | 680 | 29:22:031014:3 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 30 | 1956 | 24.06.2016 | 549,00 | 33 | 01.08.2025 | 375 | 565 | 29:22:080902:10 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 11 | 1954 | 13.07.2016 | 586,60 | 37 | 01.08.2025 | 393 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 48 | 1943 | 13.07.2016 | 624,30 | 10 | 01.08.2025 | 423 | 594 | 29:22:040718:16 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 116 | 1934 | 21.07.2016 | 713,55 | 64 | 01.08.2025 | 499 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 8 | 1955 | 21.07.2016 | 565,60 | 16 | 01.08.2025 | 367 | 560 | 29:22:022225:4 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 22 | 1967 | 21.07.2016 | 55,39 | 9 | 01.08.2025 | 375 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 1 | 1926 | 25.07.2016 | 346,90 | 6 | 01.08.2025 | 490 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 8 | 1935 | 25.07.2016 | 208,70 | 15 | 01.08.2025 | 367 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 84 | 1959 | 25.07.2016 | 487,60 | 34 | 01.08.2025 | 298 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 19 | 1963 | 25.07.2016 | 329,50 | 19 | 01.08.2025 | 302 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49 | 1966 | 25.07.2016 | 427,30 | 18 | 01.08.2025 | 335 | 1705 | 29:22:080203:46 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 20 | 1959 | 25.07.2016 | 340,50 | 22 | 01.08.2025 | 257 | 322 | 29:22:040706:12 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 4 | 1955 | 02.08.2016 | 451,80 | 15 | 01.08.2025 | 412 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 | 02.08.2016 | 409,60 | 26 | 01.08.2025 | 259 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 20 | 1966 | 02.08.2016 | 383,80 | 21 | 01.08.2025 | 331 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 22 | 1967 | 02.08.2016 | 445,40 | 36 | 01.08.2025 | 333 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 18 | 1958 | 02.08.2016 | 715,60 | 33 | 01.08.2025 | 457 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 149 | 1968 | 02.08.2016 | 522,10 | 23 | 01.08.2025 | 344 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24, корп. 2 | 1955 | 02.08.2016 | 455,70 | 25 | 01.08.2025 | 307 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 18 | 1959 | 02.08.2016 | 654,40 | 36 | 01.08.2025 | 442 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 24 | 1963 | 02.08.2016 | 298,40 | 20 | 01.08.2025 | 199 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 7 | 1955 | 02.08.2016 | 526,80 | 23 | 01.08.2025 | 333 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 9 | 1955 | 02.08.2016 | 519,70 | 28 | 01.08.2025 | 330 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 2 | 1962 | 02.08.2016 | 338,40 | 19 | 01.08.2025 | 221 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1958 | 23.08.2016 | 296,20 | 16 | 01.08.2025 | 293 | 450 | 29:22:040605:20 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12 | 1932 | 26.08.2016 | 575,90 | 37 | 01.08.2025 | 416 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 14 | 1991 | 26.08.2016 | 659,50 | 38 | 01.08.2025 | 480 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 9 | 1985 | 26.08.2016 | 637,9 | 30 | 01.08.2025 | 441 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 3 | 1937 | 29.08.2016 | 612,80 | 25 | 01.08.2025 | 389 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 6 | 1936 | 31.08.2016 | 202,30 | 14 | 01.08.2025 | 280 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6 | 1930 | 15.09.2016 | 321,00 | 20 | 01.08.2025 | 223 | 276 | 29:22:050516:13 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1917 | 21.10.2016 | 56,70 | 5 | 01.08.2025 | 160 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 28 | 1970 | 21.10.2016 | 247,90 | 12 | 01.08.2025 | 323 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Красносельская, д. 16 | 1963 | 21.10.2016 | 38,40 | 3 | 01.08.2025 | 133 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Победы, д. 104, корп. 1 | 1961 | 21.10.2016 | 653,80 | 35 | 01.08.2025 | 459 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 12 | 1903 | 02.11.2016 | 768,45 | 49 | 01.08.2025 | 507 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 83 | 1963 | 02.11.2016 | 426,70 | 37 | 01.08.2025 | 312 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63, корп. 1 | 1962 | 02.11.2016 | 513,20 | 30 | 01.08.2025 | 312 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 5 | 1932 | 02.11.2016 | 620,10 | 25 | 01.08.2025 | 386 | 527 | 29:22:050404:38 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3 | 1932 | 02.11.2016 | 413,3 | 27 | 01.08.2025 | 283 | 457 | 29:22:050515:18 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42 | 1966 | 02.11.2016 | 523,10 | 20 | 01.08.2025 | 317 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Соловецкая, д. 11 | 1993 | 07.11.2016 | 138,00 | 6 | 01.08.2025 | 222 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 93 | 1926 | 30.11.2016 | 286,24 | 16 | 01.08.2025 | 331 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29 | 1936 | 09.12.2016 | 747,40 | 56 | 01.08.2025 | 456 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3 | 1949 | 27.12.2016 | 441,50 | 24 | 01.08.2025 | 301 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 12 | 1959 | 27.12.2016 | 704,30 | 44 | 01.08.2025 | 453 | 688 | 29:22:080903:6 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 4 | 1931 | 27.12.2016 | 526,80 | 45 | 01.08.2025 | 343 | 604 | 29:22:080904:8 | сформирован под одним домом |
|  | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 41 | 1955 | 28.09.2015 | 462,5 | 29 | 01.08.2025 | 313 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 77 | 1963 | 13.11.2015 | 414,59 | 28 | 01.08.2025 | 289 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79 | 1963 | 13.11.2015 | 452,79 | 40 | 01.08.2025 | 288 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79, корп. 1 | 1964 | 13.11.2015 | 453,90 | 33 | 01.08.2025 | 315 | - | - | не сформирован |
|  | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 49 | 1961 | 13.11.2015 | 728,40 | 37 | 01.08.2025 | 455 | - | - | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета и иных источников (средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства): | | | | 4 226,3 | 252 |  |  |  |  |  |
| а) в рамках договоров о развитии застроенных территорий | | | | 2 481,3 | 162 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 26 | 1952 | 25.06.2013 | 477,40 | 27 | 31.12.2024 | 292 | 449 | 29:22:040711:19 | сформирован под одним домом |
| 2 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 30 | 1952 | 24.12.2013 | 479,40 | 28 | 31.12.2024 | 310 | 410 | 29:22:040711:22 | сформирован под одним домом |
| 3 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 34, корп. 1 | 1912 | 25.04.2014 | 296,7 | 20 | 31.12.2024 | 233 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |
| 4 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 33 | 1937 | 25.04.2014 | 562,90 | 36 | 31.12.2024 | 392 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |
| 5 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28, корп. 1 | 1952 | 15.05.2015 | 462,80 | 25 | 31.12.2024 | 294 | 451 | 29:22:040711:21 | сформирован под одним домом |
| 6 | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 1 | 1917 | 09.08.2013 | 202,10 | 26 | 31.12.2024 | 154 |  |  | не сформирован |
| б) в рамках иных муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" | | | | 1 745,00 | 90 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5 | 1964 | 11.10.2012 | 36,90 | 3 | 31.12.2019 | 743 | - | - | не сформирован |
| 2 | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 1912 | 14.02.2013 | 25,20 | 3 | 31.12.2019 | 259 | 1127 | 29:22:040756:25 | сформирован под одним домом |
| 3 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 1 | 1963 | 25.06.2013 | 17,00 | 1 | 31.12.2019 | 285 | 1393 | 29:22:031010:397 | сформирован под одним домом |
| 4 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 | 1932 | 23.08.2013 | 114,40 | 8 | 31.12.2019 | 281 | 1854 | 29:22:031615:235 | сформирован под одним домом |
| 5 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 10 | 1936 | 18.10.2013 | 72,20 | 4 | 31.12.2019 | 391 | 1490 | 29:22:031012:197 | сформирован под одним домом |
| 6 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | 24.01.2014 | 68,40 | 2 | 31.12.2019 | 456 | - | - | не сформирован |
| 7 | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7 | 1948 | 14.03.2014 | 25,90 | 1 | 31.12.2019 | 470 | - | - | не сформирован |
| 8 | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 2 | 1960 | 25.04.2014 | 38,70 | 1 | 31.12.2019 | 321 | 443 | 29:22:050108:10 | сформирован под одним домом |
| 9 | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50 | 1938 | 25.04.2014 | 17,28 | 5 | 31.12.2019 | 212 | - | - | не сформирован |
| 10 | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 1937 | 06.05.2014 | 21,00 | 1 | 31.12.2019 | 368 | 518 | 29:22:040730:14 | сформирован под одним домом |
| 11 | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 13 | 1938 | 13.05.2014 | 52,50 | 3 | 31.12.2019 | 343 | 2805 | 29:22:031609:168 | сформирован под одним домом |
| 12 | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 7 | 1959 | 20.05.2014 | 46,50 | 3 | 31.12.2019 | 226 | 832 | 29:22:012003:1217 | сформирован под одним домом |
| 13 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78 | 1931 | 20.05.2014 | 64,50 | 1 | 31.12.2019 | 474 | 1910 | 29:22:012003:1221 | сформирован под одним домом |
| 14 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 8 | 1966 | 21.08.2014 | 52,60 | 5 | 31.12.2019 | 324 | - | - | не сформирован |
| 15 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111 | 1932 | 28.08.2014 | 35,50 | 1 | 31.12.2019 | 393 | - | - | не сформирован |
| 16 | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 14 | 1949 | 13.11.2014 | 14,96 | 2 | 31.12.2019 | 448 | - | - | не сформирован |
| 17 | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 11 | 1932 | 13.11.2014 | 14,00 | 1 | 31.12.2019 | 324 | 1382 | 29:22:031610:197 | сформирован под одним домом |
| 18 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5 | 1936 | 27.01.2015 | 16,90 | 1 | 31.12.2019 | 382 | 1196 | 29:22:031016:404 | сформирован под одним домом |
| 19 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16 | 1934 | 14.05.2015 | 43,22 | 1 | 31.12.2019 | 465 | - | - | не сформирован |
| 20 | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 29, корп. 1 | 1969 | 15.05.2015 | 30,60 | 1 | 31.12.2019 | 332 | 1012 | 29:22:060417:55 | сформирован под одним домом |
| 21 | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 12 | 1930 | 27.07.2015 | 20,10 | 1 | 31.12.2019 | 448 | - | - | не сформирован |
| 22 | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 10 | 1953 | 04.08.2015 | 56,4 | 3 | 31.12.2019 | 387 | 1662 | 29:22:012010:996 | сформирован под одним домом |
| 23 | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 27 | 1931 | 18.09.2015 | 47,29 | 2 | 31.12.2019 | 449 | - | - | не сформирован |
| 24 | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39 | 1963 | 28.09.2015 | 82,00 | 3 | 31.12.2019 | 341 | 423 | 29:22:050403:17 | сформирован под одним домом |
| 25 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 2 | 1957 | 28.09.2015 | 29,70 | 2 | 31.12.2019 | 346 | - | - | не сформирован |
| 26 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 52 | 1935 | 13.10.2015 | 125,30 | 5 | 31.12.2019 | 804 | - | - | не сформирован |
| 27 | г. Архангельск, ул. Юности, д. 4 | 1937 | 13.10.2015 | 22,28 | 2 | 31.12.2019 | 412 | - | - | не сформирован |
| 28 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80 | 1963 | 20.10.2015 | 25,60 | 2 | 31.12.2019 | 313 | - | - | не сформирован |
| 29 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73 | 1930 | 13.11.2015 | 244,97 | 12 | 31.12.2019 | 371 | - | - | не сформирован |
| 30 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29 | 1957 | 17.05.2016 | 160,20 | 5 | 31.12.2019 | 456 | 1396 | 29:22:011306:424 | сформирован под одним домом |
| 31 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1958 | 23.08.2016 | 96,60 | 4 | 31.12.2019 | 293 | 450 | 29:22:040605:20 | сформирован под одним домом |
| 32 | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 83 | 1963 | 02.11.2016 | 26,30 | 1 | 31.12.2019 | 312 | - | - | не сформирован |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения в рамках подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реали-зации прог-раммы | Всего расселяе- мая площадь жилых помеще- ний | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования  бюджетных средств | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением  жилых помещений |
| расселяемая площадь | в том числе | | | Строительство  многоквартирных домов |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение  в свободный жилищный фонд |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | площадь построенных жилых помещений |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | |
| 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,10 | - |
| 2 | 2020 | 5 688,52 | 5 688,52 | 5 474,92 | - | 213,60 | - |
| 3 | 2021 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | - | - | - |
| 4 | 2022 | 66 670,00 | 24 511,00 | 24 511,00 | - | - | 42 159,00 |
| 5 | 2023 | 36 662,00 | 36 662,00 | 36 662,00 | - | - | - |
| 6 | 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | |
| 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |  |  |  |
| 10 | 2024 год | 2 481,30 | 2 481,30 | - | 2 481,30 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного для

проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года в рамках подпрограммы 1**

**"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых  к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 | 253 | 240 | 5 688,52 |
| 3 | 2021 | 168 | 72 | 5 040,00 |
| 4 | 2022 | 2 226 | 348 | 24 511,00 |
| 5 | 2023 | 1 224 | 520 | 36 662,00 |
| 6 | 2024 | 162 | 54 | 2 481,30 |
| 7 | 2025 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 | |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент городского хозяйства) | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения.  Задача 1. Предоставление возмещения за жилые помещения гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.  Задача 2. Приобретение жилья для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда.  Задача 3. Переселение в свободный жилищный фонд муниципального образования "Город Архангельск" | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых  у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения  в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения,  в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Площадь расселенных жилых помещений  в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году.  Целевой индикатор 4. Количество граждан переселенных  из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 160,0 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации подпрог- раммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| городской бюджет |
| 2021 | 160,0 |
| Всего | 160,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения и подлежащих расселению

в рамках подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Реквизиты документа о признании дома аварийным | | Количество зарегистрированных жителей, чел. | Количество помещений, шт. | Площадь жилых помещений, кв. м |
| N | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) | | | | | | |
|  | I этап (2021 год) |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Калинина, д. 17 | 1341р | 25.04.2017 | 14 | 13 | 224,6 |
| 2 | ул. Ярославская, д. 75 | 1955р | 20.06.2017 | 34 | 24 | 440,57 |
| 3 | просп. Советских космонавтов, д. 101 | 2372р | 15.08.2018 | 8 | 7 | 134,8 |
| 4 | ул. КЛДК, д. 90 | 2370р | 15.08.2018 | 22 | 9 | 432,9 |
| 5 | ул. Урицкого, д. 44 | 3068р | 17.10.2018 | 39 | 16 | 1 022,60 |
| 6 | просп. Советских космонавтов, д. 34 | 59р | 15.01.2019 | 35 | 12 | 573,74 |
| 7 | ул. Адмирала Кузнецова,  д. 19 | 703р | 14.03.2019 | 44 | 23 | 808,58 |
|  | Всего по I этапу |  |  | 196 | 104 | 3637,79 |
|  | II этап (2022 год) |  |  |  |  |  |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) | | | | | | |
| 8 | ул. Урицкого, д. 33 | 1490р | 17.05.2019 | 17 | 8 | 440,6 |
| 9 | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3 | 2811р | 20.08.2019 | 49 | 30 | 666,43 |
| 10 | ул. Кедрова, д. 29 | 4130р | 20.11.2019 | 26 | 13 | 558,02 |
| 11 | ул. Кедрова, д. 35, корп. 1 | 4277р | 02.12.2019 | 26 | 8 | 412,9 |
| 12 | ул. Советская, д. 66 | 1156р | 31.03.2020 | 26 | 8 | 577,6 |
| 13 | ул. Водников, д. 3 | 1906р | 10.06.2020 | 35 | 10 | 556,5 |
| 14 | ул. Чкалова, д. 4 | 2565р | 31.07.2020 | 35 | 12 | 742,3 |
| 15 | ул. Ударников, д. 2 | 114р | 18.11.2020 | 50 | 14 | 978 |
| 16 | ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1 | 378р | 01.12.2020 | 28 | 10 | 494,4 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания | | | | | | |
| 17 | ул. Красных партизан, д. 31 | 296р | 07.02.2017 | 16 | 10 | 362,5 |
| 18 | ул. Красных маршалов, д. 8 | 1529р | 12.05.2017 | 30 | 11 | 519,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | просп. Обводный канал,  д. 125 | 1822р | 07.06.2017 | 34 | 23 | 757,35 |
| 20 | ул. Каботажная, д. 7 | 1819р | 07.06.2017 | 38 | 20 | 602,18 |
| 21 | ул. Нахимова, д. 14 | 1916р | 16.06.2017 | 17 | 11 | 219 |
| 22 | ул. Каботажная, д. 5 | 2627р | 23.08.2017 | 20 | 8 | 393,9 |
| 23 | ул. Шкулева, д. 10 | 3128р | 13.10.2017 | 20 | 12 | 438,85 |
| 24 | ул. Ильича, д. 16 | 3673р | 29.11.2017 | 31 | 8 | 363,7 |
| 25 | просп. Новгородский,  д. 101 корп. 3 | 3674р | 29.11.2017 | 23 | 11 | 468,81 |
| 26 | 2-й Ленинградский пер.,  д. 8 | 3957р | 20.12.2017 | 11 | 4 | 205,8 |
| 27 | просп. Троицкий, д. 100, корп. 4 | 3967р | 21.12.2017 | 44 | 15 | 808,58 |
| 28 | ул. Советская, д. 64 | 95р | 16.01.2018 | 20 | 11 | 390,54 |
| 29 | ул. Фрунзе, д. 4 | 97р | 16.01.2018 | 37 | 9 | 570,38 |
| 30 | ул. Вычегодская, д. 23 | 85р | 16.01.2018 | 8 | 3 | 271,8 |
| 31 | ул. Красных партизан,  д. 4, корп. 2 | 96р | 16.01.2018 | 21 | 9 | 341 |
| 32 | просп. Ленинградский,  д. 367 | 86р | 16.01.2018 | 39 | 20 | 677 |
| 33 | ул. Гайдара, д. 16 | 87р | 16.01.2018 | 42 | 19 | 652,4 |
| 34 | просп. Советских космонавтов, д. 81 | 521р | 09.02.2018 | 4 | 3 | 114,7 |
| 35 | ул. Советская, д. 71 | 526р | 09.02.2018 | 52 | 26 | 615,03 |
| 36 | ул. Кировская, д. 11 | 516р | 09.02.2018 | 25 | 9 | 489,5 |
| 37 | ул. Красных маршалов, д. 5 | 515р | 09.02.2018 | 29 | 13 | 373,6 |
| 38 | просп. Ломоносова, д. 126 | 795р | 14.03.2018 | 41 | 15 | 710,23 |
| 39 | ул. Советская, д. 75 | 797р | 14.03.2018 | 19 | 19 | 356,1 |
| 40 | ул. Георгия Седова, д. 20, корп. 1 | 1466р | 15.05.2018 | 43 | 21 | 550,57 |
| 41 | ул. Выучейского, д. 54 | 1784р | 09.06.2018 | 37 | 15 | 646,3 |
| 42 | ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1897р | 25.06.2018 | 28 | 18 | 541,6 |
| 43 | пер. Водников, д. 5 | 2071р | 16.07.2018 | 27 | 10 | 338,8 |
| 44 | ул. Гуляева, д. 123 | 2140р | 24.07.2018 | 43 | 21 | 595,68 |
| 45 | ул. Победы, д. 81 | 2148р | 24.07.2018 | 40 | 17 | 431 |
| 46 | ул. Октябрят, д. 28, корп. 1 | 2375р | 15.08.2018 | 24 | 12 | 337,2 |
| 47 | ул. Добролюбова, д. 7 | 2670р | 17.09.2018 | 20 | 9 | 254,22 |
| 48 | просп. Ломоносова, д. 57 | 2926р | 05.10.2018 | 23 | 11 | 402,6 |
| 49 | ул. Вологодская, д. 16 | 34р | 14.01.2019 | 44 | 24 | 601,2 |
| 50 | ул. Карельская, д. 53 | 36р | 14.01.2019 | 24 | 16 | 589,3 |
| 51 | просп. Ленинградский,  д. 319 | 60р | 15.01.2019 | 36 | 23 | 695,5 |
| 52 | ул. Партизанская, д. 28, корп. 2 | 498р | 22.02.2019 | 39 | 14 | 609,5 |
| 53 | ул. Свободы, д. 28 | 696р | 14.03.2019 | 26 | 12 | 253,04 |
| 54 | ул. Валявкина, д. 5 | 1739р | 04.06.2019 | 21 | 8 | 336,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55 | ул. Заводская, д. 95 | 1798р | 05.06.2019 | 26 | 10 | 329,58 |
| 56 | ул. Репина, д. 24 | 1786р | 05.06.2019 | 25 | 11 | 409,3 |
| 57 | ул. Тельмана, д. 1 | 1774р | 05.06.2019 | 30 | 9 | 555 |
| 58 | ул. Ударников, д. 19 | 1775р | 05.06.2019 | 3 | 1 | 77,2 |
| 59 | ул. Павла Усова, д. 5 | 1790р | 05.06.2019 | 21 | 14 | 420,9 |
| 60 | ул. Репина, д. 17 | 1787р | 05.06.2019 | 39 | 17 | 552,7 |
| 61 | ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 | 1839р | 10.06.2019 | 38 | 13 | 573,1 |
| 62 | ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1 | 1869р | 13.06.2019 | 28 | 12 | 522,1 |
| 63 | ул. Корабельная, д. 20 | 1868р | 13.06.2019 | 48 | 25 | 1 044,40 |
| 64 | ул. Выучейского, д. 68 | 1978р | 24.06.2019 | 27 | 8 | 470,2 |
| 65 | ул. Гайдара, д. 21 | 1985р | 24.06.2019 | 53 | 24 | 1 164,55 |
| 66 | ул. Розы Люксембург, д. 53 | 2204р | 08.07.2019 | 40 | 8 | 817,4 |
| 67 | ул. Тельмана, д. 5 | 3479р | 07.10.2019 | 25 | 11 | 519,8 |
| 68 | ул. Ударников, д. 15 | 3480р | 07.10.2019 | 31 | 12 | 526,6 |
| 69 | ул. Розы Люксембург, д. 52 | 3638р | 18.10.2019 | 33 | 9 | 433,8 |
| 70 | ул. Ярославская, д. 52, корп. 2 | 4122р | 20.11.2019 | 51 | 33 | 624,06 |
| 71 | ул. Родионова, д. 7 | 4274р | 02.12.2019 | 32 | 12 | 536,93 |
| 72 | ул. Георгия Иванова, д. 53 | 4532р | 20.12.2019 | 9 | 5 | 210,9 |
| 73 | ул. Свободы, д. 57, корп. 1 | 224р | 23.01.2020 | 7 | 3 | 77,1 |
| 74 | ул. Партизанская, д. 28 | 223р | 23.01.2020 | 21 | 8 | 369,8 |
| 75 | ул. Александра Петрова,  д. 9 | 416р | 06.02.2020 | 17 | 6 | 185,4 |
| 76 | ул. Урицкого, д. 40 | 420р | 06.02.2020 | 24 | 8 | 335,9 |
| 77 | ул. Бергавинова, д. 14 | 775р | 02.03.2020 | 24 | 8 | 305,2 |
| 78 | ул. Николая Островского,  д. 5 | 1157р | 31.03.2020 | 26 | 10 | 588,5 |
| 79 | ул. Северодвинская, д. 23 | 1907р | 10.06.2020 | 58 | 21 | 1 120,70 |
| 80 | ул. Добролюбова, д. 16 | 2235р | 08.07.2020 | 28 | 9 | 440,54 |
| 81 | ул. Ильича, д. 12 | 2236р | 08.07.2020 | 29 | 10 | 440,29 |
| 82 | ул. Приморская, д. 20,  корп. 3 | 2456р | 23.07.2020 | 21 | 10 | 434,8 |
| 83 | ул. Михаила Новова, д. 33 | 2618р | 04.08.2020 | 39 | 10 | 606 |
| 84 | ул. 1-ая Линия, д. 23 | 2704р | 07.08.2020 | 12 | 4 | 217,5 |
| 85 | ул. Аллейная, д. 30 | 2701р | 07.08.2020 | 30 | 12 | 752,2 |
| 86 | ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1 | 2676р | 07.08.2020 | 36 | 12 | 723,3 |
| 87 | ул. Карла Маркса, д. 27 | 2750р | 11.08.2020 | 90 | 37 | 1 073,75 |
| 88 | ул. Школьная, д. 75 | 3082р | 09.09.2020 | 36 | 14 | 508,82 |
| 89 | просп. Никольский, д. 114 | 3138р | 11.09.2020 | 18 | 6 | 210,3 |
| 90 | ул. Прокашева, д. 21 | 3511р | 08.10.2020 | 17 | 4 | 155,28 |
| 91 | ул. Терехина, д. 59 | 3509р | 08.10.2020 | 11 | 9 | 252,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | ул. Победы, д. 55 | 3642р | 19.10.2020 | 31 | 8 | 535,5 |
| 93 | ул. Матросова, д. 6 | 3740р | 23.10.2020 | 34 | 14 | 433,7 |
| 94 | ул. Тяговая, д. 3 | 3741р | 23.10.2020 | 28 | 10 | 473,7 |
| 95 | ул. Ленина, д. 22 | 3898р | 06.11.2020 | 24 | 8 | 336,3 |
| 96 | ул. Гвардейская, д. 1 | 60р | 13.11.2020 | 21 | 8 | 526,7 |
| 97 | ул. Заводская, д. 94 | 48р | 13.11.2020 | 57 | 17 | 543,81 |
| 98 | ул. Михайловой, д. 6 | 55р | 13.11.2020 | 30 | 14 | 542,41 |
| 99 | ул. Сибирская, д. 5 | 53р | 13.11.2020 | 17 | 7 | 312,4 |
| 100 | ул. Стахановская, д. 41 | 56р | 13.11.2020 | 11 | 3 | 226,7 |
| 101 | ул. Адмирала Кузнецова,  д. 24 | 62р | 13.11.2020 | 29 | 11 | 477 |
| 102 | ул. Боровая, д. 55, корп. 1 | 47р | 13.11.2020 | 12 | 3 | 157,59 |
| 103 | пер. Двинской, д. 3 | 57р | 13.11.2020 | 14 | 7 | 468,41 |
| 104 | ул. Колхозная, д. 9, корп. 1 | 52р | 13.11.2020 | 31 | 13 | 621 |
| 105 | ул. Сибирская, д. 36 | 61р | 13.11.2020 | 17 | 11 | 312,4 |
| 106 | ул. Советская, д. 46, корп. 1 | 59р | 13.11.2020 | 35 | 16 | 520 |
| 107 | ул. Союзов, д. 7 | 58р | 13.11.2020 | 2 | 1 | 40,6 |
| 108 | ул. Школьная, д. 81 | 54р | 13.11.2020 | 22 | 7 | 421,2 |
| 109 | ул. Адмирала Кузнецова,  д. 21, корп. 3 | 50р | 13.11.2020 | 23 | 12 | 511,8 |
| 110 | ул. Адмирала Макарова, д. 3 | 74р | 16.11.2020 | 17 | 8 | 383,6 |
| 111 | ул. Мира, д. 14 | 75р | 16.11.2020 | 12 | 3 | 187,9 |
| 112 | ул. Тяговая, д. 10 | 82р | 16.11.2020 | 7 | 3 | 93,2 |
| 113 | ул. Тяговая, д. 60 | 81р | 16.11.2020 | 13 | 5 | 180,2 |
| 114 | ул. Цигломенская, д. 12 | 80р | 16.11.2020 | 24 | 8 | 527,6 |
| 115 | ул. Адмирала Макарова,  д. 3, корп. 1 | 79р | 16.11.2020 | 39 | 8 | 397,7 |
| 116 | ул. Дежнёвцев, д. 13,  корп. 6 | 77р | 16.11.2020 | 18 | 3 | 124,7 |
| 117 | ул. Октябрьская, д. 33, корп. 1 | 76р | 16.11.2020 | 12 | 2 | 100,5 |
| 118 | ул. Пирсовая, д. 66 | 78р | 16.11.2020 | 4 | 4 | 113,3 |
| 119 | ул. Сурповская, д. 40 | 73р | 16.11.2020 | 22 | 16 | 585 |
| 120 | ул. Адмирала Макарова,  д. 2, корп. 1 | 72р | 16.11.2020 | 27 | 12 | 511,6 |
| 121 | ул. Кировская, д. 9 | 116р | 18.11.2020 | 28 | 11 | 570,4 |
| 122 | просп. Ломоносова, д. 33, корп. 2 | 119р | 18.11.2020 | 14 | 4 | 253,8 |
| 123 | ул. Партизанская, д. 32 | 117р | 18.11.2020 | 4 | 1 | 48,3 |
| 124 | ул. Пушкинская, д. 3 | 122р | 18.11.2020 | 32 | 11 | 527,7 |
| 125 | ул. Серафимовича, д. 12 | 120р | 18.11.2020 | 21 | 7 | 370,5 |
| 126 | просп. Советских космонавтов, д. 67, корп. 1 | 115р | 18.11.2020 | 6 | 3 | 125,8 |
| 127 | ул. Репина, д. 20 | 121р | 18.11.2020 | 34 | 13 | 506,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 128 | ул. Тельмана, д. 3 | 118р | 18.11.2020 | 39 | 17 | 517 |
| 129 | ул. Локомотивная, д. 58 | 377р | 01.12.2020 | 31 | 12 | 378,9 |
|  | Всего по II этапу |  | | 3333 | 1389 | 55863,77 |
|  | Итого по I и II этапам  (129 домов): |  | | 3529 | 1493 | 59501,56 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_