|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение** к постановлению мэрии города Архангельскаот 06.04.2015 № 278 |  |
| **"КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН****реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,** **расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2015 год**  |  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |  |
| №п/п | № в региональной программе | Адрес МКД | Год | Мате-риал стен | Количество этажей  | Количество подъездов | Общая пло-щадь много-квартир-ного дома, всего кв.м | Площадь помещений многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквар-тирного дома | Удель-ная стои-мость капиталь-ного ремонта 1 кв.м общей площади помеще-ний в много-квартир-ном доме, тыс.руб.  | Предельная стоимость капиталь-ного ремонта 1 кв.м общей площади помещений в много-квартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| Всего кв.м | в том числе жилых помеще-ний, находя-щихся в соб-ствен-ности граждан, кв.м | Коли-чество жите-лей, прожи-вающих в МКД на дату утвер-ждения кратко-срочного плана | Всего | за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию ЖКХ | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств мест-ного бюд-жета | за счет средств собствен-ников |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
|   |   | **Октябрьский округ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | В соответствии с пост. от 21.08.2014 № 333-пп "Об утвер-ждении размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачи-ваться РО за счет средств ФКР общего имущества в МКД, располо-женных на территории Арх.области" |   |
| 1 | 528 | Ул.Свободы, 21 | 1964 | - | кирп. | 4 | 2 | 1273,6 | 1273,6 | 1217,7 |   | 3 266,61 | 0 | 0 | 0 | 3 266,61 | кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 | декабрь 2015г. |
| 2 | 227 | Ул.Вологодская, 25  | 1966 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4033,0 | 3157,3 | 609,5 | 136 | 8 098,03 | 0 | 0 | 0 | 8 098,03 | кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 | декабрь 2015г. |
| 3 | 12 | Наб.Сев.Двины, 87 | 1932 | 2009-2010 | кирп. | 4 | 4 | 2911,0 | 2199,3 |   |   | 5 640,90 | 0 | 0 | 0 | 5 640,90 | кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 | декабрь 2015г. |
| 4 | 302 | Ул.Гагарина, 5 | 1962 | - | кирп. | 5 | 4 | 3444,0 | 2480,3 | 2400 |   | 6 361,62 | 0 | 0 | 0 | 6 361,62 | кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 | декабрь 2015г. |
|   |   | **Ломоносовский округ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 193 | Ул.Воскресенская, 90 | 1964 | нет | кирп. | 5 | 2 | 1796,4 | 1032,5 | 235,1 | 40 | 2 085,16 | 0 | 0 | 0 | 2 085,16 | кровля, ХВС,ГВС, теплоснабжение | 2,02 | декабрь 2015г. |
| 6 | 171 | Ул.Володарского, 8 | 1961 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4117,2 | 2939,9 | 217,8 | 108 | 5 476,45 | 0 | 0 | 0 | 5 476,45 | кровля, ХВС, теплоснабжение, электроснабжение | 1,86 | декабрь 2015г. |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Округ Майская горка** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 7 | 84 | Ул.Калинина, 22, корп.1 | 1970 | НЕТ | дерев. | 2 | 3 | 583,0 | 519,3 | 395,40 | 22 | 3 313,47 | 0 | 0 | 0 | 3 313,47 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
| 8 | 75 | Ул.Калинина, 14 | 1957 | НЕТ | дерев. | 2 | 1 | 445,1 | 410,9 | 94,00 | 26 | 716,95 | 0 | 0 | 0 | 716,95 | кровля | 1,74 | декабрь 2015г. |
|   |   | **Округ Варавино-Фактория** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 160 | Ул.Кирова, 1, корп.1 | 1935 | 1970 | дерев. | 2 | 2 | 549,9 | 549,9 | 276,1 | 24 | 3 508,71 | 0 | 0 | 0 | 3 508,71 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
| 10 | 161 | Ул.Кирова, 2 | 1926 | нет | дерев. | 2 | 4 | 450,9 | 450,9 | 106,2 | 22 | 2 877,03 | 0 | 0 | 0 | 2 877,03 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
| 11 | 273 | Ул.Шкулева, 12 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 584,4 | 534,8 | 199,3 | 33 | 3 412,37 | 0 | 0 | 0 | 3 412,37 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
|   |   | **Соломбальский округ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 140 | Ул.Гуляева, 123, корп.1 | 1935 | нет | дерев. | 2 | 2 | 590,1 | 590,1 | 291,4 | 26 | 3 765,22 | 0 | 0 | 0 | 3 765,22 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
| 13 | 139 | Ул.Гуляева, 122, корп.1 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 401,8 | 401,8 | 401,8 |   | 2 563,74 | 0 | 0 | 0 | 2 563,74 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
| 14 | 43 | Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1 | 1960 | нет | дерев. | 2 | 2 | 719,7 | 719,7 | 180,3 | 40 | 135,15 | 0 | 0 | 0 | 135,15 | электроснабжение | 0,19 | декабрь 2015г. |
|   |   | **Маймаксанский округ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 29 | Ул.Буденного, 3 | 1938 | 1960 | дерев. | 2 | 2 | 612,8 | 612,8 | 265,2 |   | 3 910,06 | 0 | 0 | 0 | 3 910,06 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
| 16 | 330 | Ул.Победы, 27 | 1933 | нет | дерев. | 2 | 2 | 599,8 | 546,6 | 65,8 |   | 2 533,93 | 0 | 0 | 0 | 2 533,93 | фундамент | 4,64 | декабрь 2015г. |
| 17 | 329 | Ул.Победы, 25 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 591,1 | 542,7 | 59,6 | 30 | 3 462,77 | 0 | 0 | 0 | 3 462,77 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
|   |   | **Северный округ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 18 | Ул.Добролюбова, 15 | 1950 | нет | дерев. | 2 | 2 | 390,0 | 390 | 190,6 | 14 | 2 488,45 | 0 | 0 | 0 | 2 488,45 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
| 19 | 102 | Ул.Кутузова, 9 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 431,2 | 431,2 | 48,5 | 23 | 2 751,33 | 0 | 0 | 0 | 2 751,33 | фундамент, кровля | 6,38 | декабрь 2015г. |
|   |   | **Исакогорский округ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 342 | Ул.Павла Орлова, 6 | 1957 | нет | дерев | 2 | 2 | 450,6 | 450,6 | 252,6 | 15 | 4 932,11 | 0 | 0 | 0 | 4 932,11 | фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 10,95 | декабрь 2015г. |
| 21 | 372 | Ул.Пирсовая, 49 | 1962 | нет | дерев | 2 | 3 | 699,7 | 699 | 265,9 | 37 | 7 651,02 | 0 | 0 | 0 | 7 651,02 | фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 10,95 | декабрь 2015г. |
|   |   | **Цигломенский округ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 84 | Ул.Куйбышева, 8 | 1934 | нет | дерев. | 2 | 2 | 424,2 | 424,2 | 144,2 | 22 | 4 308,46 | 0 | 0 | 0 | 4 308,46 | фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 10,16 | декабрь 2015г. |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **26099,5** | **21357,4** | **7917,0** |  | **83 259,54** |  |  |  | **83 259,54** |  | 3,90 |  |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_