|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению Администрациимуниципального образования"Город Архангельск"от 28.07.2017 № 860 |

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе"Развитие города Архангельскакак административного центраАрхангельской области" |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (млн. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог  |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев, в обход областной больницы г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего | 5,420 | 2,888  | 2,532 | - | - | - | - | - | - | - | Объездная дорога позволит осу-ществлять дви-жение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архан-гельской област-ной больницы г. Архангельска |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 5,420 | 2,888 | 2 ,532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обвод-ный канал,на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего | 24,0090 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - | - | - | 19,0000 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Обводный канал |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 24,0090 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - | - | - | 19,0000 |
| 3. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Московскому,на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего | 19,1920 | 3,000 | 1,502 | 0,485 | 0,705 | - | - | - | - | 13,5000 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Московского |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 19,1920 | 3,000 | 1,502 | 0,485 | 0,705 | - | - | - | - | 13,5000 |
| 4. Строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего | 723,774 | 302,952 | 420,822 | - | - | - | - | - | - | - | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 673,071 | 283,752 | 389,319 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 50,703 | 19,200 | 31,503 | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 3,464 | - | 3,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Благоустройство территории по проспекту Троиц-кому в г. Архан-гельске | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по город-скому хозяйству) | Всего | 39,622 | 11,486 | 25,589 | 1,299 | 1,248 | - | - | - | - | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров напр. Троицком |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 37,629 | 11,376 | 24,954 | 1,299 | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 1,993 | 0,110 | 0,635 | - | 1,248 | - | - | - | - | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 0,260 | - | 0,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (департа-мент городского хозяйства Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск") | Всего | 990,8740 | - | - | - | - | 8,815 | - | 246,8864 | 250,0000 | 485,1726 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Ленинград-ского |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 475,0000 | - | - | - | - | - | - | 237,5000 | 237,5000 | - |
| городской бюджет | 515,8740 | - | - | - | - | 8,815 | - | 9,3864 | 12,5000 | 485,1726 |
| 7.Реконструкция пр. Ломоносова,от ул. Смольный Буян до ул. Выучей-ского | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 806,2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,2650 | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 806,2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 806,2650 |
| 8. Строительство пр. Московского,на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" | Всего | 50,4700 | - | - | - | - | - | 4,7200 | - | - | 45,7500 | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2017 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 50,4700 | - | - | - | - | - | 4,7200 | - | - | 45,7500 |
| 9. Реконструкция ул. Советской и ул. Таймырской с расширением до 4 полос по всей протяженности, устройство кольцевой развязки в районе съезда с Кузнечевского мостового перехода в районе ул. Валяв-кина | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 29,0180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,0180 | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность ул. Советской и ул. Таймырской |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 29,0180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,0180 |
| 10. Строительство транспортных развязок в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск" (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях, на пере-сечении ул. Смоль-ный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 59,1979 | - | - | - | - | - | 20,4000 | 9,9589 | - | 28,8390 | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 28,8389 | - | - | - | - | - | 19,4000 | 9,4389 | - | - |
| городской бюджет | 30,3590 | - | - | - | - | - | 1,0000 | 0,5200 | - | 28,8390 |
| 11. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск"(Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводныйканал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск")  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 33,4502 | - | - | - | - | - | 15,2000 | 1,9552 | - | 16,2950 | Разработка проектной документации в 2017 году. Получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 16,2952 | - | - | - | - | - | 14,6000 | 1,6952 | - | - |
| городской бюджет | 17,1550 | - | - | - | - | - | 0,6000 | 0,2600 | - | 16,2950 |
| 12. Строительство транспортной связи ул. Тимме Я. и ул. Карпогорской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 84,6420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,6420 | Разработка проектной документации в 2020 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 84,6420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,6420 |
| 13. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Советских космонавтов,на участке от ул. Розы Люксем-бург до ул. Воскре-сенской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 11,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5000 | Разработка проектной документации в 2020 году, ввод в эксплуа-тацию 1 000 м в 2020 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 11,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5000 |
| Всего по [разделу I](#P402) |  | Всего | 2 877,4341 | 322,178 | 450,945 | 4,334 | 2,060 | 8,815 | 40,3200 | 258,8005 | 250,0000 | 1 539,9816 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 475,0000 | - | - | - | - | - | - | 237,5000 | 237,5000 | - |
| областной бюджет | 755,8341 | 295,1280 | 414,2730 | 1,2990 | - | - | 34,0000 | 11,1341 | - | - |
| городской бюджет | 1 646,6000 | 27,050 | 36,672 | 3,035 | 2,060 | 8,815 | 6,3200 | 10,1664 | 12,5000 | 1 539,9816 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 3,724 | - | 3,724 | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог |
| 1. Капитальный ремонт совмещен-ного Северодвин-ского мостового перехода | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск", служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) | Всего | 113,1910 | - | 0,794 | 0,093 | 2,495 | 1,445 | 4,0000 | 45,6360 | 58,7280 | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 113,1910 | - | 0,794 | 0,093 | 2,495 | 1,445 | 4,0000 | 45,6360 | 58,7280 | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" | 0,1480 | - | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Капитальный ремонт Ленин-градского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего | 17,063 | 0,500 | 10,191 | - | 5,472 | 0,900 | - | - | - | - | Реализация в даль-нейшем проекта позволит улуч-шить техническое состояние транспортного коридора, связу-ющего централь-ные округа г. Ар-хангельска и При-морский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Корелы |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 17,063 | 0,500 | 10,191 | - | 5,472 | 0,900 | - | - | - | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 1,544 | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по [разделу II](#P693) | Всего | 130,5240 | 0,500 | 10,985 | 0,093 | 7,967 | 2,345 | 4,0000 | 45,6360 | 58,7280 | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 130,2540 | 0,500 | 10,985 | 0,093 | 7,967 | 2,345 | 4,0000 | 45,6360 | 58,7280 | - |
| в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" | 1,692 | - | 1, 692 | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству | Всего | 3,950 | 3,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение качества обслу-живания населе-ния. Обеспечение работы речной линии в жилом районе 29 лесо-завода |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1,950 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Проведение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" | Всего | 12,4000 | - | - | - | - | - | 12,4000 | - | - | - | В 2017 году разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 12,4000 | - | - | - | - | - | 12,4000 | - | - | - |
| 3. Строительство причала на о. Хабар-ка в Соломбальском территориальном округе г. Архан-гельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" | Всего | 106,1898 | - | - | - | - | - | 42,4374 | 60,0000 | - | 3,7524 | В 2020 году ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 106,1898 | - | - | - | - | - | 42,4374 | 60,0000 | - | 3,7524 |
| 4**.** Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 486,0000 | - | - | - | - | - | 157,5000 | 157,5000 | 165,0000 | 6,0000 | Приобретение 2 речных судов ледового класса для обслуживания речных переправ в городе Архангельске в соответствии с требованиями законодательства в сфере речных перевозок |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 456,0000 | - | - | - | - | - | 150,0000 | 150,0000 | 156,0000 | - |
| городской бюджет | 30,0000 | - | - | - | - | - | 7,5000 | 7,5000 | 9, 0000 | 6,0000 |
| Всего по [разделу III](#P827) |  | Всего | 608,5398 | 3,950 | - | - | - | - | 212,3374 | 217,5000 | 165,0000 | 9,7524 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 457,9500 | 1,950 | - | - | - | - | 150,0000 | 150,0000 | 156,0000 | - |
| городской бюджет | 150,5898 | 2,000 | - | - | - | - | 62,3374 | 67,5000 | 9,0000 | 9,7524 |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |
| 1. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архан-гельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего | 69,411 | 60,469 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуа-тацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 57,069 | 57,069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 12,342 | 3,400 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Строительство школы в Цигло-менском террито-риальном округе г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего | 226,080 | 16,017 | 207,414 | 2,649 | - | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуа-тацию в 2013 году здания школы на 240 мест |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 199,680 | 4,617 | 192,414 | 2,649 | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджетв т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 26,4002,350 | 11,400- | 15,0002,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Приобретение доли в праве обще-долевой собствен-ности здания детских яслей по ул. Добро-любова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего | 138,617 | 68,000 | 70,617 | - | - | - | - | - | - | - | Ввод в действие в 2013 году здания детского комбината на 120 мест |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 70,617 | - | 70,617 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 68,000 | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 80,0007 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | 79,9767 | Ввод в действие здания детского комбината на 280 мест |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 80,0007 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | 79,9767 |
| 5. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 97,0216 | - | - | - | - | - | 62,6396 | 34,3820 | - | - | Ввод в действие в 2020 году здания детского сада на 60 мест |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 76,6070 | - | - | - | - | - | 46,9020 | 29,7050 | - | - |
| городской бюджет | 20,4146 | - | - | - | - | - | 15,7376 | 4,6770 | - | - |
| 6. Строительство детского комбината на 280 мест в 7 мик-рорайоне террито-риального округа Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 171,9443 | - | - | - | - | - | - | 128,9907 | 42,9536 | - | В 2020 году ввод в эксплуатацию здания детского комбината на 280 мест |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 159,2829 | - | - | - | - | - | - | 119,6600 | 39,6229 | - |
| городской бюджет | 12,6614 | - | - | - | - | - | - | 9,3307 | 3,3307 | - |
| 7. Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г. Архан-гельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 1 045,6480 | - | - | - | - | - | 0,7000 | 365,3600 | 679,5880 | - | Разработка проектной документации в 2017 году, в 2019 году ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 978,1080 | - | - | - | - | - | - | 350,0000 | 628,1080 | - |
| городской бюджет | 67,5400 | - | - | - | - | - | 0,7000 | 15,3600 | 51,4800 |  |
| Всего по [разделу IV](#P898) |  | Всего | 1 828,7226 | 144,486 | 286,973 | 2,649 | 0,024 | - | 63,3396 | 528,7327 | 722,5416 | 79,9767 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 048,7250 | - | 70,617 | - | - | - | - | 350,0000 | 628,1080 | - |
| областной бюджет | 492,6389 | 61,686 | 192,414 | 2,649 | - | - | 46,9020 | 149,3650 | 39,6229 | - |
| городской бюджет | 287,3587 | 82,800 | 23,942 | - | 0,024 | - | 16,4376 | 29,3677 | 54,8107 | 79,9767 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 2,350 | - | 2,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзи-хинской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) | Всего | 138,309 | 26,533 | 53,597 | 40,412 | 13,258 | 4,509 | - | - | - | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 100,093 | 2,000 | 39,914 | 40,412 | 13,258 | 4,509 | - | - | - | - |
| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства много-квартирных домов по ул. Цигломенской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | - | - | - | - | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит в дальнейшем продолжить строительство многоквартирных домов |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | - | - | - | - | - |
| 3. Обеспечение земельных участков дорожной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрел-ковая – ул. Карпо-горская, длинной 1 650 м) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  | Всего | 21,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8000 | Ввод в эксплуа-тацию 1650 м в 2017 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 21,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8000 |
| 4. Реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода, 22, корп. 1 в Цигломенском территориальном округе г. Архан-гельска  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 14,5640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5640 | В 2020 году ввод объектов в эксплуатацию производи-тельностью 3200 куб.м/ сутки |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 14,5640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5640 |
| Всего по [разделу V](#P898) |  | Всего | 299,0700 | 26,533 | 99,686 | 118,215 | 13,763 | 4,509 | - | - | - | 36,3640 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| городской бюджет | 260,8540 | 2,000 | 86,003 | 118,215 | 13,763 | 4,509 | - | - | - | 36,3640 |
| VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска |
| 1. Благоустройство территории Петров-ского сквера | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | Всего | 32,0490 | - | - | - | - | - | 11,7990 | 17,2500 | 3,0000 | - | Реализация проекта по благоустройству на территории 23000 кв.м |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 27,5890 | - | - | - | - | - | 7,3390 | 17,2500 | 3,0000 | - |
| иные источники | 4,4600 |  |  |  |  |  | 4,4600 |  |  |  |  |
| 2. Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 54,1700 | - | - | - | - | - | 15,6386 | - | - | 38,5314 | Разработка проектной документации и ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 54,1700 | - | - | - | - | - | 15,6386 | - | - | 38,5314 |
| 3. Строительство модульных водо-очистных соору-жений из поверх-ностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 83,0030 | - | - | - | - | - | 7,9800 | 37,0105 | 37,4742 | 0,5383 | Увеличение производитель-ности очистных сооружений на 4500 куб.м/сутки |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 67,6210 | - | - | - | - | - | - | 33,8105 | 33,8105 | - |
| городской бюджет | 15,3820 | - | - | - | - | - | 7,9800 | 3,2000 | 3,6637 | 0,5383 |
| 4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 45,7894 | - | - | - | - | - | 13,8590 | 14,1076 | 17,8228 | - | Ремонт 20 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовых территориям многоквартирных домов |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 45,7894 | - | - | - | - | - | 13,8590 | 14,1076 | 17,8228 | - |
| Всего по [разделу V](#P1114)I | Всего | 215,0114 | - | - | - | - | - | 49,2766 | 68,3681 | 58,2970 | 39,0697 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 67,6210 | - | - | - | - | - | - | 33,8105 | 33,8105 | - |
| городской бюджет | 142,9304 | - | - | - | - | - | 44,8166 | 34,5576 | 24,4865 | 39,0697 |
| иные источники | 4,4600 | - | - | - | - | - | 4,4600 | - | - | - |
| VII. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1. Благоустройство дворовых террито-рий многоквар-тирных домов | Итого | Всего | 78,3998 | - | - | - | - | - | 78,3998 | - | - | - | Благоустройство 22 дворовых территорий многоквартирных домов |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 58,5322 | - | - | - | - | - | 58,5322 | - | - | - |
| областной бюджет | 10,3292 | - | - | - | - | - | 10,3292 | - | - | - |
| городской бюджет | 9,2550 | - | - | - | - | - | 9,2550 | - | - | - |
| иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | Всего | 17,6700 | - | - | - | - | - | 17,6700 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13,2519 | - | - | - | - | - | 13,2519 | - | - | - |
| областной бюджет | 2,3386 | - | - | - | - | - | 2,3386 | - | - | - |
| городской бюджет | 2,0795 | - | - | - | - | - | 2,0795 | - | - | - |
|  | Администрация Маймаксанского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | Всего | 3,9347 | - | - | - | - | - | 3,9347 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2,9358 | - | - | - | - | - | 2,9358 | - | - | - |
| областной бюджет | 0,5181 | - | - | - | - | - | 0,5181 | - | - | - |
| городской бюджет | 0,4808 | - | - | - | - | - | 0,4808 | - | - | - |
|  | Администрация Соломбальского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | Всего | 31,4932 | - | - | - | - | - | 31,4932 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 23,5308 | - | - | - | - | - | 23,5308 | - | - | - |
| областной бюджет | 4,1525 | - | - | - | - | - | 4,1525 | - | - | - |
| городской бюджет | 3,5265 | - | - | - | - | - | 3,5265 | - | - | - |
| иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - |
|  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 8,1874 | - | - | - | - | - | 8,1874 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5,9783 | - | - | - | - | - | 5,9783 | - | - | - |
| областной бюджет | 1,0550 | - | - | - | - | - | 1,0550 | - | - | - |
| городской бюджет | 1,1541 | - | - | - | - | - | 1,1541 | - | - | - |
|  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | Всего | 6,3430 | - | - | - | - | - | 6,3430 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4,7571 | - | - | - | - | - | 4,7571 | - | - | - |
| областной бюджет | 0,8394 | - | - | - | - | - | 0,8394 | - | - | - |
| городской бюджет | 0,7465 | - | - | - | - | - | 0,7465 | - | - | - |
|  | Администрация территориального округа Майская горка Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | Всего | 2,0700 | - | - | - | - | - | 2,0700 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1,5524 | - | - | - | - | - | 1,5524 | - | - | - |
| областной бюджет | 0,2740 | - | - | - | - | - | 0,2740 | - | - | - |
| городской бюджет | 0,2436 | - | - | - | - | - | 0,2436 | - | - | - |
|  | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | Всего | 8,7015 | - | - | - | - | - | 8,7015 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6,5259 | - | - | - | - | - | 6,5259 | - | - | - |
| областной бюджет | 1,1516 | - | - | - | - | - | 1,1516 | - | - | - |
| городской бюджет | 1,0240 | - | - | - | - | - | 1,0240 | - | - | - |
| 2. Благоустройство общественных территорий  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 34,0923 | - | - | - | - | - | 34,0923 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 28,6390 | - | - | - | - | - | 28,6390 | - | - | - |
| областной бюджет | 5,0540 | - | - | - | - | - | 5,0540 | - | - | - |
| городской бюджет | 0,3993 | - | - | - | - | - | 0,3993 | - | - | - |
| Всего по разделу VII | Всего | 112,4921 | - | - | - | - | - | 112,4921 | - | - | - |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 87,1712 | - | - | - | - | - | 87,1712 | - | - | - |
| областной бюджет | 15,3832 | - | - | - | - | - | 15,3832 | - | - | - |
| городской бюджет | 9,6543 | - | - | - | - | - | 9,6543 | - | - | - |
| иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - |
| ИТОГО | Всего | 6 071,5240 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 481,7657 | 1 119,0373 | 1 254,5666 | 1 705,1444 |  |
| федеральный бюджет | 1 610,8962 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | 587,5000 | 865,6080 | - |
| областной бюджет | 1 827,6432 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 246,2852 | 344,3096 | 229,4334 | - |
| городской бюджет | 2 628,2412 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 143,5659 | 187,2277 | 159,5252 | 1 705,1444 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 7,766 | - | 7,766 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | 4,7434 | - | - | - | - | - | 4,7434 | - | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_