Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 09.07.2019 № 949

"Таблица 9 – Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико-экономические параметры объекта | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| Вид | Назначение | Количество мест, ед. | Площадь отведенного участка, м² | Общая площадь здания, м² | Мощность (пропускная способность), чел. | Этажность, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Образование |
| 1 | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск города Архангельска | г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, пос. Турдеевск, ул. Центральная, д. 22 | Здание детского сада | Нежилое | 60 | 4459,0 | 936,16 | 60 | 1 | 2016-2018 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 2 | Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | г. Архангельск, территориальный округ Майская горка (ул. Стрелковая, д.22) | Здание детского сада | Нежилое | 280 | 11866,0 | 5334,8 | 280 | 2 | 2018 – 2019 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | г. Архангельск, территориальный округ Майская горка (ул. Карпогорская, д.30) | Здание детского сада | Нежилое | 280 | 19210,0 | 5442,3 | 280 | 2 | 2018 – 2019 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 4 | Строительство детского сада на 220 мест в территори-альном округе Варавино-Фактория города Архангельска | г. Архангельск, территориальный округ Варавино-фактория (между МБОУ СШ № 26 и ул. Воронина В.И., д. 33, корп. 2) | Здание детского сада | Нежилое | 220 | 9065,0 | 5334,8 | 220 | 2 | 2018 – 2019 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 5 | Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска | г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ (ул. Валявкина) | Здание детского сада | Нежилое | 125 | 4750,0 | 2616,5 | 125 | 2 | 2018 – 2019 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 6 | Строительство детского сада на 280 мест в территори-альном округе Майская горка города Архангельска | г. Архангельск, территориальный округ Майская горка (по пр. Москов-скому, д. 45, корп.1, возле МБОУ Гимназия № 25) | Здание детского сада | Нежилое | 280 | 13844,0 | 3499,37 | 280 | 2 | 2019 – 2021 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомай-ской территори-ального округа Майская горка города Архан-гельска | г. Архангельск, территориальный округ Майская горка (ул. Первомай-ская, д. 5) | Здание детского сада | Нежилое | 280 |  |  | 280 | 2 | 2019 – 2021 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 8 | Строительство детского сада на 280 мест в территори-альном округе Варавино-Фактория города Архангельска | г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория (ул. Воронина В.И. – Окружное шоссе) | Здание детского сада | Нежилое | 280 | 20358,0 | 3582,41 | 280 | 2 | 2019 – 2021 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 9 | Строительство школы на 860 мест в территори-альном округе Варавино-Фактория города Архангельска | г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория (ул. Воронина В.И., д. 28, корп. 1) | Здание школы | Нежилое | 860 | 39 653,0 | 19 312,11 | 860 | 3 | 2018 – 2022 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

Продолжение таблицы 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Культура |
| 1 | Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ (просп. Троицкий между ул. Поморской и Театральным переулком) | Здание фондохранилища | Нежилое | - | 1546,00 | 4991,30 |  | 3 | 2018 – 2020 годы | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра куколпо адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 | г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ (просп. Троицкий, д. 5) | Здание театра | Нежилое | 330 | 2931,00 | 6462,39 |  | 4 | 2018 год | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" |

Продолжение таблицы 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территори-альном округе Варавино-Фактория | г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория (ул. Воронина В.И. – ул. Русанова – Окружное шоссе, в 5 м на северо-восток от здания № 26 по ул. Воронина В.И.) | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса | Нежилое | - | 42577,0 | 2075,6 | 67 | 2 | 2018 – 2020 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 09.07.2019 № 949

"Таблица 10 - Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования и годам

 млн.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе: |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 - 2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Образование |
| Цель 1: Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск". |
| Задача 1.1: Создание условий для обеспечения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск". |
| 1. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск города Архангельска | Всего | 41,764 | 41,764 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 4,677 | 4,677 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3,731 | 3,731 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 33,356 | 33,356 |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | Всего | 286,594 | 148,881 | 137,713 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 20,354 | 9,131 | 11,223 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,464 | 20,963 | 17,501 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 227,776 | 118,787 | 108,989 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | Всего | 324,473 | 107,618 | 216,855 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 19,488 | 7,618 | 11,870 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 30,683 | 10,060 | 20,623 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 274,302 | 89,940 | 184,362 |  |  |  |  |
|  4. Строительство детского сада на 220 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска | Всего | 244,649 | 10,976 | 233,673 |  |  |  |  |
| в том числе: |   |   |   |  |  |  |  |
| городской бюджет | 14,157 | 0,157 | 14,000 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 23,190 | 1,088 | 22,102 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 207,302 | 9,731 | 197,571 |  |  |  |  |
| 5. Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска | Всего | 264,040 | 75,745 | 188,295 |  |  |  |  |
| в том числе: |   |   |   |  |  |  |  |
| городской бюджет | 44,676 | 9,045 | 35,631 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 22,069 | 6,710 | 15,359 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 197,295 | 59,990 | 137,305 |  |  |  |  |
| 6. Строительство детского сада на 280 меств территориальном округе Майская горка города Архангельска  | Всего | 280,742 |   | 154,269 | 86,248 | 40,225 |  |  |
| в том числе: |  |   |   |   |   |  |  |
| городской бюджет | 4,926 |   | 4,125 | 0,536 | 0,265 |  |  |
| областной бюджет | 5,516 |   | 3,003 | 1,714 | 0,799 |  |  |
| федеральный бюджет | 270,300 |   | 147,141 | 83,998 | 39,161 |  |  |

Продолжение таблицы 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. Строительство детского сада на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка города Архангельска  | Всего | 310,884 |   | 93,650 | 20,100 | 197,134 |  |  |
| в том числе: |  |   |   |   |   |  |  |
| городской бюджет | 4,956 |   | 3,740 | 0,120 | 1,096 |  |  |
| областной бюджет | 6,119 |   | 1,798 | 0,400 | 3,921 |  |  |
| федеральный бюджет | 299,809 |   | 88,112 | 19,580 | 192,117 |  |  |
| 8. Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска | Всего | 283,731 |   | 155,520 | 87,986 | 40,225 |  |  |
| в том числе: |  |   |   |   |   |  |  |
| городской бюджет | 8,257 |   | 7,454 | 0,538 | 0,265 |  |  |
| областной бюджет | 5,509 |   | 2,961 | 1,749 | 0,799 |  |  |
| федеральный бюджет | 269,965 |   | 145,105 | 85,699 | 39,161 |  |  |
| 9. Строительство школы на 860 мест в территори-альном округе Варавино-Фактория города Архангельска | Всего | 687,311 | 3,717 | 224,010 | 452,584 | 7,000 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |
| городской бюджет | 26,717 | 3,717 | 9,000 | 7,000 | 7,000 |  |  |
| областной бюджет | 156,059 |   | 111,501 | 44,558 |   |  |  |
| федеральный бюджет | 504,535 |   | 103,509 | 401,026 |   |  |  |
| Всего по разделу I | Всего | 2724,188 | 388,701 | 1403,985 | 646,918 | 284,584 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |  |
| городской бюджет | 148,208 | 34,345 | 97,043 | 8,194 | 8,626 |  |  |
| областной бюджет | 291,340 | 42,552 | 194,848 | 48,421 | 5,519 |  |  |
| федеральный бюджет | 2284,640 | 311,804 | 1112,094 | 590,303 | 270,439 |  |  |

Продолжение таблицы 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Культура |
| Цель 2: Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры. |
| Задачи 2.1: Обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев населения муниципального образования "Город Архангельск". |
| Задачи 2.2: Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями культуры. |
| Цель 3: Повышение уровня предоставления дополнительного образования учащимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры. |
| Задачи 3.1: Сохранение контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры. |
| Задачи 3.2: Повышение уровня безопасности при оказании услуг населению (выполнении работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры. |
| 1. Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | Всего | 37,786 | 37,786 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 37,786 | 37,786 |  |  |  |  |  |
| 2. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5 | Всего | 194,6344 | 194,6344 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 194,6344 | 194,6344 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу II | Всего | 232,4204 | 232,4204 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 232,4204 | 232,4204 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Физическая культура и спорт |
| Цель 4: Повышение уровня развития физической культуры и спорта среди различных групп населения, проживающего на территории муниципального образования "Город Архангельск". |
| Задачи 4.1: Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта муниципального образования "Город Архангельск". |
| Задачи 4.2: Создание условий для охраны и укрепления здоровья населения, проживающего на территории муниципального образования "Город Архангельск". |
| 1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в террито-риальном округе Варавино-Фактория | Всего | 191,239 | 3,362 | 108,115 | 79,762 |  |  |  |
| в том числе: |  |   |   |   |  |  |  |
| городской бюджет | 21,717 | 3,362 | 15,000 | 3,355 |  |  |  |
| областной бюджет | 85,718 |   | 9,311 | 76,407 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 83,804 |   | 83,804 |   |  |  |  |
| Всего по разделу III | Всего | 191,239 | 3,362 | 108,115 | 79,762 |  |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |  |  |  |
| городской бюджет | 21,717 | 3,362 | 15,000 | 3,355 |  |  |  |
| областной бюджет | 85,718 |   | 9,311 | 76,407 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 83,804 |   | 83,804 |   |  |  |  |
| ИТОГО | Всего | 3147,847 | 624,483 | 1512,100 | 726,680 | 284,584 |  |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |  |
| городской бюджет | 169,925 | 37,707 | 112,043 | 11,549 | 8,626 |  |  |
| областной бюджет | 609,478 | 274,972 | 204,159 | 124,828 | 5,519 |  |  |
| федеральный бюджет | 2368,444 | 311,804 | 1195,898 | 590,303 | 270,439 |  |  |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_