УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэрии

города Архангельска

от 31.05.2010 № 962р

ПРОЕКТ

местного органа общественной самодеятельности

"Территориальное общественное самоуправление "ТОС Кего"

"Капитальный ремонт деревянных тротуаров на острове Кегостров"

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

На острове Кегостров проживает более 2300 человек. В связи с отсутствием асфальтированной дороги и тротуаров население вынуждено ходить по накатанным транспортом дорогам, "тропинкам" и деревянным тротуарам.

Большая часть деревянных тротуаров изношена на 90 процентов. В ремонте нуждаются следующие направления:

деревянный тротуар от причала до ул. Кегостровской, 6 (168 кв.м);

деревянный тротуар от крыльца ФГУП Почты России отделение № 17 до дороги (70 кв.м);

деревянный тротуар от ФГУП Почты России отделение №17 до МОУ СОШ № 70 (180 кв.м);

деревянный тротуар от МОУ СОШ № 70 до МДОУ № 30 "Сосенка"                    (60 кв.м).

2. Цель проекта

Благоустройство территории острова Кегостров силами и средствами местного органа общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "ТОС Кего" (далее – ТОС "Кего").

3. Задачи проекта

Проведение капитального ремонта деревянных тротуаров по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего проекта, силами и средствами ТОС "Кего", а также с привлечением к выполнению работ, требующих специализированного труда, подрядчика.

4. Календарный план работ по проекту

| № п/п | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сметные работы | Составление сметы проекта | "ТОС Кего" | Выполнено |

2

| 2 | Разборка деревянных тротуаров | Разбор старых тротуа-ров, расчистка и выравнивание территории для установки деревянных тротуаров (участвуют 9 человек ТОС "Кего") | 9 человек ТОС "Кего" | С 01.06.2010 по 11.06.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного | Заключение договора на поставку шлака; доставка, рассыпка и "формирование" шлака по периметру ремонтируемого тротуара (ширина 1,2 – 1,3 м) | ИП Матвеев Н.Ю. | С 11.06.2010 по 28.06.2010 |
| 4 | Устройство деревянных тротуаров | Укладка поперечных балок (подготовка и распил балок необходимых размеров; укладка балок) | ИП Матвеев Н.Ю. | С 28.06.2010 по 07.07.2010 |
|  |  | Укладка продольного настила (подготовка и распил досок необхо-димого размера; укладка тротуара) | ИП Матвеев Н.Ю. | С 07.07.2010 по 20.07.2010 |
| 5 | Приемка работ | Комиссия проверяет и составляет акт о соответствии дере-вянных тротуаров установленным требо-ваниям, производит приемку работ | Состав комиссии: организация, осуществляю-щая техни-ческий надзор; ТОС "Кего"; представители администрации Октябрьского территориаль-ного округа мэрии города | 21.07.2010 |

3

5. Описание процесса реализации проекта

ТОС "Кего" самостоятельно производит демонтаж деревянных тротуаров по указанным направлениям, выравнивает территорию, производит уборку и утилизирует отходы. Выполняемые работы не требуют специального образования.

Подрядчик выполняет работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований деревянных тротуаров, производит устройство деревянных тротуаров, в том числе: доставляет на остров строительные материалы с использованием паромной переправы; изготавливает поперечные и продольные балки необходимого размера, производит их укладку.

По окончании работ формируется комиссия из представителей организации, осуществляющей технический надзор, представителей ТОС "Кего" и администрации Октябрьского территориального округа мэрии города. Деревянные тротуары проверяют на соответствие техническим нормам и правилам, подписывают акт о соответствии. При выявлении несоответствий, нарушения устраняются в течение 10 дней.

6. Запрашиваемая сумма и общий бюджет проекта

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета |  |
| 2. | Средства городского бюджета | 292476 |
| 3. | Собственные средства ТОС | 33000 |
| 4. | Привлеченные (иные) средства |  |
| 5. | Стоимость проекта, всего: | 325 476 |

7. Ожидаемые результаты и предложения по

оценке эффективности проекта

Безопасные деревянные тротуары в направлениях причала, почты, школы и детского сада.

Оценкой эффективности проекта является положительное мнение жителей и гостей острова Кегостров.

4

8. Смета расходов на реализацию проекта

местного органа общественной самодеятельности

"Территориальное общественное самоуправление "ТОС Кего"

"Капитальный ремонт деревянных тротуаров на острове Кегостров"

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед.изм. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 4,78 | 61 474 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12958 | 5 146 |
| 3 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 4,78 | 207 004 |
| 4 | Услуги паромной переправы | Рейс | 12 | 18 300 |
| 5 | Технадзор (2%) |  |  | 5 838 |
| 6 | НДС |  |  | 27 714 |
| Итого: | 325 476 |
| в том числе: |  |
| Средства городского бюджета | 292 476 |
| Собственные средства ТОС "Кего" | 33 000 |

____________