УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэра

города Архангельска

от__________№______

П Л А Н

мероприятий по содействию реализации проекта строительства

Архангельской  АТЭЦ на 1-е полугодие 2006 года

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и вынести на сессию Архангельского городского Совета депутатов вопрос: "О мерах по обеспечению строительства Архан-гельской АТЭЦ в установленные сроки" | Апрель | Пачин Ю.А., замес-титель мэра города по вопросам эконо-миического развития и финансам |
| 2. | Разработать эскизный вариант согласованных с ОАО "Архангельская генерирующая компания" схем теплоснабжения г.Архангельска и зоны Левобережья с учетом Архангельской АТЭЦ и с определением точек примыкания магистральных сетей и условий теплоснабжения участков закрываемых котельных | Май | Назаров А.Н., замес-титель мэра города по городскому хо-зяйству; Чурносов В.П., на-чальник управления ЖКХ и энергетики мэрии города |
| 3. | Провести ситуационный анализ использования местных (локальных) котельных (в первую очередь угольных) и возможность их закрытия или перевода в резерв. Подготовить соответствующий проект постановления мэра города | Июнь | Чурносов В.П., на-чальник управления ЖКХ и энергетики мэрии города |
| 4. | Исследовать возможности (пре-имущества и недостатки) мостовых переходов магистральной теплотрассы от Архангельской АТЭЦ с левого на правый берег р.Северной Двины с увязкой с трассами сетей по городу, техническими условиями сопряжения новой и старой теплотрасс | Июнь | Мохначев В.В., на-чальник управления дорог и мостов мэрии города; Чурносов В.П., на-чальник управления ЖКХ и энергетики мэрии города |
| 5. | Подготовить совместно с ОАО "Архан-гельская генерирующая компания" предложения по организации ЦПУ (центрального пункта управления) на территории города с учетом возмож-ности обеспечения автоматического переключения участков трубопроводов в случае их планового и аварийного отключения | Июнь | Чурносов В.П., на-чальник управления ЖКХ и энергетики мэрии города |
| 6. | Рассмотреть варианты выделения земельного участка для строительства жилого района для проживания сотрудников Архангельской АТЭЦ (150,0 тыс. кв. метров жилой площади с объектами соцкультбыта). Выдать технические условия оборудования зоны будущей застройки объектами коммунальной инфраструктуры | Апрель | Реминский А.И., ди-ректор департамента градостроительства мэрии города |
| 7. | Рассмотреть возможность троллейбус-ного (автобусного) сообщения город (поселок) – Архангельская АТЭЦ для доставки рабочих смен и пассажирских перевозок | Март | Перевертайло А.В., начальник управле-ния транспорта и связи мэрии города |
| 8. | Изучить возможность участия местных энергоснабжающих организаций в софинансировании и строительстве разводящих тепловых сетей от Архангельской АТЭЦ | Май | Чурносов В.П., на-чальник управления ЖКХ и энергетики мэрии города |
| 9. | Изучить перспективы изменения стоимости тепловой и электрической энергии для населения и прочих потребителей при пуске в эксплуатацию Архангельской АТЭЦ | Май | Чурносов В.П., на-чальник управления ЖКХ и энергетики мэрии города |
| 10. | Обеспечить широкую гласность и разъяснительную работу с населением и заинтересованными предприятиями и организациями по строительству Архангельской АТЭЦ | Постоянно | Удалкин Е.Е., дирек-тор департамента информации и общественных связей мэрии города |

__________