**По реализации национального проекта**

**25.11.2020**

Национальный проект **«**Экология»

Объект "Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в
г. Архангельске"

Подрядная организация ООО "Консул"

Идентификационный код закупки:

203290128442529010100100470014221414

Место расположения: Октябрьский территориальный округ, земельный участок с кадастровым номером 29:22:041101:46, 29:22:041101:47.

Краткая характеристика объекта:

Здание одноэтажное. Строительный объем здания 596,83 м3. Материал стен – металлический каркас, трехслойные стеновые сэндвич –панели с негорючим минераловатным утеплителем. Фундамент – монолитная ж/б плита. Кровля – трехслойные сэндвич панели с негорючим минераловатным утеплителем по металлическим прогонам.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.10.2020:

По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Консул". Подрядная организация приступила к выполнению работ по строительству.

Выполнены подготовительные и земляные работы, устройство фундаментной плиты под здание ВОС, фундамента под резервуары чистой воды V=155 м3 и насосную НС II, выполнен монтаж металлоконструкций, ремонтно-восстановительные работы для насосной станции 1-го подъема, работы второго этапа фундамента здания ВОС, выполнены работы по демонтажу опалубки фундамента под подземный резервуар, работы по монтажу лестницы в резервуаре под насосную станцию. Ведутся подготовительные работы под наружные сети, закупка и завоз материалов, монтаж сэндвич-панелей в здании ВОС.

Установлено ограждение, информационный щит и видеонаблюдение.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\Фото 24.11.2020\PHOTO-2020-11-24-13-44-27.jpg | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\Фото 24.11.2020\PHOTO-2020-11-24-13-44-27 (2).jpg |
| \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\Фото 24.11.2020\PHOTO-2020-11-24-13-44-27 (1).jpg | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\Фото 24.11.2020\PHOTO-2020-11-24-13-44-26.jpg |
| \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\Фото 24.11.2020\PHOTO-2020-11-24-13-44-26 (1).jpg | \\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\КЕГО\Фото 24.11.2020\PHOTO-2020-11-24-13-11-11.jpg |