ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Авиадворик"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1. | Подготовка технической документации по согласованию с инициатором проекта | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Администрация Октябрьского территориального округа, департамент городского хозяйства | В процессе реализации, готовится техническое задание |
| 2. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Администрация Октябрьского территориального округа |  |
| 3. | Подготовка территории к благоустройству | 01.06.2024 | 01.07.2024 | Администрация Октябрьского территориального округа |  |
| 4. | Выполнение работ по благоустройству | 01.06.2024 | 30.08.2024 | Администрация Октябрьского территориального округа |  |
| 5. | Торжественное открытие | 31.08.2024 | 01.09.2024 | Администрация Октябрьского территориального округа |  |