ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Крылатые качели" в Никольском сквере"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Подготовка документации для проведения торговых процедур по определению подрядной организации на реализацию инициативного проекта | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" | Выполнено |
| 2 | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 01.04.2023 | 15.04.2023 |  | Выполнено |
| 3 | Заключение контракта на проведение работ | 17.04.2023 | 15.05.2023 |  | Выполнено |
| 4 | Выполнение работ | 01.06.2023 | 30.06.2023 |  | Выполнено |
| 5 | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ | 01.07.2023 | 31.07.2023 |  | Выполнено |