ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации инициативы

"Благоустройство парковой зоны"

проекта "Инициативные проекты граждан"

| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Подготовка документации для проведения торговых процедур по определению подрядной организации на реализацию инициативного проекта | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" | Выполнено |
| 2 | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 02.03.2023 | 02.03.2023 |  | Выполнено |
| 3 | Заключение контракта на проведение работ | 16.03.2023 | 16.03.2023 |  | Выполнено |
| 4 | Выполнение работ | 16.03.2023 | 15.06.2023 |  | Выполнено |
| 5 | Контроль за исполнением контракта. Подписание акта приемки работ | 15.06.2023 | 01.08.2023 |  | Выполнено |