	КРАТКОСРОЧНЫЙ  ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2015 год 
 

	№
п/п
	№ в региональной программе
	Адрес МКД
	Год
	Материал
 стен

	Количество этажей 
	Количество подъездов
	Общая пло-
щадь много-
квартир-ного дома, всего кв.м
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.
	Вид работ (услуг) 
по капитальному
 ремонту 
многоквартирного
 дома
	Удель-
ная стои-
мость ка-питального ремонта 
1 кв.м 
общей площади помеще-
ний 
в много-
квартир-
ном доме, тыс.руб. 
	Предельная 
стоимость капитального 
ремонта 
1 кв.м общей 
площади 
помещений 
в многоквар-
тирном доме
	Плановая дата завершения работ*

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего кв.м
	в том 
числе жилых помеще-
ний, находя-
щихся 
в соб-
ствен-
ности граждан, кв.м
	Коли-
чество жите-
лей, прожи-
вающих в МКД на дату утвер-
ждения кратко-
срочного плана
	Всего
	за счет средств Фонда содей-
ствия рефор-
миро-
ванию ЖКХ
	за счет средств област-
ного бюджета
	за счет средств мест-
ного
бюд-
жета
	за счет средств собствен-
ников
	
	
	
	

	
	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершения последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	Октябрьский округ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

В соответствии 
с постановлением 
от 21.08.2014 
№ 333-пп 
"Об утверждении размеров пре-дельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачиваться РО 
за счет средств
ФКР общего имущества в МКД, расположенных 
на территории Архангельской области"
	

	1
	528
	Ул.Свободы, 21
	1964
	-
	Кирп.
	4
	2
	1273,6
	1273,6
	1217,7
	 48
	3 266,61
	0
	0
	0
	3 266,61
	Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение
	2,56
	
	2015-2016
годы

	2
	227
	Ул.Вологодская, 25 
	1966
	Нет
	Кирп.
	5
	4
	4033,0
	3157,3
	609,5
	136
	8 098,03
	0
	0
	0
	8 098,03
	Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение
	2,56
	
	2015-2016
годы

	3
	12
	Наб.Сев.Двины, 87
	1932
	2009-2010
	Кирп.
	4
	4
	2911,0
	2199,3
	 
	 42
	5 640,90
	0
	0
	0
	5 640,90
	Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение
	2,56
	
	2015-2016
годы

	4
	302
	Ул.Гагарина, 5
	1962
	-
	Кирп.
	5
	4
	3444,0
	2480,3
	2400
	 101
	6 361,62
	0
	0
	0
	6 361,62
	Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение
	2,56
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	Ломоносовский округ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	193
	Ул.Воскресенская, 90
	1964
	Нет
	Кирп.
	5
	2
	1796,4
	1032,5
	235,1
	40
	2 085,16
	0
	0
	0
	2 085,16
	Кровля, ХВС,ГВС, теплоснабжение
	2,02
	
	2015-2016
годы

	6
	171
	Ул.Володарского, 8
	1961
	Нет
	Кирп.
	5
	4
	4117,2
	2939,9
	217,8
	108
	5 476,45
	0
	0
	0
	5 476,45
	Кровля, ХВС, теплоснабжение, электроснабжение
	1,86
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	Округ Майская горка
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	7
	84
	Ул.Калинина, 22, корп.1
	1970
	Нет
	Дерев.
	2
	3
	583,0
	519,3
	395,40
	22
	3 313,47
	0
	0
	0
	3 313,47
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	8
	75
	Ул.Калинина, 14
	1957
	Нет
	Дерев.
	2
	1
	445,1
	410,9
	94,00
	26
	716,95
	0
	0
	0
	716,95
	Кровля
	1,74
	В соответствии 
с постановлением 
от 21.08.2014 
№ 333-пп 
"Об утверждении размеров пре-дельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачиваться РО 
за счет средств
ФКР общего имущества в МКД, расположенных 
на территории Архангельской области"
	2015-2016
годы

	 
	 
	Округ Варавино-Фактория
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	9
	160
	Ул.Кирова, 1,  корп.1
	1935
	1970
	Дерев.
	2
	2
	549,9
	549,9
	276,1
	24
	3 508,71
	0
	0
	0
	3 508,71
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	10
	161
	Ул.Кирова, 2
	1926
	Нет
	Дерев.
	2
	4
	450,9
	450,9
	106,2
	22
	2 877,03
	0
	0
	0
	2 877,03
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	11
	273
	Ул.Шкулева, 12
	1931
	Нет
	Дерев.
	2
	2
	584,4
	534,8
	199,3
	33
	3 412,37
	0
	0
	0
	3 412,37
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	Соломбальский округ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	12
	140
	Ул.Гуляева, 123, корп.1
	1935
	Нет
	Дерев.
	2
	2
	590,1
	590,1
	291,4
	26
	3 765,22
	0
	0
	0
	3 765,22
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	13
	139
	Ул.Гуляева, 122, корп.1
	1958
	Нет
	Дерев.
	2
	1
	401,8
	401,8
	401,8
	 17
	2 563,74
	0
	0
	0
	2 563,74
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	14
	43
	Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1
	1960
	Нет
	Дерев.
	[bookmark: _GoBack]2
	2
	719,7
	719,7
	180,3
	40
	135,15
	0
	0
	0
	135,15
	Электроснабжение
	0,19
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	Маймаксанский округ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	15
	29
	Ул.Буденного, 3
	1938
	1960
	Дерев.
	2
	2
	612,8
	612,8
	265,2
	 22
	3 910,06
	0
	0
	0
	3 910,06
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	16
	330
	Ул.Победы, 27
	1933
	Нет
	Дерев.
	2
	2
	599,8
	546,6
	65,8
	 26
	2 533,93
	0
	0
	0
	2 533,93
	Фундамент
	4,64
	
	2015-2016
годы

	17
	329
	Ул.Победы, 25
	1931
	Нет
	Дерев.
	2
	2
	591,1
	542,7
	59,6
	30
	3 462,77
	0
	0
	0
	3 462,77
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	Северный округ
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	18
	18
	Ул.Добролюбова, 15
	1950
	Нет
	Дерев.
	2
	2
	390,0
	390
	190,6
	14
	2 488,45
	0
	0
	0
	2 488,45
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	19
	102
	Ул.Кутузова, 9
	1958
	Нет
	Дерев.
	2
	1
	431,2
	431,2
	48,5
	23
	2 751,33
	0
	0
	0
	2 751,33
	Фундамент, кровля
	6,38
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	Исакогорский округ
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	20
	342
	Ул.Павла Орлова, 6
	1957
	Нет
	Дерев
	2
	2
	450,6
	450,6
	252,6
	15
	4 932,11
	0
	0
	0
	4 932,11
	Фундамент, кровля, печи,  септик, электроснабжение
	10,95
	
	2015-2016
годы

	21
	372
	Ул.Пирсовая, 49
	1962
	Нет
	Дерев
	2
	3
	699,7
	699
	265,9
	37
	7 651,02
	0
	0
	0
	7 651,02
	Фундамент, кровля, печи,  септик, электроснабжение
	10,95
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	Цигломенский округ
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2015-2016
годы

	22
	84
	Ул.Куйбышева, 8
	1934
	Нет
	Дерев.
	2
	2
	424,2
	424,2
	144,2
	22
	4 308,46
	0
	0
	0
	4 308,46
	Фундамент, кровля, печи,  септик, электроснабжение
	10,16
	
	2015-2016
годы

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	26099,5
	21357,4
	7917,0
	 
	83 259,54
	 
	 
	 
	83 259,54
	 
	3,90
	
	 




*- переходящие объекты, полный комплекс работ по капитальному ремонту общедомового имущества, предусмотренный положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, выполняется в течение 2015-2016 годов.".

________________



