Проверка эффективности и законности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций городского округа «Город Архангельск» в 2022 – 2024 годах (совместно с  УМВД России по г. Архангельску и прокуратурой города Архангельска)

Контрольно-счетной палатой проведена проверка эффективности и законности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций городского округа «Город Архангельск» в 2022 – 2024 годах (совместно с  УМВД России по г. Архангельску и прокуратурой города Архангельска).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения:

1. Статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий муниципальных контрактов в части принятия и оплаты невыполненных работ.

2. Статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части отсутствия необходимых разделов в проектной документации.

3. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», приказа Минстроя России от 08.08.2022 №648/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих» в части неправомерного применения повышающего коэффициента, учитывающего усложняющие условия производства работ.

4. Части 6 статьи 34 Федерального  закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес подрядчиков (исполнителей) требований об уплате штрафа в связи с ненадлежащим неисполнением обязательств.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» направлено представление.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска, УМВД России по г. Архангельску.