Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2020 г. N 721-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708A8ECB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH), [пунктом 1 части 62](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708D84CD4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) и [частью 65 статьи 112](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708F8BCB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P33) подготовки проектов распоряжений Правительства Архангельской области об изменении существенных условий государственного контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области -

председатель Правительства

Архангельской области

А.В.АЛСУФЬЕВ

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 03.11.2020 N 721-пп

ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И (ИЛИ) КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708A8ECB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH), [пунктом 1 части 62](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708D84CD4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) и [частью 65 статьи 112](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708F8BCB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), определяет порядок подготовки распоряжений Правительства Архангельской области об изменении существенных условий государственного контракта на выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и (или) выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее соответственно - государственный контракт, распоряжение).

2. Настоящий Порядок не распространяется на государственные контракты, заключенные в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815F3E7CDC65B39E4A6EB8E5202DBB360B3742210A7CB288D9F6C25CAC8C6468219DC509F045228EF90DA7279D8BEA08E20F06CK8P0H) принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений от имени Архангельской области на срок, превышающий срок действия утвержденных в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 5 августа 2014 года N 318-пп.

3. Распоряжение должно содержать:

1) указание на правовое основание для изменения существенных условий государственного контракта ([пункт 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708A8ECB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH), [подпункты "а"](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708D84CC4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH), ["б"](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708D84C34CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH), ["в" пункта 1 части 62](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708D84C24CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) или [часть 65 статьи 112](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708F8BCB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) Федерального закона);

2) дату, номер, идентификационный номер и наименование сторон государственного контракта;

3) существенные условия государственного контракта, которые предлагается изменить.

4. Проект распоряжения разрабатывается уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен государственной контракт (далее - уполномоченный орган).

5. К проекту распоряжения прилагается пояснительная записка, содержащая:

1) информацию о государственном контракте и его существенных условиях;

2) информацию об основных обязательствах сторон государственного контракта;

3) информацию о проведенных государственных экспертизах проектной документации;

4) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Архангельской области, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен государственный контракт;

5) предложение об изменении цены или предмета государственного контракта и обоснование наличия правовых оснований для изменения существенных условий государственного контракта в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708A8ECB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH), [пунктом 1 части 62](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708D84CD4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) и [частью 65 статьи 112](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815EDEADBAA0535E4A8B4875A02D6E63FE472754FF7CD7DCDDF6A708F8BCB4CD6489800900F0F67AAC7C97070C4KBPFH) Федерального закона;

6) указание о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий государственного контракта комиссией по рассмотрению предложений об изменении существенных условий государственных контрактов на выполнение проектных и строительных работ.

6. К пояснительной записке, указанной в [пункте 5](#P49) настоящего Порядка, прилагается заключение контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области о возможности изменений существенных условий государственного контракта и наличии (отсутствии) ущерба областному бюджету в результате изменений существенных условий государственного контракта.

7. Принятие распоряжения осуществляется в порядке, предусмотренном [Регламентом](consultantplus://offline/ref=478CF28AD7C0BB2CA815F3E7CDC65B39E4A6EB8E5203DCB361B5742210A7CB288D9F6C25CAC8C6468219DC5594045228EF90DA7279D8BEA08E20F06CK8P0H) подготовки, согласования, подписания, регистрации и выпуска правовых актов Губернатора Архангельской области и правовых актов Правительства Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 11 марта 2010 года N 29-у.