Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 15.02.2016 № 154

"Приложение № 1

к муниципальной программе "Развитие города  Архангельска как административного центра Архангельской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области"

| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомо- бильной дороги по проезду Сибиряковцев, в обход областной больницы г.Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | - | - | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г. Архангельска |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | городской бюджет | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | - | - |  |
| 2. Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян | Департамент городского хозяйства Админи- страции муниципаль- ного образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по город- скому хозяйству) | Всего, | 5,009 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - | В результате рекон- струкции будет увели- чена пропускная способность пр.Обводный канал |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | городской бюджет | 5,009 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - |  |

2

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Реконструкция пр. Московского, от ул.Смольный Буян до ул. П.Усова |  | Департамент город- ского хозяйства Адми- нистрации муници- пального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по город- скому хозяйству) |  | Всего, |  | 5,692 |  | 3,000 |  | 1,502 |  | 0,485 |  | 0,705 |  | - |  | - |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Москов-ского |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 5,692 |  | 3,000 |  | 1,502 |  | 0,485 |  | 0,705 |  | - |  | - |  |  |  |
| 4. Строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской |  | Служба заместителя мэра города по город- скому хозяйству |  | Всего, |  | 723,774 |  | 302,952 |  | 420,822 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 673,071 |  | 283,752 |  | 389,319 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" |  | 50,703 3,464 |  | 19,200 - |  | 31,503 3,464 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5. Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г.Архангельске |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего, |  | 39,622 |  | 11,486 |  | 25,589 |  | 1,299 |  | 1,248 |  | - |  | - |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр. Троицком |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 37,629 |  | 11,376 |  | 24,954 |  | 1,299 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" |  | 1,993 0,260 |  | 0,110 - |  | 0,635 0,260 |  | - - |  | 1,248 - |  | - - |  | - - |  |  |  |
| 6. Реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего, |  | 12,058 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12,058 |  | - |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Ленинградского |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 12,058 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12,058 |  | - |  |  |  |

3

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Реконструкция пр. Ломоносова, от ул.Смольный Буян до ул.Выучейского |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего, |  | 12,465 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12,465 |  | В результате рекон-струкции будет увеличена пропускная способность пр. Ломоносова |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 12,465 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12,465 |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  |  | Всего, |  | 804,040 |  | 322,178 |  | 450,945 |  | 4,334 |  | 2,060 |  | 12,058 |  | 12,465 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 710,700 |  | 295,128 |  | 414,273 |  | 1,299 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" |  | 93,340 3,724 |  | 27,050 - |  | 36,672 3,724 |  | 3,035 - |  | 2,060 - |  | 12,058 - |  | 12,465 - |  |  |  |
| II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт совмещенного Северодвин-ского мостового перехода |  | Департамент городского хозяйства Админи-страции муниципаль-ного образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего, |  | 107,746 |  | - |  | 0,794 |  | 0,093 |  | 2,495 |  | 58,728 |  | 45,636 |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" |  | 107,746 0,148 |  | - - |  | 0,794 0,148 |  | 0,093 - |  | 2,495 - |  | 58,728 - |  | 45,636 - |  |  |  |
| 2. Капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от Окружного шоссе до ул.Белогорской, ул.Белогорской и ул.Силикатчиков |  | Департамент городского хозяйства Администра- ции муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего, |  | 16,163 |  | 0,500 |  | 10,191 |  | - |  | 5,472 |  | - |  | - |  | Реализация в дальней- шем проекта позволит улучшить техническое состояние транспортного коридора, связующего центральные округа города Архангельска и Приморский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области – Малые Корелы |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

4

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  | 16,163 1,544 | 0,500 - | 10,191 1,544 | - - | 5,472 - | - - | - - |  |
| Всего по разделу II |  |  | Всего, |  |  | 123,909 | 0,500 | 10,985 | 0,093 | 7,967 | 58,728 | 45,636 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  | 123,909 1,692 | 0,500 - | 10,985 1,692 | 0,093 - | 7,967 - | 58,728 - | 45,636 - |  |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  |  | Всего, |  | 3,950 | 3,950 | - | - | - | - | - | Улучшение качества обслуживания населения. Обеспечение работы речной линии в жилом районе 29 лесозавода |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1,950 | 1,950 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - |  |
| Всего по разделу III |  |  |  | Всего, |  | 3,950 | 3,950 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1,950 | 1,950 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - |  |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г.Архан- гельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  |  | Всего, | 69,411 |  | 60,469 | 8,942 | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 57,069 |  | 57,069 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет | 12,342 |  | 3,400 | 8,942 | - | - | - | - |  |
| 2. Строительство школы в Цигломенском территори-альном округе г.Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  |  | Всего, | 226,080 |  | 16,017 | 207,414 | 2,649 | - | - | - | Ввод в эксплуатацию в 2013 году здания школы на 240 мест |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 199,680 |  | 4,617 | 192,414 | 2,649 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 26,400 2,350 |  | 11,400 | 15,000 2,350 | - | - | - | - |  |

5

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул. Добролюбова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего, | 138,617 | 68,000 | 70,617 | - | - | - | - | Ввод в действие в 2013 году здания детского комбината на 120 мест |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 70,617 | - | 70,617 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | городской бюджет | 68,000 | 68,000 | - | - | - | - | - |  |
| 4. Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Департамент городского хозяйства Админи-страции муниципаль-ного образования "Город Архангельск" |  | Всего, | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - | Ввод в действие здания детского комбината на 280 мест |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | городской бюджет | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - |  |
| Всего по разделу IV |  |  | Всего, | 434,132 | 144,486 | 286,973 | 2,649 | 0,024 | - | - |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 70,617 | - | 70,617 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет | 256,749 | 61,686 | 192,414 | 2,649 | - | - | - |  |
|  |  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 106,766 2,350 | 82,800 - | 23,942 2,350 | - - | 0,024 - | - - | - - |  |
| V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской | Департамент город-ского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего, |  | 133,800 | 26,533 | 53,597 | 40,412 | 13,258 | - | - | Обеспечение комму-нальной и инженерной инфраструктурой земель-ных участков площадью 2,09 га |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | - | - |  |
|  |  | городской бюджет |  | 95,584 | 2,000 | 39,914 | 40,412 | 13,258 | - | - |  |

6

| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженер-ной инфраструктурой для строительства много-квартирных домов по ул.Цигломенской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | Всего, | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | - | - | Обеспечение коммуналь-ной и инженерной инфраструктурой позволит в дальнейшем продолжить строитель-ство многоквартирных домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | городской бюджет | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | - | - |  |
| Всего по разделу V |  | Всего, | 258,197 | 26,533 | 99,686 | 118,215 | 13,763 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | - | - |  |
|  |  | городской бюджет | 219,981 | 2,000 | 86,003 | 118,215 | 13,763 | - | - |  |
| ИТОГО |  | Всего, | 1 624,228 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 70,786 | 58,101 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 70,617 | - | 70,617 | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 007,615 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | - |  |
|  |  | городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 545,996 7,766 | 114,350 | 157,602 7,766 | 121,343 | 23,814 | 70,786 | 58,101 |  |

Примечание: субсидия МБУ "Стройсервис" предоставляется на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальной работы по осуществлению функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование объектов муниципальной программы, 
по которым они являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

___________

# Приложение № 2

к муниципальной программе

"Развитие города Архангельска

как административного центра

Архангельской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

участков автомобильных дорог и мостовых переходов,

подлежащих строительству (реконструкции) и приведению

в нормативное состояние

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность автомобильных дорог, мостовых переходов (построенных, рекон-струируемых, приве-денных в нормативное состояние), км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Выучейского, от пр. Ломоносова до ул.Воскресенской | 1,46 |
| 2 | Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода | 0,27 |
| 3 | Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г.Архангельске | 4,00 |
| 4 | Капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от Окружного шоссе до ул.Белогорской, ул.Белогорской и ул.Силикатчиков | 0,20 |
| 5 | Реконструкция пр. Ленинградского, от ул.Первомайской до ул.Смольный Буян | 1,65 |
| 6 | Реконструкция пр. Ломоносова, от ул. Смольный Буян до ул.Выучейского | 1,35 |
|  |  | ". |

_________