ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 1 февраля 2021 г. № 209

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей  | Чел. | 2 540 | 1 056 | 145 | 253 | 89 | 3 311 | 637 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Ед. | 31 | 121 | 6 | 30 | 15 | 144 | 27 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | М.кв. | 3 638,89 | 15 963,90 | 2 810,27 | 5 688,52 | 2 000,00 | 54 585,00 | 36 662,00 | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | М. кв. | 3 638,89 | 15 963,90 | 3 881,57 | 5 688,52 | 2 000,00 | 9585,00 | 36 662,00 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Чел. | 2 540 | 1 056 | 203 | 253 | 89 | 167 | 637 | - | - |
| Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 | 12 | - | 8 | - | - | - |

\*Примечание: целевые индикаторы № 1, 2 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства. Целевой индикатор № 3 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" является ключевым показателем деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного

для проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы / Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная прог-рамма "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварий-ного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 70 086,2 | 806 266,6 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 443,6 | 2 598,4 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 1 669,2 | 20 808,4 | 35 114,3 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 67 973,4 | 782 859,8 | 1 429 929,2 | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 70 086,2 | 806 266,6 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 443,6 | 2 598,4 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 1 669,2 | 20 808,4 | 35 114,3 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 67 973,4 | 782 859,8 | 1 429 929,2 | - | - |
| Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 70 086,2 | 383 400,0 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 443,6 | 383,4 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 1 669,2 | 9 916,9 | 35 114,3 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 67 973,4 | 373 099,7 | 1 429 929,2 | - | - |
| Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Отдел учета и отчетности) | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | - | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | 3 434,3 | - | 422 866,6 | - | - | - |
| Городской бюджет | 300,0 | 3 434,3 | - | 2 215,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 10 891,5 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 409 760,1 | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными  | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 70 086,2 | 383 400,0 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 443,6 | 383,4 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 1 669,2 | 9 916,9 | 35 114,3 | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 67 973,4 | 373 099,7 | 1 429 929,2 | - | - |
| Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 70 086,2 | 383 400,0 | 1 466 510,0 | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 443,6 | 383,4 | 1 466,5 | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 1 669,2 | 9 916,9 | 35 114,3 | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 67 973,4 | 373 099,7 | 1 429 929,2 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Администрация города Архангельска / Отдел учета и отчетности  | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 | 121 ,9 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.Строительство многоквартирного дома по просп. Ленинград-скому в террито-риальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.Строительство многоквартирного односекционного дома по ул. Карпогорской в территориальном округе Майская горкаг. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.Строительство многоквартирного дома по ул. Карпогорской в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.Строительство многоквартирных домов в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 290,0 | - | 21 126,6 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 290,0 | - | 475,0 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 534,7 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| г. Архангельска |  | Иные источники | - | - | - | 20 116,9 | - | - | - |
| Мероприятие 6.Строительство многоквартирных домов, расположенных между домами № 360 и 392 по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 296,9 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 296,9 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 7.Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 17 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 557,4 | - | 100 447,4 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 557,4 | - | 447,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |
| Мероприятие 8.Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 23 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 495,0 | - | 100 223,8 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 495,0 | - | 223,8 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |
| Мероприятие 9.Строительство многоквартирного дома по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 595,0 | - | 100 447,4 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 595,0 | - | 447,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 10.Строительство многоквартирных домов по ул. Воронина в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительстваи городской инфраструктуры | Итого | - | 600,0 | - | 100 621,4 | - | - | - |
| Городской бюджет | - | 600,0 | - | 621,4 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | 2 589,2 | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - | 97 410,8 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Заказчики подпрограммы | Департамент городского хозяйства, Администрация городаАрхангельска, департамент транспорта, строительства и городскойинфраструктуры Администрации муниципального образования"Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительстваи городской инфраструктуры) |
| Исполнители подпрограммы | Департамент городского хозяйства, Отдел учета и отчетности,департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносуили реконструкции в связи с физическим износом в процессеэксплуатации многоквартирных домов, в муниципальномобразовании "Город Архангельск", включенных в муниципальнуюпрограмму.Задача 1. Строительство жилья для переселения гражданиз аварийного жилищного фонда, предоставления возмещенияза жилые помещения, в чьей собственности находятся жилыепомещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствиисо статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.Задача 2. Переселение в рамках реализации договоров о развитиизастроенных территорий.Задача 3. Переселение в свободный жилищный фонд муниципальногообразования |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятыху собственников для муниципальных нужд муниципальногообразования "Город Архангельск" в многоквартирных домах,признанных аварийными, в соответствующем году.Целевой индикатор 2. Количество собственников, получившихвозмещение за изъятые для муниципальных нужд муниципальногообразования "Город Архангельск" жилые помещенияв многоквартирных домах, признанных аварийными,в соответствующем году.Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов,строительство которых осуществлялось в соответствующем году |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 2 598 354,3 тыс. руб., в том числе: |
| Годы реализации подпрог-раммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет | иные источники |
|  | 2019 | 4 945,9 | 1 113,6 | 57 438,6 | 63 498,1 |
| 2020 | 3 733,9 | 3 580,5 | 184 679,0 | 191 993,4 |
| 2021 | 443,6 | 1 669,2 | 67 973,4 | 70 086,2 |
| 2022 | 2 598,4 | 20 808,4 | 782 859,8 | 806 266,6 |
| 2023 | 1 466,5 | 35 114,3 | 1 429 929,2 | 1 466 510,0 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| Всего | 13 188,3 | 62 286,0 | 2 522 880,0 | 2 598 354,3 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реали-зации прог-раммы | Всего расселяе-мая площадь жилых помеще-ний | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений  |
| расселяемая площадь | в том числе | Строительство многоквартирных домов |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | площадь построенных жилых помещений |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
|   | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |
| 1 | 2019 | 2 808,67 | 2 808,67 | 2 136,57 | - | 672,10 | - |
| 2 | 2020 | 5 688,52 | 5 688,52 | 5 474,92 | - | 213,60 | - |
| 3 | 2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - |
| 4 | 2022 | 54 585,00 | 9 585,00 | 9 585,00 | - | - | 45 000,0 |
| 5 | 2023 | 36 662,00 | 36 662,00 | 36 662,00 | - | - | - |
| 6 | 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: |
| 8 | 2019 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |  |  |  |
| 10 | 2024 год | 2 481,3 | 2 481,3 | - | 2 481,3 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного
для проживания (аварийного) жилищного фонда

в муниципальном образовании
"Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 | 203 | 96 | 3 881,57 |
| 2 | 2020 | 253 | 240 | 5 688,52 |
| 3 | 2021 | 89 | 45 | 2 000,00 |
| 4 | 2022 | 167 | 239 | 9 585,00 |
| 5 | 2023 | 637 | 824 | 36 662,0 |
| 6 | 2024 | 163 | 54 | 2 481,3 |
| 7 | 2025 | - | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_