Приложение

к постановлению мэрии

города Архангельска

от 26.09.2012 № 310

"Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска

как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финанси-рования |  | Объемы финансирования (млн. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 1. Проектирование и строительство автомо-бильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г.Архан-гельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 155,0 | 5,0 | 150,0 |  |  | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г.Архангельска |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 144,0 |  | 144,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 11,0 | 5,0 | 6,0 |  |  |  |
| 2. Проектирование и реконструкция пр.Обводный канал, от ул.Шабалина до ул.Смольный Буян | Служба заместителя мэра города по город-скому хозяйству; департамент город-ского хозяйства мэрии города | Всего, | 53,0 | 3,0 | 50,0 |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Обводный канал |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 48,0 |  | 48,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Проектирование и реконструкция пр.Московского, от ул.Смольный Буян до ул.П.Усова | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 53,0 | 3,0 | 50,0 |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Московского |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 48,0 |  | 48,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |
| 4. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул.Воскресенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 542,6 | 389,1 | 153,5 |  |  | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 501,4 | 369,9 | 131,5 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 41,2 | 19,2 | 22,0 |  |  |  |
| 5. Проектирование и капитальный ремонт пр.Троицкого, на участке от ул. Суворова до ул. Гагарина | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 300,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | В результате расширения участка до четырёх полос будет увеличена пропускная способность проспекта |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 284,0 |  |  | 142,0 | 142,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 16,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |
| 6. Проектирование и капитальный ремонт улиц Дрейера, Нахимова, Доковской, Вычегодской, Дежневцев, Магистральной, Локомотивной и других улиц по маршруту движения автобуса № 3 в Исакогорском территориальном округе | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 9,2 |  | 9,2 |  |  | Улучшение дорожного полотна увеличит пропускную способность автотранспорта |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Проектирование и строительство пр.Московского, на участке от ул.Галушина до ул. Ленина | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 473,0 |  |  | 191,0 | 282,0 | Реализация проекта обеспечивает новый выход из центра города на Окружное шоссе, даёт возможность разгрузить Ленинградский проспект |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 443,0 |  |  | 178,0 | 265,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 30,0 |  |  | 13,0 | 17,0 |  |
| 8. Благоустройство территории по пр.Троицкому в г. Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 38,97 | 38,97 |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр. Троицком |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 38,97 | 38,97 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  | Всего, | 1624,77 | 439,07 | 412,7 | 341,0 | 432,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1512,57 | 408,87 | 376,7 | 320,0 | 407,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 112,20 | 30,20 | 36,0 | 21,0 | 25,0 |  |
| II. Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог |
| 9. Проектирование и капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 280,0 |  | 41,0 | 239,0 |  | Продолжение работ по капитальному ремонту, проводимых в 2006-2008 годах, для поддержания соединения города Архангельска с автомобильной дорогой М-8 "Холмогоры" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 257,0 |  | 31,0 | 226,0 |  |  |
|  |  | городской бюджет | 23,0 |  | 10,0 | 13,0 |  |  |
| 10. Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 270,0 |  | 10,0 | 57,0 | 203,0 | Решение крупнейшей городской проблемы – низкая пропускная способность на въезде в город (съезд с Северодвинского моста): строительство дополнительных развязок на данном участке |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 247,0 |  |  | 54,0 | 193,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 23,0 |  | 10,0 | 3,0 | 10,0 |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Проектирование и капитальный ремонт пр.Ленинградского, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 106,0 | 10,5 | 95,5 |  |  | Улучшение технического состояния транспортного коридора, связующего центральные округа города Архангельска и Приморский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области – Малые Карелы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 10,0 | 90,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 6,0 | 0,5 | 5,5 |  |  |  |
| Всего по разделу |  | Всего, | 656,0 | 10,5 | 146,5 | 296,0 | 203,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 604,0 | 10,0 | 121,0 | 280,0 | 193,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 52,0 | 0,5 | 25,5 | 16,0 | 10,0 |  |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры |
| 12. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  | Всего, | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |
| 13. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 62,2 | 62,2 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 58,8 | 58,8 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |
| 14. Строительство школы в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 222,7 | 120,4 | 102,3 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2013 году здания школы на 240 мест |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 211,3 | 109,0 | 102,3 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 11,4 | 11,4 |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  | Всего, | 284,9 | 182,6 | 102,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 270,1 | 167,8 | 102,3 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 14,8 | 14,8 |  |  |  |  |
| V. Жилищное строительство |
| 15.Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства много-квартирных домов по ул. Конзихинской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 40,0 | 40,0 |  |  |  | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 1,68 га |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  | Всего, | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | Всего, | 2609,67 | 676,17 | 661,5 | 637,0 | 635,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2426,67 | 626,67 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 183,00 | 49,50 | 61,5 | 37,0 | 35,0 |  |

".

____________

Пояснительная записка

к проекту постановления мэрии города

"О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

В связи с внесением изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 27.09.2011 г. № 337-пп, предлагается:

1. Изменить в 2013 году объем финансирования мероприятия Программы "Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской" уменьшив средства областного бюджета на 31,4 млн. руб., увеличив средства городского бюджета на 14 млн. руб.

2. Уменьшить в 2013 году объем финансирования мероприятия Программы "Проектирование и капитальный ремонт улиц Дрейера, Нахимова, Доковской, Вычегодской, Дежневцев, Магистральной, Локомотивной и других улиц по маршруту движения автобуса № 3 в Исакогорском территориальном округе" за счет средств областного бюджета на 70,9 млн. руб.

3. Включить в перечень мероприятий Программы объект "Благоустройство территории по проспекту Троицкий в г. Архангельске" с объемом финансирования мероприятия в 2012 году 38,97 млн. руб. (средства областного бюджета).

4. Увеличить в 2012 году объем финансирования мероприятия Программы "Проектирование и капитальный ремонт Ленинградского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков" за счет средств городского бюджета на 0,5 млн. руб., уменьшить объем финансирования мероприятия в 2013 году за счет средств городского бюджета на 0,5 млн. руб.

5. Уменьшить в 2012 году объем финансирования мероприятия Программы "Строительство школы в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска" на 102,3 млн. руб. за счет средств областного бюджета, увеличить объем финансирования мероприятия в 2013 году на соответствующий объем.

И.о. начальника службы заместителя

мэра города по городскому хозяйству                                                                    Т.А. Перова

Финансово – экономическое обоснование

к проекту постановления мэрии города

"О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области

на 2012-2015 годы"

Общий объем финансирования Программы уменьшится на 49,33 млн. руб. и составит 2609,67 млн. руб., в том числе:

в 2012 году объем финансирования Программы уменьшится на 62,83 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 63,33 млн. руб., за счет средств городского бюджета увеличится на 0,5 млн. руб.;

в 2013 году объем финансирования Программы увеличится на 13,5 млн. руб. за счет средств городского бюджета;

финансирование Программы в 2014 и 2015 годах не меняется.

И.о. начальника службы заместителя

мэра города по городскому хозяйству                                                                  Т.А. Перова