ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12.04.2017 № 386. ## "ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ## к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра ## Архангельской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы "Развитие города

Архангельска как административного центра

Архангельской области"

| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |
| ### I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев, в обход областной больницы г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 5,420 |  |  |  |  | 2,888 |  |  |  | 2,532 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г. Архангельска |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,420 |  |  |  |  | 2,888 |  |  |  | 2 ,532 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обвод-ный канал, на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 24,009 |  |  |  |  | 1,852 |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,550 |  |  |  | 0,107 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 19,000 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Обводный канал |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 24,009 |  |  |  |  | 1,852 |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,550 |  |  |  | 0,107 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 19,000 |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Московскому, на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 19,192 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,502 |  |  |  | 0,485 |  |  |  | 0,705 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 13,500 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Московского |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 19,192 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,502 |  |  |  | 0,485 |  |  |  | 0,705 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 13,500 |  |  |  |  |
| 4. Строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 723,774 |  |  |  |  | 302,952 |  |  |  | 420,822 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 673,071 |  |  |  |  | 283,752 |  |  |  | 389,319 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 50,703 |  |  |  |  |  | 19,200 |  |  |  | 31,503 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  |  |  | 3,464 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,464 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. Благоустройство территории по проспекту Троиц-кому в г. Архан-гельске | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 39,622 |  |  |  |  | 11,486 |  |  |  | 25,589 |  |  |  | 1,299 |  |  |  | 1,248 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр. Троицком |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 37,629 |  |  |  |  | 11,376 |  |  |  | 24,954 |  |  |  | 1,299 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,993 |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,635 |  |  |  | - |  |  |  | 1,248 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск") |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 990,874 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 8,815 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 250,000 |  |  | 250,000 |  |  |  | 482,059 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Ленинград-ского |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 475,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 237,500 |  |  | 237,500 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 515,874 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 8,815 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 12,500 |  |  | 12,500 |  |  |  | 482,059 |  |  |  |  |
| 7.Реконструкция пр. Ломоносова, от ул. Смольный Буян до ул. Выучей-ского | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 806,265 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 806,265 |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 806,265 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 806,265 |  |  |  |  |
| 8. Строительство пр. Московского, на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 50,470 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 4,720 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 45,750 |  |  |  | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2017 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 50,470 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 4,720 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 45,750 |  |  |  |  |
| 9. Реконструкция ул. Советской и ул. Таймырской с расширением до 4 полос по всей протяженности, устройство кольцевой развязки в районе съезда с Кузнечевского мостового перехода в районе ул. Валяв-кина | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 29,018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 29,018 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность ул. Советской и ул. Таймырской |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 29,018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 29,018 |  |  |  |  |
| 10. Строительство транспортных развязок в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск" (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях, на пере-сечении ул. Смоль-ный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 59,198 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 20,400 |  |  |  |  |  | 9,959 |  |  | - |  |  |  | 28,839 |  |  |  | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 28,839 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 19,400 |  |  |  |  |  | 9,439 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,359 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 0,520 |  |  | - |  |  |  | 28,839 |  |  |  |  |
| 11. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводный канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 33,450 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 15,200 |  |  |  |  |  | 1,955 |  |  | - |  |  |  | 16,295 |  |  |  | Разработка проектной документации в 2017 году. Получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,295 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 14,600 |  |  |  |  |  | 1,695 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 17,155 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  | - |  |  |  | 16,295 |  |  |  |  |
| 12. Строительство транспортной связи ул. Тимме Я. и ул. Карпогорской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 84,642 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 84,642 |  |  |  | Разработка проектной документации в 2020 году |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 84,642 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 84,642 |  |  |  |  |
| 13. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Советских космонавтов, на участке от ул. Розы Люксем-бург до ул. Воскре-сенской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 11,500 |  |  |  | Разработка проектной документации в 2020 году, ввод в эксплуа-тацию 1 000 м в 2020 году |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 11,500 |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2 877,434 |  |  |  |  | 322,178 |  |  |  | 450,945 |  |  |  |  | 4,334 |  |  | 2,060 |  | 8,815 |  |  |  |  | 40,320 |  |  |  |  |  | 261,914 |  |  | 250,000 |  |  |  | 1 536,868 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 475,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 237,500 |  |  | 237,500 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 755,834 |  |  |  |  | 295,128 |  |  |  | 414,273 |  |  |  |  | 1,299 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |  | 11,134 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 646,6 |  |  |  |  | 27,050 |  |  |  | 36,672 |  |  |  |  | 3,035 |  |  | 2,060 |  | 8,815 |  |  |  |  | 6,320 |  |  |  |  |  | 13,280 |  |  | 12,500 |  |  |  | 1 536,868 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  |  |  |  | 3,724 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт совмещен-ного Северодвин-ского мостового перехода | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  | 113,191 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,794 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 2,495 |  |  |  |  | 1,445 |  |  |  |  | 4,000 |  | 45,636 |  |  |  |  | 58,728 |  |  |  | - |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  | 113,191 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,794 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 2,495 |  |  |  |  | 1,445 |  |  |  |  | 4,000 |  | 45,636 |  |  |  |  | 58,728 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  | 0,148 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,148 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2. Капитальный ремонт Ленин-градского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  | 17,063 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,191 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5,472 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Реализация в дальнейшем проекта позволит улучшить техническое состояние транспортного коридора, связующего центральные округа г. Архан-гельска и Приморский район Архан-гельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Корелы |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  | 17,063 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,191 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5,472 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  | 1,544 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,544 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт внутри-дворовых автомо-бильных проездов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  | 45,790 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,859 |  | 14,108 |  |  |  |  | 17, 823 |  |  |  | - |  |  | Капитальный ремонт 20 внутри-дворовых автомо-бильных проездов |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  | 45,790 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,859 |  | 14,108 |  |  |  |  | 17,823 |  |  |  | - |  |  |  |
| Всего по разделу II |  |  | Всего |  |  | 176,044 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,985 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 7,967 |  |  |  |  | 2,345 |  |  |  |  | 17,859 |  | 59,744 |  |  |  |  | 76,551 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  | 176,044 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,985 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 7,967 |  |  |  |  | 2,345 |  |  |  |  | 17,859 |  | 59,744 |  |  |  |  | 76,551 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" |  |  | 1,692 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1, 692 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| ### III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  | 3,950 |  |  |  |  |  |  | 3,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Улучшение качества обслуживания населения. Обеспечение работы речной линии в жилом районе 29 лесо-завода |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1,950 |  |  |  |  |  |  | 1,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2. Проведение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  | 12,400 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 12,400 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | В 2017 году разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  | 12,400 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 12,400 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3. Строительство причала на о. Хабар-ка в Соломбальском территориальном округе г. Архан-гельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" |  | Всего |  | 106,189 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 42,437 |  | 60,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,752 |  |  | В 2020 году ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  | 106,189 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 42,437 |  | 60,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,752 |  |  |  |
| 4. Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  | 486,000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 157,500 |  | 157,500 |  |  |  |  | 165,000 |  |  |  | 6,000 |  |  | Приобретение 2 речных судов ледового класса для обслуживания речных переправ в городе Архангельске в соответствии с требованиями законодательства в сфере речных перевозок |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 456,000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |  | 156,000 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 7,500 |  | 7,500 |  |  |  |  | 9, 000 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |
| Всего по разделу III |  |  | Всего |  | 608,539 |  |  |  |  |  |  | 3,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 212,337 |  | 217,500 |  |  |  |  | 165,000 |  |  |  | 9,752 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 457,950 |  |  |  |  |  |  | 1,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |  | 156,000 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  | 150,589 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 62,337 |  | 67,500 |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 9,752 |  |  |  |
| ### IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архан-гельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  | 69,411 |  |  |  |  |  | 60,469 |  |  |  |  | 8,942 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в эксплуа-тацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 57,069 |  |  |  |  |  | 57,069 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 12,342 |  |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  |  | 8,942 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2. Строительство школы в Цигло-менском террито-риальном округе г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  | 226,080 |  |  |  |  |  | 16,017 |  |  |  |  | 207,414 |  |  |  | 2,649 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в эксплуа-тацию в 2013 году здания школы на 240 мест |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 199,680 |  |  |  |  |  | 4,617 |  |  |  |  | 192,414 |  |  |  | 2,649 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | городской бюджет в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  | 26,400 2,350 |  |  |  |  |  | 11,400 - |  |  |  |  | 15,000 2,350 |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  | - - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |
| 3. Приобретение доли в праве обще-долевой собствен-ности здания детских яслей по ул. Добро-любова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  | 138,617 |  |  |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в действие в 2013 году здания детского комбината на 120 мест |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 70,617 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 4. Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в действие здания детского комбината на 280 мест |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 5. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 88,327 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 49,534 |  | 31,268 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 7,525 |  | Ввод в действие в 2020 году здания детского сада на 60 мест |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 76,607 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,902 |  | 29,705 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 11,720 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,632 |  | 1,563 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 7,525 |  |  |
| 6. Строительство детского комбината на 280 мест в 7 мик-рорайоне террито-риального округа Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 171,945 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 128,991 |  |  |  |  |  |  | 42,954 |  |  |  | - |  | В 2020 году ввод в эксплуатацию здания детского комбината на 280 мест |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 159,283 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 119,660 |  |  |  |  |  |  | 39,623 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 12,662 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 9,331 |  |  |  |  |  |  | 3,331 |  |  |  | - |  |  |
| 9. Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г. Архан-гельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 1 045,648 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,700 |  | 365,360 |  |  |  |  |  |  | 679,588 |  |  |  | - |  | Разработка проектной документации в 2017 году, в 2019 году ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 978,108 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 350,000 |  |  |  |  |  |  | 628,108 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 67,540 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,700 |  | 15,360 |  |  |  |  |  |  | 51,480 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу IV |  |  | Всего |  |  |  | 1 740,052 |  |  |  |  |  | 144,486 |  |  |  |  | 286,973 |  |  |  | 2,649 |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50,234 |  | 525,619 |  |  |  |  |  |  | 722,542 |  |  |  | 7,525 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 1 048,725 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 350,000 |  |  |  |  |  |  | 628,108 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 492,639 |  |  |  |  |  | 61,686 |  |  |  |  | 192,414 |  |  |  | 2,649 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,902 |  | 149,365 |  |  |  |  |  |  | 39,623 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 198,688 |  |  |  |  |  | 82,800 |  |  |  |  | 23,942 |  |  |  | - |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3,332 |  | 26,254 |  |  |  |  |  |  | 54,811 |  |  |  | 7,525 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  | 2,350 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,350 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| ### V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзи-хинской |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  | 138,309 |  |  |  |  |  | 26,533 |  |  |  |  | 53,597 |  |  |  | 40,412 |  |  | 13,258 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 38,216 |  |  |  |  |  | 24,533 |  |  |  |  | 13,683 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 100,093 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 39,914 |  |  |  | 40,412 |  |  | 13,258 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства много-квартирных домов по ул. Цигломенской |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  | 124,397 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,089 |  |  |  | 77,803 |  |  | 0,505 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит в дальнейшем продолжить строительство многоквартирных домов |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 124,397 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,089 |  |  |  | 77,803 |  |  | 0,505 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Обеспечение земельных участков дорожной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрел-ковая – ул. Карпо-горская, длинной 1 650 м) |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 21,800 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,800 | Ввод в эксплуатацию 1650 м в 2017 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 21,800 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,800 |  |
| 4. Реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода, 22, корп. 1 в Цигломенском территориальном округе г. Архан-гельска |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 14,564 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,564 | В 2020 году ввод объектов в эксплуатацию производитель-ностью 3200 куб.м/ сутки |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 14,564 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,564 |  |
| Всего по разделу V |  |  |  | Всего |  |  |  | 299,070 |  |  |  |  |  | 26,533 |  |  |  |  | 99,686 |  |  |  | 118,215 |  |  | 13,763 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,364 |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 38,216 |  |  |  |  |  | 24,533 |  |  |  |  | 13,683 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 260,854 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 86,003 |  |  |  | 118,215 |  |  | 13,763 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,364 |  |
| VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство территории Петров-ского сквера |  | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 42,589 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 22,339 |  | 17,250 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Реализация проекта по благоустройству на территории 23000 кв.м |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 42,589 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 22,339 |  | 17,250 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2. Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 54,170 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 54,170 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Разработка проектной документации и ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 54,170 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 54,170 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Строительство модульных водо-очистных соору-жений из поверх-ностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 83,004 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7,980 |  | 37,011 |  |  | 37,475 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,538 | Увеличение производитель-ности очистных сооружений на 4500 куб.м/сутки |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 67,622 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 33,811 |  |  | 33,811 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 15,382 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7,980 |  | 3,200 |  |  | 3,664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,538 |  |
| Всего по разделу VI |  |  |  | Всего |  |  |  | 179,763 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 84,489 |  | 54,261 |  |  | 40,475 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,538 |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 67,622 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 33,811 |  |  | 33,811 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 112,141 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 84,489 |  | 20,450 |  |  | 6,664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,538 |  |
| ИТОГО |  |  |  | Всего |  |  |  | 5 880,902 |  |  |  |  | 497,647 |  |  |  |  |  | 848,589 |  |  |  | 125,291 |  |  | 23,814 |  |  |  |  | 15,669 |  |  |  |  | 405,239 |  | 1 119,038 |  |  | 1 254,568 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,047 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 1 523,725 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 587,500 |  |  | 865,608 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1 812,261 |  |  |  |  | 383,297 |  |  |  |  |  | 620,370 |  |  |  | 3,948 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 230,902 |  | 344,310 |  |  | 229,434 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 2 544,916 |  |  |  |  | 114,350 |  |  |  |  |  | 157,602 |  |  |  | 121,343 |  |  | 23,814 |  |  |  |  | 15,669 |  |  |  |  | 174,337 |  | 187,228 |  |  | 159,526 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,047 |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  | 7,766 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 7,766 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

".

__________________