|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 12.04.2017 № 386 |   "ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к муниципальной программе  "Развитие города Архангельска  как административного центра  Архангельской области" |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы "Развитие города**

**Архангельска как административного центра**

**Архангельской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | | Источники финансирования | | Объемы финансирования (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | | | | | | | | 2012 год | | | | | | 2013 год | | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | | 14 |
| I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев,  в обход областной больницы  г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | | | | 5,420 | | | | | 2,888 | | | | 2,532 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого  в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы  г. Архангельска |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 5,420 | | | | | 2,888 | | | | 2 ,532 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обвод-ный канал,  на участке от  ул. Шабалина до  ул. Смольный Буян  в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | | | | 24,009 | | | | | 1,852 | | | | 0,500 | | | | 2,550 | | | | 0,107 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 19,000 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  пр. Обводный канал |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 24,009 | | | | | 1,852 | | | | 0,500 | | | | 2,550 | | | | 0,107 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 19,000 | | | |
| 3. Реконструкция автомобильной дороги по  пр. Московскому,  на участке от  ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова  в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | | | | 19,192 | | | | | 3,000 | | | | 1,502 | | | | 0,485 | | | | 0,705 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 13,500 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  пр. Московского |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 19,192 | | | | | 3,000 | | | | 1,502 | | | | 0,485 | | | | 0,705 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 13,500 | | | |
| 4. Строительство автомобильной дороги по  ул. Выучейского,  от пр. Ломоносова  до ул. Воскресенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | | | | 723,774 | | | | | 302,952 | | | | 420,822 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | Новая дорога  с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 673,071 | | | | | 283,752 | | | | 389,319 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | 50,703 | | | | | | 19,200 | | | | 31,503 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | | | 3,464 | | | | | | - | | | | 3,464 | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 5. Благоустройство территории по проспекту Троиц-кому в г. Архан-гельске | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | | | | 39,622 | | | | | 11,486 | | | | 25,589 | | | | 1,299 | | | | 1,248 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на  пр. Троицком |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 37,629 | | | | | 11,376 | | | | 24,954 | | | | 1,299 | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 1,993 | | | | | 0,110 | | | | 0,635 | | | | - | | | | 1,248 | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | | | | 0,260 | | | | | - | | | | 0,260 | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |
| 6. Реконструкция  пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск") | | Всего | | | | | | | 990,874 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | 8,815 | | | | | - | | | | | | 250,000 | | | 250,000 | | | | 482,059 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  пр. Ленинград-ского |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | 475,000 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | 237,500 | | | 237,500 | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 515,874 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | 8,815 | | | | | - | | | | | | 12,500 | | | 12,500 | | | | 482,059 | | | |
| 7.Реконструкция  пр. Ломоносова,  от ул. Смольный Буян до ул. Выучей-ского | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 806,265 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 806,265 | | | | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 806,265 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 806,265 | | | |
| 8. Строительство  пр. Московского,  на участке от  ул. Прокопия Галушина  до ул. Энтузиастов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 50,470 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 4,720 | | | | | | - | | | - | | | | 45,750 | | | | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2017 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 50,470 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 4,720 | | | | | | - | | | - | | | | 45,750 | | | |
| 9. Реконструкция  ул. Советской и  ул. Таймырской  с расширением  до 4 полос по всей протяженности, устройство кольцевой развязки  в районе съезда  с Кузнечевского мостового перехода в районе ул. Валяв-кина | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 29,018 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 29,018 | | | | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность  ул. Советской и ул. Таймырской |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 29,018 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 29,018 | | | |
| 10. Строительство транспортных развязок в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск"  (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях, на пере-сечении ул. Смоль-ный Буян и  пр. Обводный канал в муниципальном образовании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 59,198 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 20,400 | | | | | | 9,959 | | | - | | | | 28,839 | | | | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2018 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 28,839 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 19,400 | | | | | | 9,439 | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 30,359 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 1,000 | | | | | | 0,520 | | | - | | | | 28,839 | | | |
| 11. Строительство  транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения  ул. Урицкого и  пр. Обводный  канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 33,450 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 15,200 | | | | | | 1,955 | | | - | | | | 16,295 | | | | Разработка проектной документации  в 2017 году. Получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2018 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 16,295 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 14,600 | | | | | | 1,695 | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 17,155 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | 0,600 | | | | | | 0,260 | | | - | | | | 16,295 | | | |
| 12. Строительство транспортной связи ул. Тимме Я. и  ул. Карпогорской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 84,642 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 84,642 | | | | Разработка проектной документации  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 84,642 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 84,642 | | | |
| 13. Реконструкция автомобильной дороги по  пр. Советских космонавтов,  на участке от  ул. Розы Люксем-бург до ул. Воскре-сенской | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | | | | 11,500 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 11,500 | | | | Разработка проектной документации  в 2020 году,  ввод в эксплуа-тацию 1 000 м  в 2020 году |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 11,500 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | 11,500 | | | |
| Всего по [разделу I](#P402) |  | | Всего | | | | | | | 2 877,434 | | | | | 322,178 | | | | 450,945 | | | | | 4,334 | | | 2,060 | | 8,815 | | | | | 40,320 | | | | | | 261,914 | | | 250,000 | | | | 1 536,868 | | | |  |
| в том числе | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | 475,000 | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | 237,500 | | | 237,500 | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | | | | | 755,834 | | | | | 295,128 | | | | 414,273 | | | | | 1,299 | | | - | | - | | | | | 34,000 | | | | | | 11,134 | | | - | | | | - | | | |
| городской бюджет | | | | | | | 1 646,6 | | | | | 27,050 | | | | 36,672 | | | | | 3,035 | | | 2,060 | | 8,815 | | | | | 6,320 | | | | | | 13,280 | | | 12,500 | | | | 1 536,868 | | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | | | | 3,724 | | | | |  | | | | 3,724 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |
| II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Капитальный ремонт совмещен-ного Северодвин-ского мостового перехода | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | 113,191 | | | | | - | | | | | 0,794 | | | | 0,093 | | | | | | | 2,495 | | | | | 1,445 | | | | | 4,000 | | 45,636 | | | | | 58,728 | | | | - | | | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
| в том числе | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | | 113,191 | | | | | - | | | | | 0,794 | | | | 0,093 | | | | | | | 2,495 | | | | | 1,445 | | | | | 4,000 | | 45,636 | | | | | 58,728 | | | | - | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | 0,148 | | | | | - | | | | | 0,148 | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| 2. Капитальный ремонт Ленин-градского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской,  ул. Белогорской и  ул. Силикатчиков | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | 17,063 | | | | | 0,500 | | | | | 10,191 | | | | - | | | | | | | 5,472 | | | | | 0,900 | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | Реализация в дальнейшем проекта позволит улучшить техническое состояние транспортного коридора, связующего центральные округа г. Архан-гельска и Приморский район Архан-гельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Корелы |
| в том числе | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | | 17,063 | | | | | 0,500 | | | | | 10,191 | | | | - | | | | | | | 5,472 | | | | | 0,900 | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | 1,544 | | | | | - | | | | | 1,544 | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| 3. Капитальный ремонт внутри-дворовых автомо-бильных проездов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | 45,790 | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | 13,859 | | 14,108 | | | | | 17, 823 | | | | - | | | Капитальный ремонт 20 внутри-дворовых автомо-бильных проездов |
| в том числе | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | | 45,790 | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | 13,859 | | 14,108 | | | | | 17,823 | | | | - | | |
| Всего по [разделу II](#P693) | | | Всего | | | 176,044 | | | | | 0,500 | | | | | 10,985 | | | | 0,093 | | | | | | | 7,967 | | | | | 2,345 | | | | | 17,859 | | 59,744 | | | | | 76,551 | | | | - | | |  |
| в том числе | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | | 176,044 | | | | | 0,500 | | | | | 10,985 | | | | 0,093 | | | | | | | 7,967 | | | | | 2,345 | | | | | 17,859 | | 59,744 | | | | | 76,551 | | | | - | | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" | | | 1,692 | | | | | - | | | | | 1, 692 | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | 3,950 | | | | | | | 3,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | Улучшение качества обслуживания населения. Обеспечение работы речной линии в жилом районе 29 лесо-завода |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | | 1,950 | | | | | | | 1,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| городской бюджет | | 2,000 | | | | | | | 2,000 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | |
| 2. Проведение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | 12,400 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 12,400 | | - | | | | | - | | | | - | | | В 2017 году разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | 12,400 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 12,400 | | - | | | | | - | | | | - | | |
| 3. Строительство причала на о. Хабар-ка в Соломбальском территориальном округе г. Архан-гельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" | | Всего | | 106,189 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 42,437 | | 60,000 | | | | | - | | | | 3,752 | | | В 2020 году ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| городской бюджет | | 106,189 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 42,437 | | 60,000 | | | | | - | | | | 3,752 | | |
| 4**.** Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | 486,000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 157,500 | | 157,500 | | | | | 165,000 | | | | 6,000 | | | Приобретение  2 речных судов ледового класса для обслуживания речных переправ  в городе Архангельске в соответствии  с требованиями законодательства в сфере речных перевозок |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | | 456,000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 150,000 | | 150,000 | | | | | 156,000 | | | | - | | |
| городской бюджет | | 30,000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 7,500 | | 7,500 | | | | | 9, 000 | | | | 6,000 | | |
| Всего по [разделу III](#P827) |  | | Всего | | 608,539 | | | | | | | 3,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 212,337 | | 217,500 | | | | | 165,000 | | | | 9,752 | | |  |
| в том числе | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| областной бюджет | | 457,950 | | | | | | | 1,950 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 150,000 | | 150,000 | | | | | 156,000 | | | | - | | |
| городской бюджет | | 150,589 | | | | | | | 2,000 | | | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | 62,337 | | 67,500 | | | | | 9,000 | | | | 9,752 | | |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архан-гельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | 69,411 | | | | | | 60,469 | | | | | 8,942 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в эксплуа-тацию в 2012 году здания детского комбината  на 210 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 57,069 | | | | | | 57,069 | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 12,342 | | | | | | 3,400 | | | | | 8,942 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| 2. Строительство школы в Цигло-менском террито-риальном округе  г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | 226,080 | | | | | | 16,017 | | | | | 207,414 | | | | 2,649 | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в эксплуа-тацию в 2013 году здания школы  на 240 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 199,680 | | | | | | 4,617 | | | | | 192,414 | | | | 2,649 | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет  в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | 26,400  2,350 | | | | | | 11,400  - | | | | | 15,000  2,350 | | | | -  - | | | -  - | | | | | | -  - | | | | | -  - | | -  - | | | | | | | -  - | | | | -  - | |
| 3. Приобретение доли в праве обще-долевой собствен-ности здания детских яслей по ул. Добро-любова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | | Всего | | | | 138,617 | | | | | | 68,000 | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в действие  в 2013 году здания детского комбината  на 120 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| федеральный бюджет | | | | 70,617 | | | | | | - | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 68,000 | | | | | | 68,000 | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| 4. Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | | Ввод в действие здания детского комбината  на 280 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| городской бюджет | | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| 5. Строительство детского сада  на 60 мест  в пос. Турдеевск  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 88,327 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 49,534 | | 31,268 | | | | | | | - | | | | 7,525 | | Ввод в действие  в 2020 году здания детского сада  на 60 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 76,607 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 46,902 | | 29,705 | | | | | | | - | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 11,720 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 2,632 | | 1,563 | | | | | | | - | | | | 7,525 | |
| 6. Строительство детского комбината на 280 мест в 7 мик-рорайоне террито-риального округа Майская горка  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 171,945 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 128,991 | | | | | | | 42,954 | | | | - | | В 2020 году ввод в эксплуатацию здания детского комбината  на 280 мест |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| областной бюджет | | | | 159,283 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 119,660 | | | | | | | 39,623 | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 12,662 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 9,331 | | | | | | | 3,331 | | | | - | |
| 9. Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г. Архан-гельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 1 045,648 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 0,700 | | 365,360 | | | | | | | 679,588 | | | | - | | Разработка проектной документации  в 2017 году,  в 2019 году  ввод объекта в эксплуатацию |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| федеральный бюджет | | | | 978,108 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 350,000 | | | | | | | 628,108 | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 67,540 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 0,700 | | 15,360 | | | | | | | 51,480 | | | |  | |
| Всего по [разделу IV](#P898) |  | | Всего | | | | 1 740,052 | | | | | | 144,486 | | | | | 286,973 | | | | 2,649 | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | 50,234 | | 525,619 | | | | | | | 722,542 | | | | 7,525 | |  |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
| федеральный бюджет | | | | 1 048,725 | | | | | | - | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | 350,000 | | | | | | | 628,108 | | | | - | |
| областной бюджет | | | | 492,639 | | | | | | 61,686 | | | | | 192,414 | | | | 2,649 | | | - | | | | | | - | | | | | 46,902 | | 149,365 | | | | | | | 39,623 | | | | - | |
| городской бюджет | | | | 198,688 | | | | | | 82,800 | | | | | 23,942 | | | | - | | | 0,024 | | | | | | - | | | | | 3,332 | | 26,254 | | | | | | | 54,811 | | | | 7,525 | |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | 2,350 | | | | | | - | | | | | 2,350 | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзи-хинской | | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | 138,309 | | | | | | 26,533 | | | | | 53,597 | | | | 40,412 | | | 13,258 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 38,216 | | | | | | 24,533 | | | | | 13,683 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 100,093 | | | | | | 2,000 | | | | | 39,914 | | | | 40,412 | | | 13,258 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства много-квартирных домов по ул. Цигломенской | | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | | Всего | | | | 124,397 | | | | | | - | | | | | 46,089 | | | | 77,803 | | | 0,505 | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит в дальнейшем продолжить строительство многоквартирных домов |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 124,397 | | | | | | - | | | | | 46,089 | | | | 77,803 | | | 0,505 | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| 3. Обеспечение земельных участков дорожной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрел-ковая – ул. Карпо-горская, длинной  1 650 м) | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 21,800 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 21,800 | Ввод в эксплуатацию  1650 м в 2017 году |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 21,800 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 21,800 |
| 4. Реконструкция водоочистных сооружений по  ул. Кирпичного завода, 22, корп. 1  в Цигломенском территориальном округе г. Архан-гельска | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 14,564 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 14,564 | В 2020 году ввод объектов в эксплуатацию производитель-ностью 3200 куб.м/ сутки |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 14,564 | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 14,564 |
| Всего по [разделу V](#P898) | |  | | Всего | | | | 299,070 | | | | | | 26,533 | | | | | 99,686 | | | | 118,215 | | | 13,763 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 36,364 |  |
| в том числе | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 38,216 | | | | | | 24,533 | | | | | 13,683 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 260,854 | | | | | | 2,000 | | | | | 86,003 | | | | 118,215 | | | 13,763 | | | | | 4,509 | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | 36,364 |
| VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство территории Петров-ского сквера | | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" | | Всего | | | | 42,589 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 22,339 | | 17,250 | | | 3,000 | | | | | | | | | - | Реализация проекта по благоустройству на территории 23000 кв.м |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 42,589 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 22,339 | | 17,250 | | | 3,000 | | | | | | | | | - |
| 2. Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 54,170 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 54,170 | | - | | | - | | | | | | | | | - | Разработка проектной документации и ввод объекта в эксплуатацию  в 2017 году |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| городской бюджет | | | | 54,170 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 54,170 | | - | | | - | | | | | | | | | - |
| 3. Строительство модульных водо-очистных соору-жений из поверх-ностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов  г. Архангельска | | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | | Всего | | | | 83,004 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 7,980 | | 37,011 | | | 37,475 | | | | | | | | | 0,538 | Увеличение производитель-ности очистных сооружений на 4500 куб.м/сутки |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 67,622 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | 33,811 | | | 33,811 | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 15,382 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 7,980 | | 3,200 | | | 3,664 | | | | | | | | | 0,538 |
| Всего по [разделу V](#P1114)I | | | | Всего | | | | 179,763 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 84,489 | | 54,261 | | | 40,475 | | | | | | | | | 0,538 |  |
| в том числе | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| областной бюджет | | | | 67,622 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | 33,811 | | | 33,811 | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 112,141 | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | 84,489 | | 20,450 | | | 6,664 | | | | | | | | | 0,538 |
| ИТОГО | | | | Всего | | | | 5 880,902 | | | | | 497,647 | | | | | | 848,589 | | | | 125,291 | | | 23,814 | | | | | 15,669 | | | | | 405,239 | | 1 119,038 | | | 1 254,568 | | | | | | | | | 1 591,047 |  |
| федеральный бюджет | | | | 1 523,725 | | | | | - | | | | | | 70,617 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | 587,500 | | | 865,608 | | | | | | | | | - |
| областной бюджет | | | | 1 812,261 | | | | | 383,297 | | | | | | 620,370 | | | | 3,948 | | | - | | | | | - | | | | | 230,902 | | 344,310 | | | 229,434 | | | | | | | | | - |
| городской бюджет | | | | 2 544,916 | | | | | 114,350 | | | | | | 157,602 | | | | 121,343 | | | 23,814 | | | | | 15,669 | | | | | 174,337 | | 187,228 | | | 159,526 | | | | | | | | | 1 591,047 |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | | | | 7,766 | | | | | - | | | | | | 7,766 | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | | | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_