**Приложение**

к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска

от 14.11.2014 № 4013р

**"ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (месторасположение) объекта | Наименование видов работ | Срок выпол-нения работ | Стоимость работ,тыс.руб. | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| област-ной бюджет | городс-кой бюджет | област-ной бюджет | городс-кой бюджет | област-ной бюджет | городс-кой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проспект Советских космонавтов, на участке от ул.Розы Люксембург до ул.Воскресенской | Проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги и инженерных сооружений | До 01.12.2015 | 5 302,0 | 302,0 | 0,0 | 302,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улицы Дрейера, Нахимова, Доковская, Вычегодская, Дежневцев, Магистральная по маршруту движения автобуса № 3 в Исакогорском территориальном округе | Проектирование и выборочный капи-тальный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги и инженерных соору-жений относящихся к ней | До 15.12.2016 | 29 721,0 | 1 024,0 | 0,0 | 1 024,0 | 8 886,0 | 0,0 | 8 886,0 | 19 811,0 | 0,0 | 19 811,0 |
| 3 | Проспект Ломоносова. Остановка общественного транспорта в районе дома № 131 | Проектирование и капитальный ремонт | До 01.12.2014 | 1 448,5 | 1 448,5  | 1 448,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Улица Гагарина. Остановка общественного транспорта в районе пересечения с проспектом Советских космонавтов (нечетная сторона) | Проектирование и капитальный ремонт | До 01.12.2015 | 1 483,4 | 298,4 | 298,4 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | Улица Гагарина. Остановка общественного транспорта в районе дома № 13(магазин "Головные уборы") | Проектирование и капитальный ремонт | До 01.12.2015 | 1 483,4 | 298,4 | 298,4 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Проспект Троицкий. Остановка общественного транспорта в районе пересечения с улицей Суворова (нечетная сторона) | Проектирование и капитальный ремонт | До 01.12.2015 | 1 483,4 | 298,4 | 298,4 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Проспект Троицкий. Остановка общественного транспорта в районе пересечения с улицей Гайдара(нечетная сторона) | Проектирование и капитальный ремонт | До 01.12.2015 | 1 483,4 | 298,4 | 298,4 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Проспект Никольский. Остановка общественного транспорта в районе стадиона "Волна" (нечетная сторона) | Проектирование и капитальный ремонт | До 01.12.2015 | 1 483,4 | 298,4 | 298,4 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 1 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** |  |  | **43 888,5** | **4 266,5** | **2 940,5** | **1 326,00** | **19 811,0** | **0,0** | **19 811,0** | **19 811,0** | **0,0** | **19 811,0** |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_