Приложение

к постановлению мэрии

города Архангельска

от 25.06.2013 № 445

"ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск"

на 2011-2013 годы"

## Паспорт

долгосрочной целевой программы

| Наименование долго-срочной целевой программы | "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-ности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование распоря-жения мэрии города | Распоряжение мэрии города Архангельска от 09.06.2010 № 1029р "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-тории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" |
| Заказчик-координатор Программы | Управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска |
| Заказчик Программы | Администрации территориальных округов мэрии города Архангельска |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности объектов жилого сектора, социальных объектов и объектов экономики. Задачи: выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей, минимизацию материального ущерба от возможных пожаров, сохранение жизни и здоровья учащихся, работников муниципальных учреждений социальной сферы |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Перечень основных мероприятий | 2011-2012 годы – капитальный ремонт пожарных водоемов; 2013 год – текущий ремонт пожарных водоемов |
| Исполнители Программы | Администрации территориальных округов мэрии города Архангельска |

2

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет городского бюджета составляет 24794,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 8794,0 тыс. рублей, 2012 год - 7025,0 тыс. рублей, 2013 год - 8975,0 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Преодоление неблагоприятной тенденции роста чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и материального ущерба от них. Повышение уровня противопожарной защиты муниципальной собственности. Устранение негативных тенденций роста гибели и травмирования людей, увеличения материального ущерба от пожаров |
| Целевые индикаторы Программы | Объем средств, затраченных на проведение работ по приведению водоемов в надлежащее состояние. Количество отремонтированных водоемов |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", закона Архангельской области от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской области", распоряжения мэрии города от 09.06.2010 № 1029р "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы".

Разработка программы обусловлена необходимостью решения вопросов предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и ликвидацией их последствий.

2

За 9 месяцев текущего года на территории муниципального образования "Город Архангельск" зарегистрировано 446 пожаров (увеличение на 21 случай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ), прямой ущерб от которых составил 19806,0 тыс. рублей. При пожарах погибло 
34 человека (+70 процентов к АППГ), из них 5 детей. Получили травмы различной тяжести 44 человека (увеличение на 10 случаев по сравнению с АППГ). На объектах муниципальной собственности зарегистрировано 
122 пожара, или 27,3 процента от общего количества. Одной из причин, повлиявшей на данную ситуацию, является в том числе неисправное состояние пожарных водоемов.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Архангельск" для целей обеспечения наружного пожаротушения находится 1432 пожарных водоема, из них в казне муниципального образования числится 626 водоемов.

Большинство водоемов введены в эксплуатацию в 1930-х и 1950-х годах и на сегодняшний день нуждаются в проведении капитального и текущего ремонта. На протяжении ряда лет в расходной части городского бюджета администрациям территориальных округов мэрии города предусматривались бюджетные ассигнования на содержание и ремонт пожарных водоемов. Но финансирование работ по проведению текущего ремонта пожарных водоемов осуществлялось по остаточному принципу и проводилось нерегулярно, что привело к значительному износу данных инженерных сооружений, а также негативно повлияло на пожарную безопасность жилого сектора, объектов социальной сферы и экономики.

В мэрию города Архангельска неоднократно поступали письма (предписания) контрольно-надзорных органов с информацией о неудовлетво-рительном состоянии искусственных пожарных водоемов.

В целях решения данной проблемы распоряжением мэра города от 23.07.2009 № 1015р (с дополнениями) создана рабочая группа по разработке программы восстановления пожарных водоемов, одной из основных целей которой является определение объемов финансирования, необходимого на приведение пожарных водоемов в рабочее состояние.

В 2009 - 2010 годах проведена инвентаризация пожарных водоемов, по результатам которой были определены адресные перечни водоемов, подлежащих списанию, и водоемов, которые подлежат включению в казну муниципального образования. Данные перечни были согласованы с ГУ МЧС России по Архангельской области.

Проект Программы в части, касающейся источников наружного пожаротушения, включает в себя проведение капитального и текущего ремонта (полная замена настила и основных конструкций водоема, устройство подъездов и разворотных площадок).

Решение указанных проблем требует значительных финансовых средств.

При разработке перечня мероприятий в целях снижения финансовых затрат определены минимально необходимые мероприятия (согласно предписаниям органов государственного пожарного надзора МЧС РФ по Архангельской области).

3

В условиях общей финансово-экономической ситуации, изменения нормативной, правовой базы противопожарная защита населения города по-прежнему остается на низком уровне.

Решение этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников пожарной опасности (здания и строения V степени огнестойкости), социально-экономического положения населения города Архангельска возможно только программно-целевыми методами.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является обеспечение пожарной безопасности объектов жилого сектора, социальных объектов и объектов экономики.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей, минимизацию материального ущерба от возможных пожаров.

Решение этих задач позволит значительно сократить время, необходимое на локализацию и ликвидацию возможных пожаров, и, как следствие, снизить вероятность гибели людей при пожаре и минимизировать материальные потери, что является основой достижения главной цели Программы.

## 3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2011 - 2013 годы.

## 4. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

капитальный ремонт пожарных водоемов в 2011-2012 годы, текущий ремонт пожарных водоемов в 2013 году (приложение):

очистка площадей от кустарника и мелколесья;

разборка деревянных перекрытий (по балкам с накатами из досок);

водоотлив (из котлованов);

смена венцов в стенах (из брусьев рядовых сечением 200 x 200 мм);

разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2 (уборка грунта и старой засыпки, очистка водоема от мусора и ила);

пропитка вновь устанавливаемых основных деревянных элементов антисептическими средствами;

укладка по фермам прогонов (из бревен сечением 150 x 150 мм);

устройство настила дощатого однослойного;

4

устройство горловин толщиной 100 мм;

устройство крышек толщиной 32 мм, стойки для информационной таблички (указатель ПВ), брус сечением 50 x 50 мм;

простая окраска масляными составами по дереву (окраска горловины, крышки и стойки для информационных таблиц);

устройство теплоизоляции, засыпанной опилками;

планировка территории ручным способом, группа грунтов 2;

рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м;

ограждение пожарного водоема;

мусор строительный с погрузкой вручную;

отсыпка шлаком разворотной площадки;

перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10т (код 400052), расстояние перевозки 10 км, класс
груза 1;

утилизация отходов.

Данный перечень мероприятий может варьироваться в зависимости от степени износа конструкций водоема, состояния территории и ряда других причин.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы из городского бюджета составляет – 24794,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 8794,0 тыс. рублей,

2012 год – 7025,0 тыс. рублей,

2013 год – 8975,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозируемый характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансирования определены на основании заявок администраций территориальных округов мэрии города Архангельска.

## 6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют заказчик-координатор – управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска (совместно с муниципальным казённым учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты") и заказчик – администрации территориальных округов мэрии города Архангельска.

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации соответствующих программных мероприятий.

5

Заказчик-координатор готовит сводный отчет о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Привлечение специалистов государственных учреждений к реализации программных мероприятий осуществляется в рамках их должностных обязанностей.

Контроль за реализацией Программы осуществляет управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска.

## 7. Оценка эффективности реализации Программы

Результатами реализации предлагаемых мероприятий программы будут:

повышение уровня пожарной безопасности территорий муниципального образования "Город Архангельск", сокращение времени на локализацию и ликвидацию возможного пожара, минимизация материальных потерь в случае возникновения пожара. Защищенность жителей города от опасностей мирного и военного времени;

выполнение требований нормативных правовых актов, исполнение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы Программы – объем средств, затраченных на проведение работ по приведению водоемов в надлежащее состояние и количество отремонтированных водоемов (объект, тыс.рублей).

Реализация программных мероприятий позволит по предварительным оценкам в 1,5 - 2 раза сократить время и затраты на ликвидацию пожаров, 
на 20 - 30 процентов уменьшить материальный ущерб, причиненный населению города и казне муниципального образования от пожаров, а также на
20 - 40 процентов снизить вероятность гибели и травматизма людей при пожаре.

Целевые индикаторы Программы

| Наименование | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, затраченных на проведе-ние работ по приведению водоемов в надлежащее состояние, тыс.руб. | 24 794,0 | 8 794,0 | 8 794,0 | 8 975,0 |
| Количество отремонтированных водоемов, шт. | 67 | 20 | 27 | 20 |

_____________

## Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах муниципального

образования "Город Архангельск"

на 2011 - 2013 годы"

Капитальный и текущий ремонт пожарных водоёмов

| № п/п | Месторасположение объекта | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Заказчики Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт пожарных водоемов |
| Ломоносовский территориальный округ |
| Капитальный ремонт | Администрация территориального округа мэрии города |
| 1. | Пр. Советских космонавтов, 48 | 165,0 |  | 165,0 |  |  |
| Текущий ремонт |  |
| 2. | Ул. Шабалина, 18 | 165,0 |  |  | 165,0 |  |
| 3. | Ул. .Люксембург, 73, корп. 1 | 165,0 |  |  | 165,0 |  |
| Всего по округу: | 3 шт./ 495,0 |  | 1 шт./ 165,0 | 2 шт./ 330,0 |  |
| Соломбальский территориальный округ |
| Капитальный ремонт | Администрация территориального округа мэрии города |
| 1. | Ул. Маяковского, 54 - 56 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 2. | Ул. Кучина, 7 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| Текущий ремонт |  |
| 3. | Ул.Маймаксанская,14 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 4. | Ул.Гвардейская, 6-7 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 5. | Ул. Физкульту-рников, 42б | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| Всего по округу: | 5 шт./ 2500,0 | 1 шт./ 500,0 | 1 шт./ 500,0 | 3 шт./ 1500,0 |  |

2

| Территориальный округ Варавино-Фактория |
| --- |
| Капитальный ремонт | Администрация территориального округа мэрии города |
| 1. | Ул. Шкулева, 4 | 210,0 |  | 210,0 |  |  |
| 2. | Пр.Ленинградский, 365 | 164,0 |  | 164,0 |  |  |
| Текущий ремонт |  |
| 3. | Ул.Кирова,12, корп. 1 | 280,0 |  |  | 280,0 |  |
| Всего по округу: | 3 шт./ 654,0 |  | 2 шт./ 374,0 | 1 шт./ 280,0 |  |
| Территориальный округ Майская горка |
| Капитальный ремонт | Администрация территориального округа мэрии города |
| 1. | Ул.Первомайская,17, корп. 5 | 260,0 |  | 260,0 |  |  |
| 2. | Ул.Республиканская,13 | 305,0 |  | 305,0 |  |  |
| 3. | Ул.Энтузиастов, 40-42 | 285,0 |  | 285,0 |  |  |
| Текущий ремонт |  |
| 4. | Ул.Лермонтова, 7 | 420,0 |  |  | 420,0 |  |
| 5. | Ул.Ленина, 8, корп. 1 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| Всего по округу: | 5 шт./ 1670,0 |  | 3 шт./ 850,0 | 2 шт./ 820,0 |  |
| Октябрьский территориальный округ |
| Капитальный ремонт | Администрация территориального округа мэрии города |
| 1. | Ул.Кегостровская, 104 | 533,0 | 533,0 |  |  |  |
| 2. | Ул.Кегостровская, 101 | 513,0 | 513,0 |  |  |  |
| 3. | Ул. КЛДК, 35 | 722,0 | 722,0 |  |  |  |
| 4. | Ул. КЛДК, 77 | 533,0 | 533,0 |  |  |  |
| Всего по округу: | 4 шт./ 2301,0 | 4 шт./ 2301,0 |  |  |  |
| Исакогорский и Цигломенский территориальные округа |
| Капитальный ремонт | Администрация территориального округа мэрии города |
| 1. | Ул.Зеленец, 45 | 220,53 |  | 220,53 |  |  |
| 2. | Ул.Динамо, 24 | 356,0 |  | 356,0 |  |  |
| 3. | П. Боры, 20 | 504,0 | 504,0 |  |  |  |
| 4. | Ул.Зеленец, 49 | 326,9 |  | 326,9 |  |  |
| 5. | Ул.Зеленец, 29 | 504,0 | 504,0 |  |  |  |
| 6. | Ул.Лесозаводская, 17 | 289,4 |  | 289,4 |  |  |
| 7. | Ул.Пограничная, 22, корп. 1 | 242,6 |  | 242,6 |  |  |
| 8. | Ул.П.Орлова, 6 | 188,1 |  | 188,1 |  |  |
| 9. | Ул.Дорожников, 4 | 275,5 |  | 275,5 |  |  |

3

| 10. | Ул.Тяговая, 7 | 317,32 |  | 317,32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ул.Севстрой, 14 | 199,65 |  | 199,65 |  |  |
| Текущий ремонт |  |
| 12. | Ул.Тяговая, 44 | 564,0 |  |  | 564,0 |  |
| 13. | Ул.Пустошного, 60 | 449,0 |  |  | 449,0 |  |
| 14. | Ул.Адмирала Макарова, 28 | 449,0 |  |  | 449,0 |  |
| 15. | Ул.Адмирала Макарова, 32 | 610,0 |  |  | 610,0 |  |
| 16. | Ул.Вычегодская, бани | 564,0 |  |  | 564,0 |  |
| 17. | Ул.Озерная, 2 | 449,0 |  |  | 449,0 |  |
| Всего по округу: | 17 шт./ 6509,0 | 2 шт./ 1008,0 | 9 шт./ 2416,0 | 6 шт./ 3085,0 |  |
| Маймаксанский территориальный округ |
| Капитальный ремонт | Администрация территориального округа мэрии города |
| 1. | Ул.Театральная, 52 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
| 2. | Ул.Заводская, 94 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
| 3. | Ул.Пионерская, 83 | 650,0 | 650,0 |  |  |  |
| 4. | Ул.Победы, 150, корп.1 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| 5. | Ул.Победы, 43 (за домом) | 650,0 | 650,0 |  |  |  |
| 6. | Ул. Юнг ВМФ, 22 | 191,0 | 191,0 |  |  |  |
| 7. | Ул. Мирная, 32 | 502,0 | 502,0 |  |  |  |
| 8. | Ул. Колхозная, 6, корп. 3 | 502,0 | 502,0 |  |  |  |
| 9. | Ул. Рыбацкая, 18 | 502,0 | 502,0 |  |  |  |
| 10. | Ул. Байкальская, 10 | 346,35 |  | 346,35 |  |  |
| 11. | Ул. Пионерская, 154 | 346,35 |  | 346,35 |  |  |
| 12. | Ул. Победы, 156 | 134,14 |  | 134,14 |  |  |
| 13. | Ул. Юнг ВМФ,39, корп. 1 | 134,14 |  | 134,14 |  |  |
| 14. | Ул. Колхозная, 5 | 210,0 | 210,0 |  |  |  |
| 15. | Ул. Постышева, 10 | 310,0 | 310,0 |  |  |  |
| 16. | Ул. Портовая, 2 | 121,95 |  | 121,95 |  |  |
| 17. | Ул. Соловецкая, 13 | 121,95 |  | 121,95 |  |  |
| 18. | Ул. Механизаторов, 4-6 | 121,95 |  | 121,95 |  |  |
| 19. | Ул. Портовая, у водозабора (дорога в д.Сосновка справа) | 356,0 | 356,0 |  |  |  |

4

| 20. | Ул. Мудюгская, 12 (напротив дома у дороги) | 212,0 | 212,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Ул. Победы, 146 | 251,86 |  | 251,86 |  |  |
| 22. | Переулок Торговый, 42 | 316,80 |  | 316,80 |  |  |
| 23. | Ул.Победы, 92 | 565,67 |  | 565,67 |  |  |
| 24. | Ул.Сибирская, 31 | 258,84 |  | 258,84 |  |  |
| Текущий ремонт |  |
| 25. | Ул.Родионова, 10 | 275,0 |  |  | 275,0 |  |
| 26. | Ул.Театральная, 43 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 27. | Ул.П.Стрелкова,9-11 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 28. | Ул.Колхозная, 29 | 785,0 |  |  | 785,0 |  |
| 29. | Ул.Л.Толстого, 33-35 (у ПЧ) | 650,0 |  |  | 650,0 |  |
| 30. | Ул. Стадионная (у штаба) | 650,0 |  |  | 650,0 |  |
| Всего по округу: | 30 шт./ 10665,0 | 13 шт./ 4985,0 | 11 шт./ 2720,0 | 6 шт./ 2960,0 |  |
| Всего | 67 шт./ 24794,0 | 20шт./ 8794,0 | 27 шт./ 7025,0 | 20 шт./ 8975,0 |  |

".

_____________