# Приложение

к постановлению мэрии

города Архангельска

от 28.12.2012 № 546

"ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Газификация муниципального образования

"Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница - Архангельск"

на 2012-2014 годы"

## Паспорт

долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница - Архангельск" на 2012-2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование распоряжения мэра города о разработке проекта Программы | От 13.07.2011 № 1562р "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница - Архангельск" на 2012 - 2014 годы" |
| Заказчик Программы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
| Цели и задачи Программы | Цель: обеспечение условий для подключения потребителей к природному газу от газопровода "Нюксеница - Архангельск". Задача: расширение технической возможности для газификации потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Строительство газовой котельной в жилом районе завода Силикатного кирпича; проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (~2,5 км), в том числе: строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (1 этап), строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича. Внутреннее газоснабжение 13 жилых домов в г. Архангельске (2 этап); строительство газораспределительных сетей до площадки строи-тельства газовой котельной в Исакогорском и Цигломенском территориальном округах; строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальном округах (~15 км) |
| Исполнители Программы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, департамент городского хозяйства мэрии города, ОАО "Архан-гельский КоТЭК" |

2

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 138 994,30 тыс. рублей, в том числе: городской бюджет – 30 044,0 тыс. рублей; областной бюджет – 10 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 98 950,3 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Перевод объектов малой энергетики на использование природного газа; газоснабжение жителей многоквартирных домов и домовладений природным газом |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество вновь построенных газовых котельных, ед.: 2012 г. - 1, 2013 г. – 0, 2014 г. – 0; протяженность построенных газораспределительных сетей, км: 2012 г. - 0, 2013 г. – 1,56, 2014 г. – 5,09; количество подключенных к газоснабжению от газопровода жилых зданий, ед.: 2012 г. - 0, 2013 г. – 8, 2014 г. – 1; количество граждан, получивших услуги по газоснабжению от газопровода, чел.: 2012 г. - 0, 2013 г. –734, 2014 г. – 92 |

## I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В 2008 году завершено строительство газопровода "Нюксеница - Архангельск". Планируемая мощность газопровода - 3320 млн.куб.м в год. ОАО "Газпром" определены лимиты отпуска природного газа для потребителей Архангельского промышленного узла в размере 2409 млн.куб.м в год.

Первоочередной задачей газификации областного центра является перевод энергетических мощностей города на природный газ. В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию газовой котельной мощностью 10 МВт в жилом районе завода Силикатного кирпича.

В настоящий период времени из 62 локальных котельных города 
10 продолжают использовать в качестве основного топлива мазут, 45 - уголь, оставшиеся 3 - опилок и пеллеты. Стоимость мазута имеет постоянную тенденцию к росту. Мазутные и угольные котельные являются источниками загрязнения окружающей среды.

Природный газ является высокотехнологичным топливом, позволяющим максимально автоматизировать процессы выработки тепловой и электрической энергии; коэффициент полезного действия газовых котельных агрегатов составляет 92 - 94 процента. Выбросы вредных веществ в атмосферу газовых котельных по отдельным показателям в 1,3 - 1,7 раза меньше, чем у угольных.

3

Даже при планируемых высоких темпах роста цен на природный газ газовая энергетика является наиболее перспективной на ближайшие десятилетия.

Мэрией города проведено изучение потенциальных крупных потребителей природного газа. На выделение лимитов потребления газа подали заявки 
19 организаций города, имеющих производственные котельные, работающие на мазуте и угле. Общий объем заявок составил 1,44 млрд.куб.м в год.

В настоящее время газоснабжение жилых домов осуществляется сжиженным газом через систему ОАО "Архангельскоблгаз". Для перевода потребителей на природный газ необходимо строительство газораспре-делительных сетей.

Газификацию города планируется осуществлять от четырех газораспределительных станций.

Газораспределительные сети и газораспределительные пункты право-бережной части города планируется строить от газораспределительных станций "Уемская" и "Талаги". Газораспределительную сеть по территории Исако-горского и Цигломенского территориальных округов планируется проводить от газораспределительных станций "Рикасиха" и "Новодвинская". Разработаны проекты и получены положительные заключения экспертизы на "Строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах города Архангельска - I и II этапы". В 2010 году построена газораспределительная станция "Уемская". ООО "Дирекция строящихся газовых сетей" начало проектирование газораспределительных сетей от станции "Уемская" к объектам поселка Уемский Приморского района. Мощность станции - 90 млн.куб.м в год. В этих условиях очередными объектами строительства становятся газовая котельная мощностью 10 МВт и газораспределительные сети в жилом районе завода Силикатного кирпича. Начало строительства котельной за счет частных инвестиций запланировано на 2011 год, размещен заказ на строительство газораспределительных пунктов, наружных и внутридомовых газораспределительных сетей.

Ведется строительство газораспределительных сетей в Северном территориальном округе. Планируется перевести промышленную котельную ОАО "Соломбальский ЦБК" на газ от газопровода "Нюксеница - Архангельск".

Правительство Российской Федерации приняло решение об осуществлении пилотного проекта модернизации локальных систем теплоснабжения города с переводом объектов коммунальной энергетики на газ от газопровода "Нюксеница - Архангельск". В первую очередь это котельные, расположенные в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах. Это ускорит процесс строительства газораспределительных сетей среднего давления в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах.

Постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 
№ 363-пп утверждена долгосрочная целевая программа "Газификация Архангельской области в 2012 - 2014 годах", в которую включены мероприятия по проектированию и строительству газораспределительных сетей в городе Архангельске.

4

## II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение условий для подключения потребителей к природному газу от газопровода "Нюксеница - Архангельск".

Задача Программы:

расширение технической возможности для газификации потребителей.

## III. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на трехлетний период реализации: 2012 - 2014 годы.

## IV. Система программных мероприятий

1. Строительство газовой котельной в жилом районе завода Силикатного кирпича

Строительство газовой котельной мощностью 10 МВт планируется выполнить в 2012 году по инвестиционному проекту ОАО "Архангельский КоТЭК".

2. Проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (~2,5 км)

2.1. Cтроительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича  (1 этап)

Жилой район завода Силикатного кирпича отапливается от котельной ОАО "Комбинат "Силбет". Планируется провести подключение объектов жилого района к новой газовой котельной мощностью 10 МВт от газораспределительной сети среднего давления. В 2011 году начато строительство газораспределительной сети общей протяженностью 2,5 км в данном жилом районе, в 2012 - 2013 годах планируется завершить его.

Для ввода объекта и передачи в эксплуатацию необходимо будет выполнить присоединение к магистральной сети и пусконаладочные работы газорегуляторного пункта.

2.2. Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича. Внутреннее газоснабжение 13 жилых домов в г.Архангельске (2 этап)

В 2013 году планируется завершить 2 этап строительства газораспреде-лительных сетей, включающий прокладку газопровода от внутриквартальных распределительных сетей по наружным стенам жилых домов с вводами в кухни. Планируется перевести на газоснабжение от газопровода 9 многоквартирных домов по ул. Силикатчиков, в том числе: дома № 1, корп. 1; 1, корп. 2; 1, корп. 3; 3, корп. 1; 3, корп. 2; 6; 7; 12; 13.

В рамках городской  целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2009 - 2011 годы",

5

утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 712, осуществлено внутреннее газоснабжение 4 жилых домов по ул. Силикатчиков, в том числе дома №2, корп. 2, 2, корп.3, 8, 9.

3. Строительство газораспределительных сетей до площадки строительства газовой котельной в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах

Строительство газораспределительных сетей до площадки строительства газовой котельной в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах планируется выполнить в 2014 году за счет внебюджетных источников по инвестиционному проекту ОАО "Архангельский КоТЭК". Протяженность газораспределительных сетей - 0,77 км.

4. Строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах (~15 км)

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа являются наиболее перспективными по эффективности использования природного газа. Планируется перевести практически все котельные Левобережья на природный газ. Газоразводящие сети среднего давления планируется построить от газораспределительной станции "Рикасиха" вдоль Вологодского шоссе до станции Исакогорка за счет средств ООО "Газпром". От газораспределительной станции планируется строительство газораспределительных сетей среднего 
(до 3,0 кг/см2) и низкого давления (до 0,05 кг/см2). Планируется выполнить 
в 2014 году прокладку 4,32 км газораспределительных сетей.

## V. Ресурсное обеспечение Программы

Механизм реализации Программы сформирован с учетом соблюдения принципа взаимных интересов органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса города.

Потребность в финансовых ресурсах определена по укрупненным показателям, которые будут уточняться по мере разработки проектной документации, проведения открытых аукционов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры и подключения объектов жилищного фонда к строящимся газораспределительным сетям, реализации пилотного проекта ОАО "Архангельский КоТЭК".

Финансовое обеспечение мероприятий планируется осуществить за счет средств городского и областного бюджетов, внебюджетных источников.

В долгосрочной целевой программе "Газификация Архангельской области в 2012-2014 годах", утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 №363-пп, предусмотрено финансирование из областного бюджета мероприятий по проектированию и строительству газораспреде-лительных сетей в городе Архангельске на сумму 10 000 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы на три года составляет             138 994,3 тыс. рублей, в том числе:

средства городского бюджета – 30 044,0  тыс. рублей;

средства областного бюджета - 10 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 98 950,3 тыс. рублей.

6

| № п/п | Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Городской бюджет | 30 044 | 44 | 15 000 | 15 000 |
| 2 | Областной бюджет | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 3 | Внебюджетные источники | 98 950,3 | 90 000 | 0 | 8 950,3 |
|  | ИТОГО | 138 994,3 | 90 044 | 20 000 | 28 950,3 |

Внебюджетные источники финансирования: собственные и заемные средства ОАО "Архангельский КоТЭК". Объемы финансирования Программы на 2012 - 2014 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней.

## VI. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - служба заместителя мэра города по городскому хозяйству. Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, осуществляет управление исполнителями программных мероприятий, несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных средств, вносит в установленном порядке предложения по уточнению и корректировке Программы. Готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы. Организует мониторинг результатов реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

## VII. Оценка эффективности реализации Программы

Результаты реализации Программы:

перевод объектов малой энергетики на использование природного газа;

газоснабжение жителей многоквартирных домов и домовладений природным газом.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

| № п/п | Индикаторы и показатели | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | Протяженность построенных газораспределительных сетей, км | 0 | 1,56 | 5,09 |
| 2 | Количество подключенных к газоснаб-жению от газопровода жилых зданий, ед. | 0 | 8 | 1 |
| 3 | Количество вновь построенных газовых котельных, ед. | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество граждан, получивших услуги по газоснабжению, чел. | 0 | 734 | 92 |

______________

## Приложение

к долгосрочной целевой программе "Газификация муниципального образования

"Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 2012-2014 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" 
от газопровода "Нюксеница - Архангельск" на 2012 - 2014 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные источники | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные источники | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Строительство газовой котельной в жилом районе завода Силикатного кирпича | 0.0 | 0.0 | 90000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (~2,5 км) | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 5000.0 | 15000.0 | 0.0 | 246.5 | 739.4 | 0.0 |
| 2.1 | Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (1 этап)* | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 3429.2 | 8986.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2

| 2.2 | Строительство газо-распределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича. Внутреннее газоснаб-жение 13 жилых домов в г. Архангельске (2 этап)** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1570.8 | 6013.3 | 0.0 | 246.5 | 739.4 | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство газораспределительных сетей до площадки строительства газовой котельной в Исакогорском и Цигломенском территориальном округах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8950.3 |
| 4 | Строительство газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальном округах (~15 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4753.5 | 14260.6 | 0.0 |
| Итого | 0.0 | 44.0 | 90000.0 | 5000.0 | 15000.0 | 0.0 | 5000.0 | 15000.0 | 8950.3 |

Примечания:

*в рамках городской  целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2009-2011 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 712, осуществлено строительство и проектирование газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича 1 этапа протяженностью 0,9 км;

** в рамках городской  целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2009-2011 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 712, осуществлено внутреннее газоснабжение 4 жилых домов в городе Архангельске.".

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.12.2012 № 546

|  |  |  |  | тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета на 2012 г. |
|  |  |  | Всего | В том числе выделяемых на разработку проектной документации, проведение инженерных изысканий, подготовку исходно-разрешительной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  | 275936 | 522 |
|  | Долгосрочная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газопровода "Нюксеница-Архангельск" на 2012-2014 годы" |  | 44 |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  | 44 |  |
| 1 | Проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (~2,5 км) | С | 44 |  |
| 1.1 | Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (1 этап) | С | 44 |  |
|  | Долгосрочная целевая программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" |  | 113740 |  |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 26940 |  |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы | С | 2888 |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция пр.Обводный канал от ул.Шабалина до ул.Смольный Буян | Р | 1852 |  |
| 4 | Проектирование и реконструкция Московского проспекта от ул.Смольный буян до ул.П.Усова | Р | 3 000 |  |
| 5 | Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Выучейского от пр.Ломоносова до ул.Воскресенской | С | 19 200 |  |
|  | Жилищное строительство |  | 2 000 |  |
| 6 | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской | С | 2 000 |  |
|  | Благоустройство |  | 2 000 |  |
| 7 | Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" |  | 2 000 |  |
|  | Дошкольное образование |  | 71400 |  |
| 8 | Строительство детского комбината в I микрорайоне округа Майская горка | С | 3 400 |  |
| 9 | Приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул.Добролюбова, 19 после реконструкции | П | 68000 |  |
|  | Общее образование |  | 11 400 |  |
| 10 | Строительство школы в Цигломенском округе г. Архангельска | С | 11 400 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городская целевая программа "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы" |  | 10 456 |  |
|  | Жилищное строительство |  | 10 456 |  |
| 11 | Строительство социального жилья (переселение граждан из аварийного жилищного фонда) по ул.Конзихинская | С | 10 456 |  |
|  | Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищного строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 - 2013 годы" |  | 144407 | 522 |
|  | Жилищное строительство |  | 144407 | 522 |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, включая выполнение инженерных изысканий, и проведение государственных экспертиз | С | 522 | 522 |
|  | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства |  | 30885 |  |
| 13 | ул. Доковская в Исакогорском территориальном округе | С | 22916 |  |
| 14 | ул.Вычегодская -ул. Пограничная в Исакогорском территориальном округе | С | 5679 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 14.1 | проектирование и строительство сетей водоснабжения и канализации | С | 5672 |  |
| 15 | ул. 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе (ИД) | С | 2 290 |  |
|  | Ввод жилья, обеспеченного коммунальной и инженерной инфраструктурой |  | 113 000 |  |
| 16 | многоэтажный жилой дом по ул. 40 лет Великой Победы в Северном территориальном округе | С | 113 000 |  |
|  | Городская целевая программа "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009-2011 годы" |  | 7289 |  |
|  | Жилищное строительство |  | 7289 |  |
| 17 | Строительство 3-этажных жилых домов в районе ул.Доковской | С | 7289 |  |
|  | II. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  | 146170 | 2058 |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 200 | 200 |
| 1 | Проектирование и строительство внутридворового автомобильного проезда между домами №3.корп.3 и №3. корп.2 по пр. Дзержинского до дома №10. корп.1 по ул.23-й Гвардейской Дивизии | С | 155 | 155 |
| 2 | Реконструкция пр.Ломоносова |  | 45 | 45 |
|  | Жилищное строительство |  | 1 140 | 1 137 |
| 3 | Проектирование, строительство и приобретение жилья, в т.ч. по решениям судов |  | 1 140 | 1 137 |
|  | Дома: |  | 1 137 | 1 137 |
| 3.1 | ул.Конзихинская |  | 1 137 | 1 137 |
|  | Сети: |  | 3 |  |
| 3.2 | 1-й и 2-й Ленинградский переулок |  | 3 |  |
|  | Коммунальное строительство |  | 65226 | 721 |
| 4 | Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилых домов по пер. Водников № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 11; № 54, 56 по ул.Выучейского; № 55 по ул.Р.Люксембург | С | 17 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проектирование и переключение жилых домов № 1, 3 по пр.Ленинградский № 14, 14 корп.1, 16, 16 корп. 1, по ул.Смольный Буян, № 5, 7, 7 корп. 1 по ул.Коммунальная к сетям городской хозфекальной канализации | С | 10 140 |  |
| 6 | Проектирование и строительство водопроводных сетей с установкой водоколонок по ул. Гренландская | С | 25 |  |
| 7 | Проектирование и строительство бани в жилом районе 14 и 21 лесозаводов | С | 22 399 |  |
| 8 | Проектирование и реконструкция бани в жилом районе 2 лесозавода | Р | 26 154 |  |
| 9 | Проектирование и строительство сетей канализации к насосной станции от жилых домов № 5, 6 по ул.Стрелковой,8-й проезд, № 81,83 по ул.Северодвинской | С | 5102 | 5 |
| 10 | Проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений о.Кего | С | 330 | 330 |
| 11 | Проектирование и реконструкция шкафных баллонных установок жилых домов по ул.Корабельная,15, 15 корп.1,17,19, ул.Кучина,1 | Р | 4 |  |
| 12 | Проектирование и строительство теплотрассы по ул.Добролюбова, 24 | С | 42 |  |
| 13 | Строительство коллектора в микрорайоне Бакарица | С | 58 |  |
| 14 | Проектирование и строительство линии наружного освещения ул.Воронина, на участке от ул.Дачной до ул.Папанина | С | 40 |  |
| 15 | Проектирование и строительство линии наружного освещения по ул.Стрелковой. 8-й проезд | С | 20 |  |
| 16 | Проектирование и строительство системы канализации к дому № 64 по ул.Дачной | С | 29 |  |
| 17 | Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилого дома № 6, корп.1 по наб.Северной Двины | С | 112 | 112 |
| 18 | Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилого дома № 3 по Р.Люксембург | С | 99 | 99 |
| 20 | Проектирование и переключение канализации на городской коллектор у жилого дома № 7 по Р.Люксембург | С | 175 | 175 |
| 21 | Строительство теплотрассы по ул.Выучейского, 51 |  | 480 |  |
|  | Благоустройство |  | 56284 | 0 |
| 22 | Строительство кладбища в Соломбальском округе (расширение кладбища "Южная Маймакса" (Северный участок) | С | 43990 |  |
| 23 | Проектирование и строительство кладбища в деревне Валдушки | С | 10 200 |  |
| 24 | Проектирование и реконструкция причала на набережной Г.Седова (ИД) | Р | 586 |  |
| 25 | Проектирование и строительство линии наружного освещения на участке от дома № 26 по ул.Ильча до дома № 30 по ул.Добролюбова в Северном территориальном округе | С | 1508 |  |
|  | Общее образование |  | 3 320 |  |
| 26 | Строительство школы в Цигломенском округе г. Архангельска (ИД, РФ) | С | 3 320 |  |
|  | Культура |  | 20000 |  |
| 27 | Проектирование и реконструкция здания по пр.Чумбарова-Лучинского, (дом традиционной русской культуры "Северная сказка") | Р | 20000 |  |
|  | ИТОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА (I + II) |  | 422106 | 2580 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III. СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 747067 |  |
|  | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" |  | 575700 |  |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 369900 |  |
| 1 | Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Выучейского от пр.Ломоносова до ул.Воскресенской | С | 369900 |  |
|  | Жилищное строительство |  | 39040 |  |
| 2 | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской | С | 39040 |  |
|  | Дошкольное образование |  | 57760 |  |
| 3 | Строительство детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка г.Архангельска | С | 57760 |  |
|  | Общее образование |  | 109000 |  |
| 4 | Строительство школы в Цигломенском округе г.Архангельска | С | 109000 |  |
|  | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012 - 2016 годы" | С | 2000 |  |
|  | Благоустройство |  | 2000 |  |
| 5 | Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | П | 2000 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (остатки на 01.01.2012) |  | 168183 |  |
| 6 | Строительство 3-этажных жилых домов в районе ул.Доковской | С | 127740 |  |
| 7 | Строительство социального жилья по ул.Конзихинская | С | 40443 |  |
|  | Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2009 - 2011 годах" (остатки на 01.01.2012) |  | 1184 |  |
| 8 | Строительство газораспределительных сетей низкого давления, включая газоснабжение жилых домов в г.Архангельске (остатки на 01.01.2012) | С | 1184 |  |
|  | ВСЕГО |  | 1169173 | 2580 |
| Условные обозначения |  |  |  |
| П - приобретение |  |  |  |
| Р - реконструкция |  |  |  |
| С - строительство |  |  |  |
| ИД - исполнительный документ |  |  |  |
| РФ - резервный фонд мэрии города Архангельска |  |  |  |

".

____________