|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрациигородского округа "Город Архангельск"от 28 марта 2022 г. № 597 |

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории городского округа

"Город Архангельск" на период ледохода и паводка весной 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Подготовка и утверждение плана проведения заседаний противопаводковой оперативной группы, распределение обязанностей между ее членами | До 28 марта | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"  |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов на заседании оперативной группы:о сроках прохождения ледохода, прогнозе подъема уровня воды в период паводка;о проведении работ по спуску льда с акватории порта ледокольным флотом;о готовности причалов и внутреннего водного транспорта в период ледохода для перевозки людей;об обеспечении общественного порядка;о пожарной безопасности на островных территориях и причалах;о создании на островных территориях запасов продовольствия, товаров первой необходимости;о создании на островных территориях запасов топлива для объектов теплоснабжения | Согласноплану | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "ГЦГЗ"; Гидрометцентр ФГБУ "Северное УГМС";Архангельский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт"; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";УМВД России по городу Архангельску;1 отряд федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Архангельской области";управление торговли и услуг населению департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Корректирование схемы взаимодействия в период ледохода и паводка, а также списков оповещения руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", руководителей объектов жизнеобеспечения | До 9 апреля | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"  |
| 2.2 | Определение границ территорий возможного подтопления, а также количество расположенных на этих территориях: жилых домов и граждан, проживающих в них; объектов жизнеобеспечения и экономики; дорог и мостов.Предоставление плана мероприятий по снижению рисков подтопления территорий | До 28 марта | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.3 | Предоставление плана мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного подтопления | До 28 марта | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.4 | Осуществление контроля за состоянием и своевременным закрытием пешеходных и транспортных ледовых переправ | Весь период | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа "Город Архангельск" во взаимодействии с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области |
| 2.5 | Осуществление ведения в пределах своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях правил охраны жизни людей на водных объектах | Весь период | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"  |
| 2.6 | Организация и осуществление контроля за перевозками людей на островные территории внутренним водным транспортом в период ледохода | Постоянно, до открытия навигации речного флота | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3. Подготовительные мероприятия |
| 3.1 | Создание на островных территориях запасов:продовольствия и товаров первой необходимости;топлива для объектов теплоснабжения | До 9 апреля | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.2 | Осуществление контроля за своевременным проведением комплекса мероприятий по санитарной уборке, в том числе мест сбора ТБО в местах возможного подтопления | До 9 апреля | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск",департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.3 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов водоснабжения и очистных сооружений | До 9 апреля | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Водоканал", муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Водоочистка" |
| 3.4 | Проведение комплекса мероприятий по очистке магистральных коллекторов городского округа "Город Архангельск", а также мероприятий, направленных на водоотведение талых вод в местах подтопления с откачкой | До 9 апреля | муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Архкомхоз" |
| 3.5 | Организация и осуществление контроля за вывозом снежных масс на полигоны за пределы жилых кварталов в городского округа "Город Архангельск" | До 28 марта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.6 | Проведение комплекса мероприятий по очистке дорожного полотна до бортового камня и технологических карманов, где присутствуют дождеприемные колодцы | До 28 марта | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.7 | Планирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на островных территориях | Весь период | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты", администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4. Информационная деятельность |
| 4.1 | Размещение в местах возможного массового выхода населения на лед знаков безопасности "Переход (переезд) по льду запрещен" | С момента выхода постановления о запрете выхода на лед | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"  |
| 4.2 | Размещение в средствах массовой информации:мер безопасности на льду;мер безопасности при пользовании ледовыми пешеходными и транспортными переправами;прогнозов подхода и прохождения ледохода;сроков закрытия ледовых пешеходных и транспортных переправ;информации о перевозках населения на островные территории внутренним водным транспортом в период ледохода;информации о высоте подъема уровня воды в период паводка;информации о территориях возможного подтопления | Весь период | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты",пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5. Мероприятия в период ледохода и паводка |
| 5.1 | Организация контроля за прохождением ледохода и паводка, уровнями паводковых вод, зонами возможного подтопления | В период прохождения ледохода и паводка | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты",администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.2 | Организация контроля за функционированием коммунально-энергетических систем жизнеобеспечения на островных территориях города и в зонах возможного подтопления | В период прохождения ледохода и паводка | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"  |
| 5.3 | Организация контроля за наличием на островных территориях продуктов питания и предметов первой необходимости | В период прохождения ледохода и паводка | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск",администрации Октябрьского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_