ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.07.2017 № 860. ## "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ## к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра ## Архангельской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

| Наименование мероприятия |  | Исполнители мероприятия |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |
| ### I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев, в обход областной больницы г. Архангельска |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 5,420 |  |  |  |  | 2,888 |  |  |  | 2,532 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Объездная дорога позволит осу-ществлять дви-жение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архан-гельской област-ной больницы г. Архангельска |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,420 |  |  |  |  | 2,888 |  |  |  | 2 ,532 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обвод-ный канал, на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в г. Архангельске |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 24,0090 |  |  |  |  | 1,852 |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,550 |  |  |  | 0,107 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 19,0000 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Обводный канал |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 24,0090 |  |  |  |  | 1,852 |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,550 |  |  |  | 0,107 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 19,0000 |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Московскому, на участке от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова в г. Архангельске |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 19,1920 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,502 |  |  |  | 0,485 |  |  |  | 0,705 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 13,5000 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Московского |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 19,1920 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,502 |  |  |  | 0,485 |  |  |  | 0,705 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 13,5000 |  |  |  |  |
| 4. Строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 723,774 |  |  |  |  | 302,952 |  |  |  | 420,822 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 673,071 |  |  |  |  | 283,752 |  |  |  | 389,319 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 50,703 |  |  |  |  |  | 19,200 |  |  |  | 31,503 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  |  |  | 3,464 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,464 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. Благоустройство территории по проспекту Троиц-кому в г. Архан-гельске |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по город-скому хозяйству) |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 39,622 |  |  |  |  | 11,486 |  |  |  | 25,589 |  |  |  | 1,299 |  |  |  | 1,248 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр. Троицком |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 37,629 |  |  |  |  | 11,376 |  |  |  | 24,954 |  |  |  | 1,299 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,993 |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,635 |  |  |  | - |  |  |  | 1,248 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  |  |  |  | 0,260 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,260 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6. Реконструкция пр. Ленинградского, от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (департа-мент городского хозяйства Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск") |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 990,8740 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 8,815 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 246,8864 |  |  | 250,0000 |  |  |  | 485,1726 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр. Ленинград-ского |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 475,0000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 237,5000 |  |  | 237,5000 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 515,8740 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 8,815 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 9,3864 |  |  | 12,5000 |  |  |  | 485,1726 |  |  |  |  |
| 7.Реконструкция пр. Ломоносова, от ул. Смольный Буян до ул. Выучей-ского |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 806,2650 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 806,2650 |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 806,2650 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 806,2650 |  |  |  |  |
| 8. Строительство пр. Московского, на участке от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 50,4700 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 4,7200 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 45,7500 |  |  |  | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2017 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 50,4700 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 4,7200 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 45,7500 |  |  |  |  |
| 9. Реконструкция ул. Советской и ул. Таймырской с расширением до 4 полос по всей протяженности, устройство кольцевой развязки в районе съезда с Кузнечевского мостового перехода в районе ул. Валяв-кина |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 29,0180 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 29,0180 |  |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность ул. Советской и ул. Таймырской |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 29,0180 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 29,0180 |  |  |  |  |
| 10. Строительство транспортных развязок в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск" (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях, на пере-сечении ул. Смоль-ный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании "Город Архангельск") |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 59,1979 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 20,4000 |  |  |  |  |  | 9,9589 |  |  | - |  |  |  | 28,8390 |  |  |  | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 28,8389 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 19,4000 |  |  |  |  |  | 9,4389 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,3590 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  | 0,5200 |  |  | - |  |  |  | 28,8390 |  |  |  |  |
| 11. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводный канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 33,4502 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 15,2000 |  |  |  |  |  | 1,9552 |  |  | - |  |  |  | 16,2950 |  |  |  | Разработка проектной документации в 2017 году. Получение положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году, ввод в эксплуатацию в 2020 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,2952 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 14,6000 |  |  |  |  |  | 1,6952 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 17,1550 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  |  |  | 0,2600 |  |  | - |  |  |  | 16,2950 |  |  |  |  |
| 12. Строительство транспортной связи ул. Тимме Я. и ул. Карпогорской |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 84,6420 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 84,6420 |  |  |  | Разработка проектной документации в 2020 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 84,6420 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 84,6420 |  |  |  |  |
| 13. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Советских космонавтов, на участке от ул. Розы Люксем-бург до ул. Воскре-сенской |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 11,5000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 11,5000 |  |  |  | Разработка проектной документации в 2020 году, ввод в эксплуа-тацию 1 000 м в 2020 году |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 11,5000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 11,5000 |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2 877,4341 |  |  |  |  | 322,178 |  |  |  | 450,945 |  |  |  |  | 4,334 |  |  | 2,060 |  | 8,815 |  |  |  |  | 40,3200 |  |  |  |  |  | 258,8005 |  |  | 250,0000 |  |  |  | 1 539,9816 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 475,0000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 237,5000 |  |  | 237,5000 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 755,8341 |  |  |  |  | 295,1280 |  |  |  | 414,2730 |  |  |  |  | 1,2990 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 34,0000 |  |  |  |  |  | 11,1341 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 646,6000 |  |  |  |  | 27,050 |  |  |  | 36,672 |  |  |  |  | 3,035 |  |  | 2,060 |  | 8,815 |  |  |  |  | 6,3200 |  |  |  |  |  | 10,1664 |  |  | 12,5000 |  |  |  | 1 539,9816 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  |  |  |  | 3,724 |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,724 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| ### II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт совмещен-ного Северодвин-ского мостового перехода |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск", служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  | 113,1910 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,794 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 2,495 |  |  |  |  | 1,445 |  |  |  |  | 4,0000 |  | 45,6360 |  |  |  |  | 58,7280 |  |  |  | - |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  | 113,1910 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,794 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 2,495 |  |  |  |  | 1,445 |  |  |  |  | 4,0000 |  | 45,6360 |  |  |  |  | 58,7280 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" |  |  | 0,1480 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,148 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2. Капитальный ремонт Ленин-градского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  | 17,063 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,191 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5,472 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Реализация в даль-нейшем проекта позволит улуч-шить техническое состояние транспортного коридора, связу-ющего централь-ные округа г. Ар-хангельска и При-морский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Корелы |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  | 17,063 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,191 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5,472 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  | 1,544 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,544 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Всего по разделу II |  |  |  | Всего |  |  | 130,5240 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,985 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 7,967 |  |  |  |  | 2,345 |  |  |  |  | 4,0000 |  | 45,6360 |  |  |  |  | 58,7280 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  | 130,2540 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 10,985 |  |  |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 7,967 |  |  |  |  | 2,345 |  |  |  |  | 4,0000 |  | 45,6360 |  |  |  |  | 58,7280 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Строй-сервис" |  |  | 1,692 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1, 692 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| ### III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" |  | Служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  | 3,950 |  |  |  |  |  |  | 3,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Улучшение качества обслу-живания населе-ния. Обеспечение работы речной линии в жилом районе 29 лесо-завода |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 1,950 |  |  |  |  |  |  | 1,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 2. Проведение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" |  | Всего |  | 12,4000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 12,4000 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | В 2017 году разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 12,4000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 12,4000 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3. Строительство причала на о. Хабар-ка в Соломбальском территориальном округе г. Архан-гельска |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Адми-нистрации муни-ципального обра-зования "Город Архангельск" |  | Всего |  | 106,1898 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 42,4374 |  | 60,0000 |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,7524 |  |  | В 2020 году ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 106,1898 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 42,4374 |  | 60,0000 |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,7524 |  |  |  |
| 4. Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  | 486,0000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 157,5000 |  | 157,5000 |  |  |  |  | 165,0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  | Приобретение 2 речных судов ледового класса для обслуживания речных переправ в городе Архангельске в соответствии с требованиями законодательства в сфере речных перевозок |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 456,0000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 150,0000 |  | 150,0000 |  |  |  |  | 156,0000 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 7,5000 |  | 7,5000 |  |  |  |  | 9, 0000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |  |
| Всего по разделу III |  |  |  | Всего |  | 608,5398 |  |  |  |  |  |  | 3,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 212,3374 |  | 217,5000 |  |  |  |  | 165,0000 |  |  |  | 9,7524 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 457,9500 |  |  |  |  |  |  | 1,950 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 150,0000 |  | 150,0000 |  |  |  |  | 156,0000 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | 150,5898 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 62,3374 |  | 67,5000 |  |  |  |  | 9,0000 |  |  |  | 9,7524 |  |  |  |
| ### IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архан-гельске |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  | 69,411 |  |  |  |  |  | 60,469 |  |  |  |  | 8,942 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в эксплуа-тацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 57,069 |  |  |  |  |  | 57,069 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 12,342 |  |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  |  | 8,942 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2. Строительство школы в Цигло-менском террито-риальном округе г. Архангельска |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  | 226,080 |  |  |  |  |  | 16,017 |  |  |  |  | 207,414 |  |  |  | 2,649 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в эксплуа-тацию в 2013 году здания школы на 240 мест |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 199,680 |  |  |  |  |  | 4,617 |  |  |  |  | 192,414 |  |  |  | 2,649 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  | 26,400 2,350 |  |  |  |  |  | 11,400 - |  |  |  |  | 15,000 2,350 |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  | - - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |
| 3. Приобретение доли в праве обще-долевой собствен-ности здания детских яслей по ул. Добро-любова, 19 после реконструкции |  | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |  | Всего |  |  |  | 138,617 |  |  |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в действие в 2013 году здания детского комбината на 120 мест |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 70,617 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 4. Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 80,0007 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 79,9767 |  | Ввод в действие здания детского комбината на 280 мест |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 80,0007 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 79,9767 |  |  |
| 5. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 97,0216 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 62,6396 |  | 34,3820 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Ввод в действие в 2020 году здания детского сада на 60 мест |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 76,6070 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,9020 |  | 29,7050 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 20,4146 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15,7376 |  | 4,6770 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 6. Строительство детского комбината на 280 мест в 7 мик-рорайоне террито-риального округа Майская горка г. Архангельска |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 171,9443 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 128,9907 |  |  |  |  |  |  | 42,9536 |  |  |  | - |  | В 2020 году ввод в эксплуатацию здания детского комбината на 280 мест |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 159,2829 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 119,6600 |  |  |  |  |  |  | 39,6229 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 12,6614 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 9,3307 |  |  |  |  |  |  | 3,3307 |  |  |  | - |  |  |
| 7. Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г. Архан-гельска |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 1 045,6480 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,7000 |  | 365,3600 |  |  |  |  |  |  | 679,5880 |  |  |  | - |  | Разработка проектной документации в 2017 году, в 2019 году ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 978,1080 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 350,0000 |  |  |  |  |  |  | 628,1080 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 67,5400 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,7000 |  | 15,3600 |  |  |  |  |  |  | 51,4800 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу IV |  |  |  | Всего |  |  |  | 1 828,7226 |  |  |  |  |  | 144,486 |  |  |  |  | 286,973 |  |  |  | 2,649 |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 63,3396 |  | 528,7327 |  |  |  |  |  |  | 722,5416 |  |  |  | 79,9767 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 1 048,7250 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 350,0000 |  |  |  |  |  |  | 628,1080 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 492,6389 |  |  |  |  |  | 61,686 |  |  |  |  | 192,414 |  |  |  | 2,649 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,9020 |  | 149,3650 |  |  |  |  |  |  | 39,6229 |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 287,3587 |  |  |  |  |  | 82,800 |  |  |  |  | 23,942 |  |  |  | - |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 16,4376 |  | 29,3677 |  |  |  |  |  |  | 54,8107 |  |  |  | 79,9767 |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  | 2,350 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,350 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| ### V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзи-хинской |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  | 138,309 |  |  |  |  |  | 26,533 |  |  |  |  | 53,597 |  |  |  | 40,412 |  |  | 13,258 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 38,216 |  |  |  |  |  | 24,533 |  |  |  |  | 13,683 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 100,093 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 39,914 |  |  |  | 40,412 |  |  | 13,258 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфра-структурой для строительства много-квартирных домов по ул. Цигломенской |  |  | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) |  | Всего |  |  |  | 124,397 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,089 |  |  |  | 77,803 |  |  | 0,505 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит в дальнейшем продолжить строительство многоквартирных домов |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 124,397 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 46,089 |  |  |  | 77,803 |  |  | 0,505 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Обеспечение земельных участков дорожной инфра-структурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрел-ковая – ул. Карпо-горская, длинной 1 650 м) |  |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 21,8000 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,8000 | Ввод в эксплуа-тацию 1650 м в 2017 году |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 21,8000 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,8000 |  |
| 4. Реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода, 22, корп. 1 в Цигломенском территориальном округе г. Архан-гельска |  |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 14,5640 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5640 | В 2020 году ввод объектов в эксплуатацию производи-тельностью 3200 куб.м/ сутки |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 14,5640 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5640 |  |
| Всего по разделу V |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 299,0700 |  |  |  |  |  | 26,533 |  |  |  |  | 99,686 |  |  |  | 118,215 |  |  | 13,763 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,3640 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 38,216 |  |  |  |  |  | 24,533 |  |  |  |  | 13,683 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 260,8540 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | 86,003 |  |  |  | 118,215 |  |  | 13,763 |  |  |  |  | 4,509 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,3640 |  |
| VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство территории Петров-ского сквера |  |  | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 32,0490 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 11,7990 |  | 17,2500 |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Реализация проекта по благоустройству на территории 23000 кв.м |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 27,5890 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7,3390 |  | 17,2500 |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 4,4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии |  |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 54,1700 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15,6386 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5314 | Разработка проектной документации и ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 54,1700 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15,6386 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5314 |  |
| 3. Строительство модульных водо-очистных соору-жений из поверх-ностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска |  |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 83,0030 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7,9800 |  | 37,0105 |  |  | 37,4742 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5383 | Увеличение производитель-ности очистных сооружений на 4500 куб.м/сутки |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 67,6210 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 33,8105 |  |  | 33,8105 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 15,3820 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7,9800 |  | 3,2000 |  |  | 3,6637 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5383 |  |
| 4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск" |  |  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  | Всего |  |  |  | 45,7894 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,8590 |  | 14,1076 |  |  | 17,8228 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Ремонт 20 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовых территориям многоквартирных домов |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 45,7894 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,8590 |  | 14,1076 |  |  | 17,8228 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Всего по разделу VI |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 215,0114 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 49,2766 |  | 68,3681 |  |  | 58,2970 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0697 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 67,6210 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 33,8105 |  |  | 33,8105 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 142,9304 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 44,8166 |  | 34,5576 |  |  | 24,4865 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0697 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 4,4600 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,4600 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| VII. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых террито-рий многоквар-тирных домов | Итого |  |  |  | Всего |  |  |  | 78,3998 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 78,3998 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Благоустройство 22 дворовых территорий многоквартирных домов |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 58,5322 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 58,5322 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 10,3292 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10,3292 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 9,2550 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 9,2550 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,2834 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,2834 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 17,6700 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 17,6700 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 13,2519 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,2519 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2,3386 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,3386 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 2,0795 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,0795 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Администрация Маймаксанского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 3,9347 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3,9347 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 2,9358 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,9358 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,5181 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,5181 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,4808 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,4808 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Администрация Соломбальского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 31,4932 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 31,4932 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 23,5308 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 23,5308 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 4,1525 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,1525 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 3,5265 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3,5265 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,2834 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,2834 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 8,1874 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 8,1874 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 5,9783 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5,9783 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1,0550 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0550 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 1,1541 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,1541 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 6,3430 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6,3430 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 4,7571 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,7571 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,8394 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,8394 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,7465 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,7465 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Администрация территориального округа Майская горка Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 2,0700 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,0700 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 1,5524 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,5524 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,2740 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,2740 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,2436 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,2436 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Администрация Ломоносовского территориального округа Админи-страции муници-пального образо-вания "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 8,7015 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 8,7015 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 6,5259 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6,5259 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1,1516 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,1516 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 1,0240 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0240 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |  |  |  | Всего |  |  |  | 34,0923 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 34,0923 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 28,6390 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 28,6390 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 5,0540 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5,0540 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,3993 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,3993 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Всего по разделу VII |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 112,4921 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 112,4921 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 87,1712 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 87,1712 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 15,3832 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 15,3832 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 9,6543 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 9,6543 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,2834 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,2834 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 6 071,5240 |  |  |  |  | 497,647 |  |  |  |  |  | 848,589 |  |  |  | 125,291 |  |  | 23,814 |  |  |  |  | 15,669 |  |  |  |  | 481,7657 |  | 1 119,0373 |  |  | 1 254,5666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 705,1444 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 1 610,8962 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 70,617 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 87,1712 |  | 587,5000 |  |  | 865,6080 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1 827,6432 |  |  |  |  | 383,297 |  |  |  |  |  | 620,370 |  |  |  | 3,948 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 246,2852 |  | 344,3096 |  |  | 229,4334 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет |  |  |  | 2 628,2412 |  |  |  |  | 114,350 |  |  |  |  |  | 157,602 |  |  |  | 121,343 |  |  | 23,814 |  |  |  |  | 15,669 |  |  |  |  | 143,5659 |  | 187,2277 |  |  | 159,5252 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 705,1444 |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" |  |  |  | 7,766 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 7,766 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 4,7434 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,7434 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

".

__________________