|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНА**  постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 09.01.2017 № 9 |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"Благоустройство в территориальных округах**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы**

**"Благоустройство в территориальных округах**

**муниципального образования "Город Архангельск"**

**(далее – ведомственная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2017-2021 годы |
| Координатор ведомственной программы | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – администрация Ломоносовского округа) |
| Заказчики  ведомственной программы | Администрации территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – администрации территориальных округов) |
| Исполнители ведомственной  программы | Администрации территориальных округов |
| Цели и задачи ведомственной  программы | Цель 1. Улучшение санитарного состояния и внешнего облика муниципального образования "Город Архангельск".  Задача 1.1. Обеспечение комплексного благоустройства территории общего пользования муниципального образо-вания "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций терри-ториальных округов |
| Целевые индикаторы ведомственной  программы | Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Целевой индикатор 2. Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования муниципального образования "Город Архан-гельск".  Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны муниципального образования "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов.  Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ.  Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования муници-пального образования "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности админи-страций территориальных округов.  Целевой индикатор 7. Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год.  Целевой индикатор 8. Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов.  Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведом-ственной программы составит 528 957,1 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| 2017 | 117 244,5 |
| 2018 | 102 927,1 |
| 2019 | 102 928,5 |
| 2020 | 102 928,5 |
| 2021 | 102 928,5 |
| Всего | 528 957,1 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**ведомственной целевой программы**

Благоустройство муниципального образования "Город Архангельск" включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории муниципального образования "Город Архангельск" за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Озелененные территории вместе с пешеходными дорожками и площадками, цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ муниципального образования "Город Архангельск", формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей муниципального образования "Город Архангельск", выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

В настоящее время большинство зеленых насаждений муниципального образования "Город Архангельск" состарились и требуют существенной замены. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Остается на низком уровне благоустроенность территории общего пользования, мест отдыха и досуга горожан.

Жителями муниципального образования "Город Архангельск" осущест-вляется несанкционированное складирование строительного и бытового мусора на территории муниципального образования "Город Архангельск".

4

Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах.

Проблема самовольной установки гаражей (сараев) не менее актуальна, чем проблема нарушений правил парковки.

Самовольно установленные объекты размещаются и на участках подземных инженерных коммуникаций, что затрудняет производство работ на данных участках. В связи с этим администрации территориальных округов вынуждены проводить мероприятия по сносу самовольно установленных объектов.

Для жителей удаленных и островных территорий муниципального образования "Город Архангельск" в зимний период для обеспечения продовольственными и другими товарами первой необходимости требуется устраивать и содержать ледовые переправы с учетом их безопасности.

Для организации досуга детей необходимо обустройство установленных детских площадок, которые должны отвечать требованиям травмобезопасности детей, укреплять их здоровье, приобщать к здоровому образу жизни.

Реализация ведомственной программы будет способствовать улучшению санитарного состояния и внешнего облика муниципального образования "Город Архангельск".

Реализация ведомственной программы направлена на достижение цели муниципальной программы "Комплексное развитие территории муници-пального образования "Город Архангельск" – обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск".

Достижение цели и решение задачи ведомственной программы характе-ризуется целевыми [индикаторами](#P122) согласно приложению № 1 к ведомственной программе.

**Раздел 2. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации ведомственной целевой программы**

Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

[Перечень](#P179) мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к ведомственной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ведомственной целевой программе  "Благоустройство в территориальных  округах муниципального образования  "Город Архангельск" |
|  |  |  |  |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о целевых индикаторах ведомственной программы**  **"Благоустройство в территориальных округах муниципального**  **образования "Город Архангельск" и их значениях** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | |
| 2015  год | 2016 год | Годы реализации ведомственной программы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевой индикатор 1. Площадь обслуживаемых территорий общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | Тысяч квадратных метров | 2 267,7 | 2 267,7 | 2 267,6 | 2 267,6 | 2 267,6 | 2 267,6 | 2 267,6 |
| Целевой индикатор 2.  Объем вывезенных и утилизированных отходов производства и потребления на объект размещения отходов, собранных с территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов | Тонн | 6 057,5 | 5 406,7 | 4 242,3 | 3 241,1 | 3 238,1 | 3 238,1 | 3 238,1 |
| Целевой индикатор 3. Численность населения, принявшего участие в работах по благоустройству территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" | Человек | 67 582 | 74 546 | 66 064 | 66 064 | 66 064 | 66 064 | 66 064 |
| Целевой индикатор 4. Количество отремонтированных объектов имущества казны муниципального образования "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов | Единиц | 998 | 524 | 612 | 49 | 49 | 49 | 50 |
| Целевой индикатор 5. Количество устроенных и обслуживаемых пешеходных ледовых переправ | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 6. Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", находящейся в границах административной ответственности администраций территориальных округов <\*> | Тысяч квадратных метров | 1 667,9 | 1 380,7 | 1 329,0 | 1 113,9 | 1 113,9 | 1 113,9 | 1 113,9 |
| Целевой индикатор 7.  Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента администраций территориальных округов по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 83,72 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 |
| Целевой индикатор 8.  Доля муниципальных служащих администраций территориальных округов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих администраций территориальных округов | % | 45,6 | 45,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Целевой индикатор 9. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, уплаченных административных штрафов | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечания:

Целевые индикаторы № 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются ключевыми показателями эффективности деятельности администраций территориальных округов.

<\*> Площадь обслуживаемых зеленых насаждений на территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в границах административной ответственности администраций территориальных округов, включает в себя: цветники, газоны, парки, скверы и т.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к ведомственной целевой программе "Благоустройство в территориальных округах муниципального образования "Город Архангельск" |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации**

**ведомственной программы "Благоустройство в территориальных**

**округах муниципального образования "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы/исполнители ведомственной программы | Источники финансо-вого обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Санитарное содержание территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск", содержание и текущий ремонт имущества казны муниципального образования "Город Архангельск", переданного для управления администрациям территориальных округов, и прочие мероприятия по благоустройству <\*> | Всего | Городской бюджет | 36015,1 | 26603,5 | 26616,0 | 26616,0 | 26616,0 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 6026,6 | 5358,5 | 5358,5 | 5358,5 | 5358,5 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 4217,4 | 3433,0 | 3433,0 | 3433,0 | 3433,0 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа /администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 3173,6 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 3202,2 | 2435,9 | 2435,9 | 2435,9 | 2435,9 |
| Администрация Октябрьского террито-риального округа/ администрация Октябрьского террито-риального округа | Городской бюджет | 9179,2 | 6445,4 | 6445,4 | 6445,4 | 6445,4 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 3811,4 | 2956,7 | 2956,7 | 2956,7 | 2956,7 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 3843,1 | 2626,9 | 2639,4 | 2639,4 | 2639,4 |
| Администрация Северного территориального округа/администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 2561,6 | 2270,3 | 2270,3 | 2270,3 | 2270,3 |
| Мероприятие 2. Устройство и содержание пешеходных ледовых переправ | Всего | Городской бюджет | 10860,6 | 10858,6 | 10856,2 | 10856,2 | 10856,2 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 6607,7 | 6607,7 | 6607,7 | 6607,7 | 6607,7 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского террито-риального округа | Городской бюджет | 2185,8 | 2185,8 | 2185,8 | 2185,8 | 2185,8 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 2067,1 | 2065,1 | 2062,7 | 2062,7 | 2062,7 |
| Мероприятие 3. Содержание мест захоронения | Всего | Городской бюджет | 1495,5 | 938,3 | 929,6 | 929,6 | 929,6 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 | 241,6 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Маймаксанского территориального округа/администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 141,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 876,4 | 460,6 | 451,9 | 451,9 | 451,9 |
| Мероприятие 4. Озеленение территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" <\*\*> | Всего | Городской бюджет | 10034,1 | 5687,5 | 5687,5 | 5687,5 | 5687,5 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 3767,7 | 2029,8 | 2029,8 | 2029,8 | 2029,8 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 413,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 375,4 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 649,9 | 470 | 470 | 470 | 470 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 2793,4 | 2091,4 | 2091,4 | 2091,4 | 2091,4 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 1001,2 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 304,9 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| Администрация Северного террито-риального округа/ администрация Северного территориального округа | Городской бюджет | 728,4 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 |
| Мероприятие 5. Исполнение судебных актов  и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей  о взыскании исполнительного сбора или наложении штрафа, обеспечение уплаты админи-стративных штрафов | Всего | Городской бюджет | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 | 635,6 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/  администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 |
| Администрация территориального округа Майская горка/  администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского террито-риального округа | Городской бюджет | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Администрация Северного территориального округа/ администрация Северного террито-риального округа | Городской бюджет | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Мероприятие 6. Содержание и обеспечение деятельности администраций территориальных округов | Всего | Городской бюджет | 58203,6 | 58203,6 | 58203,6 | 58203,6 | 58203,6 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа/администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 8712,1 | 8712,1 | 8712,1 | 8712,1 | 8712,1 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 6166,2 | 6166,2 | 6166,2 | 6166,2 | 6166,2 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа/администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 6938,7 | 6938,7 | 6938,7 | 6938,7 | 6938,7 |
| Администрация территориального округа Майская горка/ администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 6339,1 | 6339,1 | 6339,1 | 6339,1 | 6339,1 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 8635,8 | 8635,8 | 8635,8 | 8635,8 | 8635,8 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 7415,3 | 7415,3 | 7415,3 | 7415,3 | 7415,3 |
| Администрация Соломбальского территориального округа/администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 6986,3 | 6986,3 | 6986,3 | 6986,3 | 6986,3 |
| Администрация Северного террито-риального округа/ администрация Северного террито-риального округа | Городской бюджет | 7010,1 | 7010,1 | 7010,1 | 7010,1 | 7010,1 |
| Ведомственная программа | Всего | Городской бюджет | 117244,5 | 102927,1 | 102928,5 | 102928,5 | 102928,5 |
| Администрация Ломоносовского территориального округа | Городской бюджет | 18606,4 | 16200,4 | 16200,4 | 16200,4 | 16200,4 |
| Администрация территориального округа Варавино-Фактория | Городской бюджет | 11091,1 | 9893,5 | 9893,5 | 9893,5 | 9893,5 |
| Администрация Маймаксанского территориального округа | Городской бюджет | 17350,0 | 14848,6 | 14848,6 | 14848,6 | 14848,6 |
| Администрация территориального округа Майская горка | Городской бюджет | 10233,0 | 9286,8 | 9286,8 | 9286,8 | 9286,8 |
| Администрация Октябрьского территориального округа | Городской бюджет | 23051,7 | 19615,9 | 19615,9 | 19615,9 | 19615,9 |
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Городской бюджет | 12418,7 | 11178,1 | 11178,1 | 11178,1 | 11178,1 |
| Администрация Соломбальского территориального округа | Городской бюджет | 14157,5 | 12376,7 | 12378,1 | 12378,1 | 12378,1 |
| Администрация Северного террито-риального округа | Городской бюджет | 10336,1 | 9527,1 | 9527,1 | 9527,1 | 9527,1 |

7

Примечания:

<\*> – Прочие мероприятия по благоустройству включают в себя: аренду причала; приобретение инвентаря и нового имущества; установка малых архитектурных форм и иных объектов благоустройства; проведение праздничных мероприятий; снос самовольно установленных объектов; выполнение комплекса работ на объектах благоустройства.

<\*\*> – Озеленение территории общего пользования муниципального образования "Город Архангельск" включает в себя: выкашивание газонов; посадку и уход за цветниками; свод аварийных деревьев; кронирование деревьев; выкорчевку кустов, пней с восстанов-лением газонов; посадку и уход за деревьями (кустами); восстановление газонов с посевом трав.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_