Приложение

к постановлению мэрии

города Архангельска

от 14.11.2012 № 416

"Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"

| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финанси-рования |  | Объемы финансирования (млн. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 1. Проектирование и строительство автомобиль-ной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 152,888 | 2,888 | 150,0 |  |  | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г.Архангельска |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 144,0 |  | 144,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 8,888 | 2,888 | 6,0 |  |  |  |
| 2. Проектирование и рекон-струкция пр.Обводный канал, от ул.Шабалина до ул.Смольный Буян | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 51,852 | 1,852 | 50,0 |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Обводный канал |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 48,0 |  | 48,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 3,852 | 1,852 | 2,0 |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Проектирование и реконструкция пр.Москов-ского, от ул.Смольный Буян до ул.П.Усова | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 53,0 | 3,0 | 50,0 |  |  | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Московского |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 48,0 |  | 48,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |  |  |
| 4. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул.Воскресенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 542,6 | 389,1 | 153,5 |  |  | Новая дорога с четырьмя поло-сами движения даст возмож-ность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 501,4 | 369,9 | 131,5 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 41,2 | 19,2 | 22,0 |  |  |  |
| 5. Проектирование и капи-тальный ремонт Троицкого проспекта, на участке от ул.Суворова до ул.Гагарина | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 300,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | В результате расширения участка до четырёх полос будет увеличена пропускная способ-ность проспекта |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 284,0 |  |  | 142,0 | 142,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 16,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |
| 6. Проектирование и капи-тальный ремонт улиц Дрейера, Нахимова, Доков-ской, Вычегодской, Дежневцев, Магистраль-ной, Локомотивной и дру-гих улиц по маршруту движения автобуса № 3 в Исакогорском террито-риальном округе | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 9,2 |  | 9,2 |  |  | Уучшение дорожного полотна увеличит пропускную способ-ность автотранспорта |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Проектирование и строительство Московского проспекта, на участке от ул.Галушина до ул. Ленина | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 473,0 |  |  | 191,0 | 282,0 | Реализация проекта обеспечи-вает новый выход из центра города на Окружное шоссе, даёт возможность разгрузить Ленинградский проспект |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 443,0 |  |  | 178,0 | 265,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 30,0 |  |  | 13,0 | 17,0 |  |
| 8. Благоустройство терри-тории по проспекту Троиц-кому в г.Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 39,34 | 39,34 |  |  |  | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр.Троицком |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 38,97 | 38,97 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  | Всего, | 1621,88 | 436,18 | 412,7 | 341,0 | 432,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1512,57 | 408,87 | 376,7 | 320,0 | 407,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 109,31 | 27,31 | 36,0 | 21,0 | 25,0 |  |
| II. Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог |
| 9. Проектирование и капи-тальный ремонт Красно-флотского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 280,0 |  | 41,0 | 239,0 |  | Продолжение работ по капи-тальному ремонту, проводимых в 2006-2008 годах, для поддер-жания соединения города Архангельска с автомобильной дорогой М-8 "Холмогоры" |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 257,0 |  | 31,0 | 226,0 |  |  |
|  |  | городской бюджет | 23,0 |  | 10,0 | 13,0 |  |  |
| 10. Проектирование и реконструкция совмещен-ного Северодвинского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 270,0 |  | 10,0 | 57,0 | 203,0 | Решение крупнейшей город-ской проблемы – низкая про-пускная способность на въезде в город (съезд с Северодвин-ского моста): строительство дополнительных развязок на данном участке |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 247,0 |  |  | 54,0 | 193,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 23,0 |  | 10,0 | 3,0 | 10,0 |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Проектирование и капи-тальный ремонт Ленин-градского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул.Белогорской, ул. Белогорской и ул.Силикатчиков | Служба заместителя мэра города по город-скому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 106,0 | 10,5 | 95,5 |  |  | Улучшение технического состояния транспортного коридора, связующего цен-тральные округа города Архангельска и Приморский район Архангельской облас-ти, включая исторический и культурный центр Архан-гельской области – Малые Карелы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 10,0 | 90,0 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 6,0 | 0,5 | 5,5 |  |  |  |
| Всего по разделу II |  | Всего, | 656,0 | 10,5 | 146,5 | 296,0 | 203,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 604,0 | 10,0 | 121,0 | 280,0 | 193,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 52,0 | 0,5 | 25,5 | 16,0 | 10,0 |  |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры |
| 12. Приобретение плаву-чего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| Всего по разделу III |  | Всего, | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений |
| 13. Строительство детско-го комбината в 1 микрорай-оне территориального округа Майская горка в г.Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 75,2 | 62,2 | 13,0 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2012 году здания детского комбината на 210 мест |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 58,8 | 58,8 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 16,4 | 3,4 | 13,0 |  |  |  |
| 14. Строительство школы в Цигломенском территори-альном округе г.Архан-гельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 237,7 | 120,4 | 117,3 |  |  | Ввод в эксплуатацию в 2013 году здания школы на 240 мест |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 211,3 | 109,0 | 102,3 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 26,4 | 11,4 | 15,0 |  |  |  |
| 15. Приобретение доли в праве общедолевой соб-ственности здания детских яслей по ул.Добролюбова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 99,251 |  | 31,956 | 67,295 |  | Ввод в действие в 2014 году здания детского комбината на 120 мест |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 99,251 |  | 31,956 | 67,295 |  |  |
| Всего по разделу IV |  | Всего, | 412,151 | 182,6 | 162,256 | 67,295 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 270,1 | 167,8 | 102,3 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 142,051 | 14,8 | 59,956 | 67,295 |  |  |
| V. Жилищное строительство |
| 16.Обеспечение земель-ных участков коммуналь-ной и инженерной инфра-структурой для строитель-ства многоквартирных домов по ул.Конзихинской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 40,0 | 40,0 |  |  |  | Обеспечение коммуналь-ной и инженерной инфра-структурой земельных участков площадью 1,68 га |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по разделу V |  | Всего, | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | Всего, | 2734,031 | 673,28 | 721,456 | 704,295 | 635,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2426,67 | 626,67 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  | городской бюджет | 307,361 | 46,61 | 121,456 | 104,295 | 35,0 |  |

".

____________