УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 20.04.2011 № 858р

Перечень

многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту в 2011 году

| № п/п | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ по капитальному ремонту объекта, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований город-ского бюджета, предусмотренных на проведение капи-тального ремонта на 2011 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Байкальская, 8 | Ремонт фундамента, кровли | III-IV квартал | 2 077,4 | 2 077,4 |
| 2 | Ул.Онежская, 24 | Ремонт фундамента, перекрытия, фасада, кровли, печных стояков | II-IV квартал | 2 360,0 | 2 360,0 |
| 3 | Ул.Ленина, 8, корп. 1 | Ремонт фундамента, кровли | II-III квартал | 2 570,0 | 2 570,0 |
| 4 | Ул.Красных маршалов, 4 | Ремонт фундамента, ремонт цокольного перекрытия, ремонт канализации, кровли | II-IV квартал | 5 294,5 | 5 294,5 |
| 5 | Ул.Чкалова, 5 | Ремонт кровли | III квартал | 692,8 | 692,8 |
| 6 | Пер.Широкий, 7 | Ремонт фундамента, кровли | II-IV квартал | 2 209,1 | 2 209,1 |
| 7 | Ул.Кольская, 10 | Ремонт фундамента | II-IV квартал | 2 685,7 | 2 685,7 |
| 8 | Ул.Ленина, 10 | Ремонт фундамента, цокольного перекрытия, печей, кровли | II-III квартал | 4 195,0 | 4 195,0 |
| 9 | Ул.Чкалова, 13 | Ремонт фундамента | II-III квартал | 2 182,5 | 2 182,5 |

2

| 10 | Ул.Пугачева, 5 | Ремонт фундамента, кровли | III-IV квартал | 802,6 | 802,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ул.Романа Куликова, 7 | Ремонт теплового пункта | III квартал | 254,3 | 254,3 |
| 12 | Пр.Ленинградский, 333 | Ремонт фундамента, цокольного перекрытия, кровли | II-IV квартал | 3189,1 | 3189,1 |
| 13 | Ул.Вельможного, 7 | Ремонт фундамента, цокольного перекрытия, канализации | II-IV квартал | 5 551,6 | 5 551,6 |
|  | Резерв |  |  | 5 075,4 | 5 075,4 |
|  | ИТОГО |  |  | 39 140,0 | 39 140,0 |

___________