# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением заместителя

# мэра города Архангельска

от 05.03.2010 № 418р

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, все  помещения в которых находятся в  собственности муниципального образования

"Город Архангельск",  подлежащих капитальному ремонту  в 2010 году

| № п/п | Местонахождение (адрес) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ по капитальному ремонту объекта, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на проведение капитального ремонта на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Суфтина, 32 | Восстановление автоматической пожарной сигнализации, оборудование здания системой оповещения людей о пожаре 3-го типа в том числе проектирование | 1-4 квартал | 2500 | 2500 |
| 2. | Ул. Вычегодская, 15, корп.1 | Общестроительные работы, ремонт инженерных сетей водоотведения, электроснабжения | 1-4 квартал | 1929 | 1929 |
| 3. | Ул. Ударников, 10 | Ремонт кровли, общестроительные и сантехнические работы, восстановление газоснабжения | 1-4 квартал | 1300 | 1300 |
| 4. | Ул. Речников, 37 | Восстановление газоснабжения, в том числе проектирование | 1-4 квартал | 300 | 301 |
| 5. | Резерв |  |  |  | 370 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 6400 |