Приложение

к распоряжению Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 01.04.2020 № 1167р

ОТЧЕТ

об исполнении национального проекта "Демография"

по состоянию на "02" ноября 2020 года

| Наименование мероприятия | Отчет* |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта "Спорт – норма жизни" |  |
|  | Муниципальный контракт на поставку и монтаж физкультурно-спортивного комплекса открытого типа (комплекта спортивно-технологического оборудования) от 31.07.2020 № б/н заключен с ООО "МАГНУМ". Цена контракта 24 331 847,70 руб. Дата окончания выполнения работ: 19.09.2020 Ход выполнения работ на объекте: подготовка основания под устройство ФОКОТ – 99%, ведется приемка работ по подготовке основания, поставка оборудования выполнена частично. Общее отставание от календарного графика - контракт в срок не исполнен, поставка оборудования в полном объеме не выполнена. Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения о продлении срока поставки оборудования, о частичной поставке оборудования (по инициативе подрядной организации) Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/не применены все возможные меры): применены все возможные меры. Иные муниципальные контракты: муниципальный контракт на поставку блок-контейнеров (раздевалок) от 08.09.2020 № б/н заключен с ИП Анисимов. Цена контракта 842 344,99 руб. Дата окончания выполнения работ: 30.09.2020. Ход выполнения работ: контракт в срок не исполнен, планируемая поставка. Сводная бюджетная роспись на 2020 год, тыс. руб.; Кассовый расход на 2020, тыс. руб.; Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%). Всего; ФБ; ОБ; ГБ; всего; в т. ч.. внешнее софинан-сирование; за счет своих средств. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 25 767,88; 25 000; 510,2; 257,68; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

* в случае если мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" без заключения муниципального контракта, информация об исполнении мероприятия представляется в свободной форме.

____________