Информация о реализации национального проекта "Демография" на территории городского округа "Город Архангельск" на 01.12.2021

| Национальный проект "Демография" |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Отчет |
| "Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская в округе Майская горка города Архангельска" | Муниципальный контракт на строительство объекта от 04.10.2019 № 19004576 заключен с ООО "Строй Центр" Цена контракта 303 483 480, 00 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021 Общий процент строительный готовности : 100% Получено заключение гос. экспертизы проектной документации от 08.04.2020 г. № 29-1-1-3-011060-2020 Иные муниципальные контракты: Муниципальный контракт от 27.04.2020 № 111-В заключен с ООО "РВК-Архангельск". Цена контракта 249 654.60 руб. Ход выполнения работ: присоединение выполнено Муниципальный контракт от 23.05.2020 № 23-20/001071/ДогД20 заключен с ПАО "ТГК-2". Цена контракта 47 661.26 руб. Ход выполнения работ: присоединение выполнено Муниципальный контракт от 27.04.2020 № 111-К заключен с ООО "РВК-Архангельск". Цена контракта 69 350.40 руб. Ход выполнения работ: присоединение выполнено Муниципальный контракт от 27.01.2020 № ЛКП80-00088А/20 заключен с ПАО "МРСК-Северо-запада". Цена контракта 20 937.60 руб. Ход выполнения работ: присоединение выполнено Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.; Кассовый расход на __________, тыс. руб.; Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%). Всего; ФБ; ОБ; ГБ; всего; в т.ч.. внешнее софинан-сирование; за счет своих средств. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. В рамках реализации национального проекта. 15160908,38; 8802600,00; 984752,44; 5373555,94; 12289072,05; 81,06. |
| "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска" мероприятие 28 | Муниципальный контракт на строительство объекта от 21.09.2018 № 18003511 заключен с ООО "СМУ №1". Цена контракта 197 261 439,02 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.07.2020 Ход выполнения работ на объекте: д/с введен в эксплуатацию в 2021 г. Общий процент строительной готовности 100% Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками: - Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.; Кассовый расход на __________, тыс. руб.; Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%). Всего; ФБ; ОБ; ГБ; всего; в т.ч.. внешнее софинан-сирование; за счет своих средств. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. В рамках реализации национального проекта. 275428492,58; 269447000,00; 5498918,37; 482574,21; 274824788,40; 99,78. |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в тч спортивных сборных команд РФ. | Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.; Кассовый расход на 2021 год, тыс. руб.; Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%). Всего; ФБ; ОБ; ГБ; всего; в т.ч.. внешнее софинансирование; за счет своих средств. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 19605,8; 0; 16665,0; 2940,8; 19605,8; 16665,0; 2940,8; 100%. _____________ По информации, предоставленной управлением по физической культуре и спорту, перечень направлений расходования средств и отчет по исполнению мероприятия может быть предоставлен только 1 раз в год - в начале года следующего за отчетным. |