**По реализации национального проекта**

29.05.2020

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Благоустройство общественной территории |  | Работы |
| "Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский" | | | |
| 1 | C:\Users\MorozovaIM\Desktop\Новая папка (2)\русанова 20.05 (6).jpg | Заключен муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис"  на выполнения работ по капитальному ремонту объекта. | Ведется разборка бортовых камней, разборка дорожек, планировка территории, подготовительные работы для установки бортового камня. Завезены бортовые камни и щебень. |
| "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)" | | | |
| 2 | C:\Users\MorozovaIM\Desktop\Новая папка (2)\партизанская 21.05 (2).jpg | Заключен муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)". | Ведутся работы по демонтажу ограждения, МАФов, разборке бортовых камней, дорожек, изготовлению ограждения, установке ограждения, вывозке мусора. |
| "Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория)" | | | |
| 3 | C:\Users\MorozovaIM\Desktop\Новая папка (2)\воронина 32 220.05 (2).jpg  D:\Мои документы\Леднева Лена\2020\ФОТО\Воронина 32\Воронина 14 (1).jpg | Заключен муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта | Ведутся работы по разборке бортовых камней, планировке территории, вывозу мусора, укладка щебня под установку бортового камня. |

Срок окончания работ на объектах 1 сентября 2020 года.