Национальный проект "Демография"

Федеральный проект "Спорт – норма жизни"

| Модернизация и оснащение спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| --- | --- | --- |
| Стадион при МБОУ СШ № 17 по адресу6 ул. Воскресенская, д. 106, корп. 2 |  |  |
|  | Муниципальный контракт от 31.07.2020 б/н с ООО "МАГНУМ". Цена контракта 24 331 847,7 рубля. | Выполнено: -подготовка основания под искусственный газон; - установка бордюрных камней; Ведется: - подготовка основания под беговые дорожки; - бетонирование кубов под тренажеры; - подготовка фундамента под навес; - прыжковая яма и зона приземления; - подготовка фундамента под трибуны; - лента под установку хоккейного борта; - выравнивание уклонов к водосборным лоткам; |