**По реализации национального проекта**

**24.07.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "Строй Центр". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

 193290128442529010100100680010000414

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория,
ул. Воронина, земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:070206:2631, 29:22:0070206:2632.

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки – 1 761,6 кв. м, площадь здания – 4 759,8 кв. м, строительный объем, - 14 974,2 куб. м.

Здание детского сада двухэтажное, состоит из двух блоков, соединенных переходом. На первом этаже здания расположены 3 групповые ячейки для детей ясельного возраста, 1 ячейка для детей младшего дошкольного возраста, 2 ячейки для детей среднего дошкольного возраста, пищеблок, медицинский блок, прачечная. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 1 ячейка – для младшей группы, 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы. Предусмотрено размещение двух залов для музыкальных и физкультурных занятий.

Ход работ на объекте по состоянию на 24.07.2020:

Блоки стен подвала - 100%,

гидроизоляция и утепление стен подвала -100%,

укладка плит перекрытия -100 %,

кирпичная кладка стен и перегородок - 100%,

установка оконных блоков - 100%,

установка дверных блоков - 100%,

устройство кровли -100%,

устройство вентилируемого фасада -100%,

отделочные работы-98

благоустройство и озеленение - 98%.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.

****

****

****