По реализации национального проекта

25.08.2020

Национальный проект «Экология»

Объект "Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в 
г. Архангельске"

Подрядная организация ООО "Консул"

Идентификационный код закупки:

203290128442529010100100470014221414

Место расположения: Октябрьский территориальный округ, земельный участок с кадастровым номером 29:22:041101:46, 29:22:041101:47.

Краткая характеристика объекта:

Здание одноэтажное. Строительный объем здания  596,83 м3.  Материал стен – металлический каркас, трехслойные стеновые сэндвич –панели с негорючим минераловатным утеплителем. Фундамент – монолитная ж/б плита. Кровля – трехслойные сэндвич панели с негорючим минераловатным утеплителем по металлическим прогонам.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.08.2020:

По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Консул". Подрядная организация приступила к организации работ по строительству.

Выполнены подготовительные и земляные работы, песчаное основание под здание ВОС, укладка утеплителя пеноплэкса в фундамент, выполняется устройство опалубки для подбетонки, подготовка основания под резервуары чистой воды V=155 м3 и насосную НС II. Ведется установка ограждения и информационного щита.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.