**По реализации национального проекта**

**25.01.2021**

Национальный проект **«**Экология»

Объект "Строительство водоочистных сооружений на о. Кего в   
г. Архангельске"

Подрядная организация ООО "Консул"

Идентификационный код закупки:

203290128442529010100100470014221414

Место расположения: Октябрьский территориальный округ, земельный участок с кадастровым номером 29:22:041101:46, 29:22:041101:47.

Краткая характеристика объекта:

Здание одноэтажное. Строительный объем здания 596,83 м3. Материал стен – металлический каркас, трехслойные стеновые сэндвич –панели с негорючим минераловатным утеплителем. Фундамент – монолитная ж/б плита. Кровля – трехслойные сэндвич панели с негорючим минераловатным утеплителем по металлическим прогонам.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.01.2021:

По итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Консул". Подрядная организация приступила к выполнению работ по строительству.

Выполнены подготовительные и земляные работы, устройство фундаментной плиты под здание ВОС, фундамента под резервуары чистой воды V=155 м3 и насосную НС II, выполнен монтаж металлоконструкций, ремонтно-восстановительные работы для насосной станции 1-го подъема, работы второго этапа фундамента здания ВОС, выполнены работы по демонтажу опалубки фундамента под подземный резервуар, работы по монтажу лестницы в резервуаре под насосную станцию. Выполнен монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей в здании ВОС**.** Закуплена часть оборудования.

Ведутся земляные работы под наружные сети, завоз материалов.

Установлено ограждение, информационный щит и видеонаблюдение.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.

 



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |