PAGE  

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации инициативы 
"Уютный дворик"

проекта "Инициативные проекты граждан"
	№ п/п
	Перечень действий по реализации инициативы
	Срок реализации
	Ответственные 
	Информация о выполнении

	
	
	Дата начала


	Дата окончания


	
	

	1
	Подготовка технической документации по согласованию с инициатором проекта
	01.02.2025
	01.03.2025
	Администрация Соломбальского территориториального округа
	Выполнено

	3
	Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 
	01.03.2025
	15.04.2025
	Администрация Соломбальского территориториального округа
	Выполнено

	4
	Поставка и установка оборудования, выполнение работ по благоустройству
	15.04.2025
	01.08.2025 
	Администрация Соломбальского территориториального округа
	Выполнено

	5
	Контроль за исполнением муниципального контракта по реализации проекта "Уютный дворик". Подписание документа о приемке выполненных работ. 
	15.04.2025
	01.08.2025
	Администрация Соломбальского территориториального округа
	Выполнено


