VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, год | Объем финансирования, млн. рублей | Ожидаемые результаты | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | городской бюджет | иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт мостов и мостовых переходов, реконструкция и капитальный ремонт дорожного полотна улиц города Архангельска |
| 1.1. | Капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода | 2009 2010 | 158,0 204,0 | 155,0 200,0 | 3,0 4,0 | - - | Замена покрытия, гидроизоляция, защита металлоконструкций, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик – МО-9; заказчик – МУП (Архкомхоз( |
| 1.2. | Капитальный ремонт Северодвинского мостового перехода | 2009 2010 | - 103,0 | - 100,0 | - 3,0 | - - | Капитальный ремонт левобережной эстакады и путепровода под Ленинградским проспектом. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.3. | Реконструкция проспекта Ломоносова (участок от улицы Смольный буян до улицы Поморской) | 2009 2010 | 57,0 62,0 | 55,0 60,0 | 2,0 2,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия, ливневой канализации, тротуаров, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик – ООО (Дорстроймехани-зация(, заказчик – МУП (Стройсервис( |
| 1.4. | Капитальный ремонт дороги в поселок Экономия (Маймаксанское шоссе, улица Победы) (в т. ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 67,5 36,5 | 65,0 35,0 | 2,5 1,5 | - - | Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвод, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик – ОАО (Ремикс(, заказчик – (Доринжсервис( |
| 1.5. | Строительство Московского проспекта (в т. ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | - 103,0 | - 100,0 | - 3,0 | - - | Устройство ливневой канализации, проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.6. | Строительство проспекта Дзержинского от улицы Тимме до автовокзала (в т. ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 71,0 - | 50,0 - | 21,0 - | - - | Устройство ливневой канализации, проезжей части. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядчик – ОАО (Дорстроймехани-зация(, заказчик – МУП «Стройсервис» |
| 1.7. | Капитальный ремонт Троицкого проспекта от улицы Суворова до улицы Гагарина | 2009 2010 | 60,0 - | 50,0 - | 10,0 - | - - | Капитальный ремонт дорожного покрытия, водоотвод, обустройство. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.8. | Капитальный ремонт автодорожного деревянного моста через протоку Кривяк на подъезде к поселку Конвейер | 2009 2010 | 21,0 - | - - | 21,0 - | - - | Капитальный ремонт моста, увеличение его грузоподъемности. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.9. | Строительство автомобильной дороги по улице Сибиряковцев в обход областной клинической больницы (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 3,0 3,0 | - - | 3,0 3,0 | - - | Строительство новой дороги. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.10. | Ремонт улицы Попова на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал | 2009 2010 | - 7,0 | - - | - 7,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.11. | Ремонт улицы Вологодской на участке от набережной Северной Двины до проспекта Обводный канал | 2009 2010 | - 7,0 | - - | - 7,0 | - - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.12. | Ремонт улицы Адмирала Кузнецова | 2009 2010 | 5,0 5,0 | - - | 5,0 5,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.13. | Ремонт улицы Маслова | 2009 2010 | - 2,0 | - - | - 2,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.14. | Ремонт улицы Октябрьской | 2009 2010 | - 4,0 | - - | - 4,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.15 | Ремонт улицы Ильича | 2009 2010 | - 3,0 | - - | - 3,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.16. | Ремонт улицы Адмирала Макарова | 2009 2010 | - 4,0 | - - | - 4,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.17. | Ремонт дорог острова Кего | 2009 2010 | 2,0 4,0 | - - | 2,0 4,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.18. | Ремонт дорог острова Бревенник | 2009 2010 | 2,0 4,0 | - - | 2,0 4,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
| 1.19. | Ремонт дорог в поселке 29 лесозавода | 2009 2010 | 2,0 4,0 | - - | 2,0 4,0 | - - | Ремонт дорожного покрытия. Повышение качественного уровня транспортных услуг | Управление дорог и мостов мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ |
|  | Всего по разделу | 2009 2010 | 448,5 555,5 | 375,0 495,0 | 73,5 60,5 | - - |  |  |
| Раздел 2. Капитальный ремонт объектов культуры и образования города Архангельска |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Архангельский городской культурный центр» | 2009 2010 | 10,0 15,0 | 5,0 - | 5,0 15,0 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
| 2.2. | Капитальный ремонт помещений кинотеатра «Мир» (в т. ч. разработка проектно-сметной документации) | 2009 2010 | 1,0 12,0 | - - | 1,0 12,0 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
| 2.3. | Капитальный ремонт помещений здания по улице Победы, дом 46 для размещения филиала № 6 МУК «Централизованная библиотечная система» | 2009 2010 | 10,0 30,0 | - - | 8,0 30,0 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
| 2.4. | Капитальный ремонт фасадов муниципальных культурных центров города (КЦ «Северный», КЦ «Бакарица», АЦГП «Соломбала - Арт», Ломоносовский ДК, «АГКЦ», СКЦ «Луч», «КЦ «Цигломень», «КЦ «Маймакса») | 2009 2010 | 5,0 8,4 | - - | 5,0 8,4 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт фасадов 27 муниципальных образовательных школ | 2009 2010 | 6,3 37,1 | - - | 6,3 37,1 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
| 2.6. | Капитальный ремонт фасадов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Ломоносовский дом детского творчества, Центр технического творчества и досуга школьников) | 2009 2010 | - 2,2 | - - | - 2,2 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
| 2.7. | Капитальный ремонт фасада муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам «Леда» | 2009 2010 | 3,0 3,0 | - - | 3,0 3,0 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
| 2.8. | Капитальный ремонт фасадов муниципальных детско-юношеских школ и центров (ДЮСШ № 1 (пр. Троицкий, 69), ДЮСШ № 2 (ул. Никитова,1), ДЮСШ № 4 (пр. Никольский,22), ДЮСШ № 6 ул. Химиков,4), ДЮСШ «Каскад» (ул. Гайдара,50, корп.1), Архангельский детско-юношеский центр, Исакогорский детско-юношеский центр (ул. Вычегодская,19) | 2009 2010 | - 5,1 | - - | - 5,1 | - - | Улучшение технического состояния зданий муниципальных учреждений социальной сферы. Повышение качественного уровня услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы | Управление строительства и капитального ремонта мэрии города; подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ |
|  | Всего по разделу | 2009 2010 | 33,3 112,8 | 5,0 - | 28,3 112,8 | - - |  |  |
|  | Итого по Программе | 2009 2010 | 481,8 668,3 | 380,0 495,0 | 101,8 173,3 | - - |  |  |

_________

Директор департамента                                Леонтьев А.И.

65-65-39